DODATEK KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

dále jako „Dodatek“

I.

Smluvní strany

společnost:	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČO:	 		​49777513

DIČ:			CZ49777513

Zřízena:			zákonem č. 314/1991 Sb.

kterou zastupuje: 	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

dále jako „ZČU”

a

Pronajímatel:		Plzeň 2015, zapsaný ústav

Sídlo:			Plzeň, Presslova 2992/14, PSČ 301 00

IČO			291 09 124

DIČ:			CZ 291 09 124

Zapsaný v 		rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu U, vložce 78

kterou zastupuje: 	Mgr. Soňa Rychlíková, ředitelka

dále jako „Plzeň 2015“

I.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku mezi sebou uzavřely dne                               06. 05. 2022 smlouvu o spolupráci na provozu tzv. „GAFA gallery“ v DEPO2015 (dále jako „GAFA“), která je ke dni podpisu tohoto Dodatku platná a účinná (dále jako „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

- V závěru roku 2023 oznámil vlastník nemovitostí – statutární město Plzeň (dále jako „Vlastník“), které ve svém souboru tvoří areál DEPO2015, záměr provést rekonstrukci vybraných částí nemovitostí v předpokládaném období od 10/2024 do 09/2025 (dále jako „Rekonstrukce“). Část nemovitosti, kterou ZČU užívá na základě Smlouvy, bude Rekonstrukcí zasažena, v důsledku čehož ji objektivně nebude možné užívat dle podmínek Smlouvy.

II.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany se s ohledem na plánovanou Rekonstrukci v souladu s čl. 3, odst. 3.2, bodu 3.2.4. Smlouvy dohodly, že po dobu příprav Rekonstrukce a po celou dobu trvání Rekonstrukce:

  - ZČU není oprávněna užívat prostory GAFA v DEPO2015 způsobem předpokládaným ve Smlouvě;

  - ZČU není povinna hradit měsíční finanční odměnu dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy,

  - Plzeň 2015 není povinna zajišťovat plnění dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy.

- Rekonstrukce je Vlastníkem předpokládána v období min. od 10/2024 do 09/2025; Plzeň 2015 nemá přímý vliv na harmonogram a postup rekonstrukčních prací.

Do 1 kalendářního měsíce po skončení Rekonstrukce se smluvní strany zavazují zajistit vzájemné plnění dle Smlouvy. Nedojde-li v tomto termínu k obnovení plnění, je kterákoliv ze smluvních stran, která neporušila tuto svoji povinnost, oprávněna Smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností.

Plzeň 2015 je oprávněna jednostranně prodloužit dobu omezení užívání prostor GAFA dle čl. II. odst. 1.1 tohoto dodatku, a to pouze z důvodu pokračování Rekonstrukce i po 09/2025 v návaznosti na rozhodnutí Vlastníka, resp. s ohledem na skutečnou realizaci stavby Vlastníkem, když o této skutečnosti je Plzeň 2015 povinna ZČU informovat bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu pokračování omezení užívání prostor GAFA dozví, a to prostřednictvím emailu zaslaného kontaktní osobě ZČU dle čl. II. odst. 5 tohoto dodatku.

- ZČU je povinna poskytnout Plzni 2015 součinnost s přípravou prostor GAFA a jeho předáním pro Rekonstrukci v tomto rozsahu a termínech:

3.1.    kompletní vyklizení prostor GAFA nejpozději do 31. 08. 2024; pro vyloučení budoucích nejasností se výslovně stanovuje, že vedle vyklizení všech volně umístěných předmětů v prostoru GAFA je ZČU povinna ve výše uvedeném termínu zajistit též demontáž a odklizení tohoto vybavení prostor GAFA:

- svítidla

- zástěna před vchodovými vraty/nouzovým východem: 5,5m * 2,5m

- kruhový terč 2ks s nápisem GAFA

3.2. ZČU je povinna zajistit vhodné zakrytí

- pevné a posuvné zástěny před vstupy do ateliérů:

1x stěna bílá 2,6m * 5m

1x stěna šedá 2,6m * 2,6m

1x stěna posuvná (slouží jako dveře do ateliéru sochařů 2,6m * 2,08m

- dělící otočná zástěna u vstupu do GAFA:  2,17m * 2,66m

- magnetické zavěšené panely nad dveřmi do ateliérů

vybudované ZČU nejpozději do 31. 08. 2024; pro případ poškození či znehodnocení uvedeného v průběhu Rekonstrukce, k němuž by došlo v důsledku nedostatečného/nevhodného zakrytí, jde vzniklá škoda k tíži ZČU.

- Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských Kč) za každý, byť jen započatý, den prodlení s vyklizením a předáním prostor GAFA (čl. II., odst. 3., bod 3.1. Dodatku) do dispozice Plzně 2015 ve sjednaném termínu. Smluvní strany shodně konstatují, že výše smluvní pokuty je přiměřená a odpovídá míře rizika, které je pro Plzeň 2015 spojené se včasným nevyklizením prostor určených k Rekonstrukci. Vedle smluvní pokuty má Plzeň 2015 nárok i na náhradu vzniklé škody i nemajetkové újmy v plné výši. Plzeň 2015 ZČU upozorňuje, že případné škody v důsledku porušení povinnosti vyklidit řádně a včas prostor GAFA mohou dosahovat jednotek až desítek milionů Kč a nájemce tuto skutečnost bere na vědomí.

- Pro vyloučení pochybností strany tohoto Dodatku výslovně stanovují, že na základě tohoto Dodatku nedochází k ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, pouze však k omezení práv účastníků dle Smlouvy; po odpadnutí překážky v podobě Rekonstrukce bude Smlouva účinná v původním rozsahu a za shodných podmínek, ledaže by v průběhu doby došlo k podstatné změně okolností (př. vlivem prodloužení Rekonstrukce Vlastníkem) – v takovém případě se smluvní strany zavazují jednat o úpravě podmínek Smlouvy.

- Kontaktními osobami za ZČU ve smyslu čl. 6. Smlouvy jsou:

- Zuzana Hrdinová, produkční FDU, a doc. MgA. Benedikt Tolar, vedoucí ateliéru Socha a prostor, ve věcech odborného plnění,

- Ing. Stanislav Kodýtek, tajemník FDU, ve věcech finančně-správních.

- Kontaktními osobami za Plzeň 2015 ve smyslu čl. 6. Smlouvy jsou nadále:

- Mgr. Soňa Rychlíková, ředitelka,

- Jindřich Jindřich, specialista obchodu.

III.

## Závěrečná ujednání

- V otázkách tímto Dodatkem neupravených se vztahy mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními OZ.

- Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních strany, která jej podepíše jako druhá v pořadí.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru ZČU.

- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, řádně podepsán a má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh před jeho podepsáním přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné 
a vážné vůli, a že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne						V Plzni dne

_____________________________			______________________________

Západočeská univerzita v Plzni		                         Plzeň 2015, zapsaný ústav

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor                           Mgr. Soňa Rychlíková, ředitelka