# Smlouva o dílo

# č. RBP 2016000438

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

1.	OBJEDNATEL

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl A. XIV, vložka 554

Sídlo:	Michálkovická 108, 710 15  OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA

Jednající:	Ing. Lubomír Káňa, ředitel

IČO:	476 73 036

DIČ:	CZ47673036

bankovní spojení:

# Zástupci objednatele oprávnění jednat v organizačně-technických záležitostech této smlouvy:

# - ve věcech smluvních:	Ing. Otakar Kačmař, náměstek ředitele pro obchod a správu

# - ve věcech technických:	Ing. Martin Venglář, vedoucí odboru správy,

(dále jen  o b j e d n a t e l)

a

2.	Z H O T O V I T E L

MORYS s. r. o.

zapsaná 26. 9. 1991 do OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 1504

Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, 702 00

Zastoupení:	Ing. Pavel Mrhač, jednatel společnosti

IČO:	428 64 771

DIČ:	CZ42864771

bankovní spojení:

číslo účtu:

# Zmocněnci zhotovitele:

- ve věcech smluvních: 	Ing. Pavel Mrhač, jednatel, Ing. Jiří Sup, výrobní ředitel, 
Ing. Radim Kviatkovský, obchodní ředitel

- ve věcech technických a realizačních : 	Ing. Juraj Gašpár, stavbyvedoucí

(dále jen  z h o t o v i t e l )

# I. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení na akci: „Větrání výdeje jídel“ - veřejná zakázka malého rozsahu č. 0N 001/08 -2016, v místě plnění – sídlo zadavatele zakázky (sídlo objednatele) – budova A, Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava, tj. provedení prací a dodávek v rozsahu cenové nabídky č. 16N0641, která je vč. položkového rozpočtu nedílnou součástí – přílohou této smlouvy o dílo.

II. Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

  - Termín zahájení díla:	1. 10. 2016

  - Termín dokončení a předání díla: 	30. 11. 2016

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínech uvedených v Zápise o předání a převzetí díla, dohodnutých smluvními stranami.

- Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele 
s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele 
– zhotovitelem nezaviněné překážky znemožňující provádění díla. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit zápisem ve stavebním deníku.

- Pokud v průběhu provádění díla dojde na základě požadavku objednatele k plnění nad rámec smlouvy 
o dílo v takovém rozsahu, že by tímto plněním mohl být ovlivněn termín ukončení díla, zavazuje se objednatel vydat souhlas k potřebné úpravě této smlouvy smluvním dodatkem (nebo zápisem ve stavebním deníku) s novým termínem ukončení díla.

III. Cena za dílo

- Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

cena bez DPH 					 243 129,- Kč

DPH 21 %  						   51 057,- Kč

cena vč. DPH 					 294 186,- Kč

Na předmět díla se obecně vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (dále jen "režim PDP"). 
K tomu objednatel výslovně prohlašuje, že je ve smyslu zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH"), plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH“), a že zhotovitelem poskytnutá plnění použije pro svou ekonomickou činnost.

IV. Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Podkladem, na základě kterého vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dodávaného díla, je účetní doklad nazvaný faktura (dále ve smlouvě „faktura“). Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, oba předpisy v platných zněních.

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena po předání celého díla bez vad a nedodělků, a to bezhotovostní platbou na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.  Okamžik předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

- Součástí faktury budou tyto přílohy:

- Soupis skutečně provedených prací

- Zápis o předání a převzetí hotového díla (příp. Protokol o odstranění vad a nedodělků sepsaných v Zápise o předání a převzetí díla).

Všechny přílohy faktury musejí být potvrzeny objednatelem.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

V. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit pro provádění díla tyto podmínky:

-	napojovací místo el. energie 1 x 220 V/15A,

-	napojovací místo zdroje vody,

-   	sociální zázemí.

VI. Způsob provádění díla

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště/pracoviště v nezbytném rozsahu pro provedení díla. Staveniště/pracoviště musí být prosté všech překážek faktických i právních.

- Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky týkající se zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků.

- Stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi a končí dnem, kdy se odstraní případné stavební vady a nedodělky. Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se díla.

- Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu životního prostředí 
v rozsahu zakázky a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.

VII. Záruky za jakost, vady díla

- Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy 
a zaručuje, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům platným v ČR v době realizace.

- Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. I smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Výjimku tvoří dodávka materiálů a zařízení, na které se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem nebo dodavatelem. Způsob uplatňování práv a odpovědnosti za vady a nároky z nich vyplývající upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku. Tato záruční doba je podmíněna pravidelným servisem zařízení. (Není předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy o dílo). Záruka se nevztahuje na závady způsobené úmyslným nebo neodborným zacházením a mechanickým poškozením.

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel odpovídá za prokazatelné vady díla, pokud byly uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve výše uvedené záruční lhůtě. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli každou zjištěnou závadu na díle písemně, případně po jejím telefonickém nahlášení ji poté písemně potvrdit.

- Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen písemně objednateli oznámit, a to nejpozději ve lhůtách dle odst. 6 tohoto čl. smlouvy, zda reklamovanou vadu uznává, v opačném případě, pak důvody neuznání vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že s reklamací objednatele souhlasí 
a vady jím reklamované uznává.

- Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění závad, které se projeví v záruční lhůtě, nastoupí v případě, že nebrání užívání díla nebo jeho části, do 10 dnů po nahlášení vady, v případě, že brání užívání díla nebo jeho části, do 3 dnů po nahlášení vady. Při nástupu zhotovitele na opravu dohodnou strany písemně termín jejího odstranění. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění závad ve shora uvedeném termínu a pokud nebude dohodnut jiný postup písemnou dohodou, má objednatel právo zajistit odstranění závad jinou osobou dle vlastního výběru, popřípadě vlastními silami, a to na náklady zhotovitele.

VIII. Sjednání smluvních pokut

- Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním předmětu díla má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla (bez DPH), a to za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta neuhrazuje případnou škodu zhotovitele.

IX. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly použít v rámci plnění dle této smlouvy oficiální formuláře zhotovitele (Zápis o předání a převzetí staveniště, Zápis o předání a převzetí díla, Protokol o odstranění vad 
a nedodělků z přejímacího řízení, Protokol o odstranění vad v záruce v rámci reklamačního řízení apod.). Pro předání pracoviště se použije předávací protokol objednatele, který obsahuje seznámení s riziky, záznam o provedeném školení o PO a BOZP a dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem budou vždy upraveny pouze na základě právních předpisů a norem platných v České republice.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž obdrží každá strana po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 14 dní po podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:  Cenová nabídka zhotovitele vč. položkového rozpočtu

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne | V Ostravě dne |  |
|  | Ing. Lubomír Káňa, ředitel |  | Ing. Pavel Mrhač, jednatel |  |