DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLJ-38-76/2024 ze dne 11.04.2024

I.   SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			     Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO:                       	00088455

DIČ:                       	CZ00088455

bankovní spojení:         	zastoupená:          	PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GRAS SPOL s.r.o.

se sídlem:	Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČO: 	25993020

DIČ:

ve věcech technických:	Ing. Petra Löffelmannová, jednatelka

(dále jen „zhotovitel“)

- (objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení o dílo č. SMLJ-38-76/2024 ze dne 11.04.2024 (dále jen „smlouva“) takto:

II. předmět dodatku

- Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že po zahájení realizace díla „Rekonstrukce rastrových záhonů v klášterní zahradě ve Vrchlabí“ bylo zjištěno, že

- některé práce je třeba realizovat nad rámec položkového rozpočtu („vícepráce“),

- některé práce nelze realizovat, zejm. z důvodu nedodání rostlinného materiálu objednatelem („méněpráce“)

- existuje potřeba změnit některé položky (bez dopadu na cenu).

- V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na změně díla a realizaci víceprací, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

- Shora popsaná změna díla má za následek následující změnu ustanovení smlouvy:

Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy se mění v souladu s bodem II.2. tohoto dodatku takto:

Původní cena díla celkem bez DPH		                         609 634,68 Kč
Vícepráce bez DPH                    			                          + 2 976,00 Kč

Méněpráce bez DPH 					              - 3 363,50 Kč

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem bez DPH				                         609 247,18 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

- Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. č. SMLJ-38-76/2024 ze dne 23.05.2024.

- Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis změn

| Ve Vrchlabí dne …………………………………………….. PhDr. Robin Böhnisch, ředitel Správa Krkonošského národního parku | Ve Vrchlabí dne …………………………………………….. Ing. Petra Löffelmannová GRAS SPOL s.r.o. |
| --- | --- |