DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLJ-38-139/2024 ze dne 23.05.2024

I.   SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			     Správa Krkonošského národního parku

se sídlem:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO:                       	00088455

DIČ:                       	CZ00088455

bankovní spojení:         	ČNB, 5830601/0710

zastoupená:          	PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Michal Bobr

se sídlem:	R. A. Dvorského 380, 541 01 Trutnov

IČO: 	68253842

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

- (objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení o dílo č. SMLJ-38-139/2024 ze dne 23.05.2024 (dále jen „smlouva“) takto:

II. předmět dodatku

- Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že po zahájení realizace díla „Rekonstrukce rastrových záhonů v klášterní zahradě ve Vrchlabí – automatický závlahový systém“ bylo zjištěno, že

- položka komponentu „chránička“ nebyla zahrnuta v položkovém rozpočtu,

- je větší skutečná spotřeba materiálu k přivedení vodovodní zásuvky,

- existuje potřeba dodatečného pořízení řídící jednotky na rastrové záhony s kapkovou závlahou.

- V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na změně díla a realizaci víceprací, jak jsou specifikovány níže:

| Položka | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Chránička na potrubí a kabel - Kopoflex 40 mm 370m á 20,- | 7.400,- |
| Pe hadice 25 mm na vodovodní zásuvky 100 m á 18,- | 1.800,- |
| Řídící jednotka X CORE na 4 sekce, bez WIFI 1 ks | 1.950,- |
| Cena celkem za položky bez DPH | 11.150,- |

- Shora popsaná změna díla má za následek následující změnu ustanovení smlouvy:

Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy se mění v souladu s bodem II.2. tohoto dodatku takto:

Původní cena díla celkem bez DPH		                         297 291 Kč
Vícepráce bez DPH                    				           + 11 150 Kč

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem bez DPH				                         308 441 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

- Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. č. SMLJ-38-139/2024 ze dne 23.05.2024.

- Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

| Ve Vrchlabí dne …………………………………………….. PhDr. Robin Böhnisch, ředitel Správa Krkonošského národního parku | Ve Vrchlabí dne …………………………………………….. Michal Bobr, zhotovitel |
| --- | --- |