DODATEK č. 1 k SOD č. KRN/SOD/6/2024

uzavřené dne 25. 3. 2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

sídlo: 			I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručových vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena: 		MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 			00844641

DIČ: 			CZ00844641

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		xxxxxxxx/xxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. Pr 876

(dále jen objednatel)

a

- JP-ProDoStav s.r.o.

sídlo: 			Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov

zastoupena:		Ing. Petrem Čevelou, jednatelem

IČO: 			10836438

DIČ: 			CZ10836438

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu: 		xxxxxxxxx/xxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85770

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KRN/SOD/6/2024 
na dodávku díla „Krnovská nemocnice parkoviště + chodník“.

Změna smlouvy

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání v článku V. (Cena za dílo), výlučně v bodě 1. následovně:

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH			773 601,65 Kč

DPH  21% 			162 456,35 Kč

Cena včetně DPH		936 058,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle základní SoD:  	           		  652 981,06 Kč bez DPH

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí:                           + 120 620,59 Kč bez DPH

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 činí:                                    - 0,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1:                     773 601,65 Kč bez DPH

Závěrečná ujednání

- Jiná ujednání smlouvy o dílo č. KRN/SOD/6/2024 ze dne 24. 4. 2024  se nemění. Nedílnou součástí  dodatku je změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna ujednání ceny za dílo byla způsobena požadavky objednatele (světla, poklopy, propojení dlažbou k cestě) a kopáním v blízkosti stávajícího areálového vedení NN, resp. V.O.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Krnově dne:	7. 6. 2024					V Krnově dne: 	7. 6. 2024

Objednatel:							Zhotovitel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,				JP-ProDoStav s.r.o.

příspěvková organizace

….........................................					…......................................

MUDr. Ladislav Václavec, MBA					Ing. Petr Čevela

ředitel								jednatel