SMLOUVA O DÍLO 2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel :

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Adresa:   Palackého 524/37, 769 01 Holešov

IČ: 47935774

Email :	gym.hol@gymhol.cz

zastoupený: PaedDr. Zdeňkem Janalíkem, ředitelem

ve věcech smluvních:	do 31.7.2024: Zdeněk Janalík, od 1.8.2024: Miriam Kuczmanová

ve věcech technických: 	Lukáš Marek

Zhotovitel :

Topič s.r.o.

se sídlem                                         Palackého 521/8, PSČ 769 01

IČ:		26947684

DIČ:	CZ 26947684

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 47514

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Patrikem Topičem, jednatelem

ve věcech technických:	Jiřím Fuksou, technikem

Bankovní spojení:	ČSOB Holešov, č.ú. 193747644/0300

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

I. Předmět díla

- Předmětem díla je provedení prací na akci:  Havárie kanalizační přípojky, oprava stoupacího potrubí na WC a zednické zapravení

Místem plnění je – Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Rozsah předmětu díla je určen dle cenové nabídky č. 191/2024  ze dne 17.6.2024  zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

II. Doba plnění

I. etapa

I. etapa - zahájení prací:		13.6. 2024

I. etapa - ukončení prací a předání díla objednateli:	17.6. 2024

II. etapa

II. etapa - zahájení prací kompletace :		15.7. 2024

II. etapa - ukončení prací a předání díla objednateli:	19.8. 2024

III. Cena díla

Cena za provedení díla v rozsahu předmětu díla dle čl. I. je stanovena dohodou smluvních stran a činí  201.241,- Kč včetně DPH 21%. Cena je konečná.

K ceně díla bude připočtena zákonná daň z přidané hodnoty, a to ve výši platné v době fakturace. Pokud je objednatel plátcem daně z přidané hodnoty bude stavebně montážní práce zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) zákona o dani z přidané hodnoty.

IV. Platební podmínky

Po dokončení prací a předání jednotlivých etap budou práce vyfakturovány a proplaceny.

Cenu za zhotovení díla je objednatel povinen zaplatit na základě konečné faktury po dokončení díla. Podkladem této faktury je Soupis provedených prací.

Splatnost vystavených faktur je 14 dní od dne doručení faktury objednateli.

V. Záruka

Zhotovitel přebírá záruku za jím provedené dílo – práce podle této smlouvy v délce 24 měsíců ode dne předání stavby objednatelem. Zhotovitel přebírá záruku za jím provedené dílo – materiál podle této smlouvy v délce minimálně 24 měsíců ode dne předání stavby objednatelem.

VI. Předání díla

Zhotovitel předá dílo objednateli při předávacím řízení (po dokončení prací, před odjezdem), které je povinen svolat zhotovitel. O předání díla se sepíše protokol, který jsou povinny podepsat obě smluvní strany. Objednatel je povinen věnovat náležitou pozornost zjištění stavu díla, zejména zda je dílo v souladu s touto smlouvou a zda dílo nemá vadu. Objednatel je povinen označit své výhrady k dílu a vady díla v předávacím protokolu. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad nebo neuplatní-li vady při předání díla, má se za to, že dílo bylo předáno bez vad.

Podpisem smlouvy souhlasím se zpracováním svých osobních údajů GDPR.

VII. Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.

- Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran.

V Holešově, dne 12.6.2024

……………………………………	…………………………..………………

PaedDr. Zdeněk Janalík, ředitel                                               Patrik Topič,jednatel	    	                                           	                           Objednavatel                                                                       Zhotovitel