Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/62/2024 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/212 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 06.06.2024 |

Objednávka opravy zpevněných ploch a provedení terénních úprav hřiště na ul. 8.května v Rýmařově

Město Rýmařov u Vás objednává opravu zpevněných ploch a provedení terénních úprav hřiště na ulici 8.května v Rýmařově.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění jsou opravy zpevněných ploch, výměna betonových obrubníků, terénní úpravy a zpevnění svahů hřiště na ulici 8.května v Rýmařově.

Stavebně montážní práce zahrnují provedení:

- Přípravných a bouracích prací v částce				21 400,00 Kč bez DPH 21 %

- Opravu zpev. ploch a výměnu betonových obrubníků v částce 	35 620,00 Kč bez DPH 21 %

- Provedení terénních úprav a zpevnění svahů v částce		26 825,00 Kč bez DPH 21 %

- Staveništní přesun hmot v částce				  8 000,00 Kč bez DPH 21 %

- Výrobní a správní režie a vedlejší rozpočtové náklady v částce	  9 800,00 Kč bez DPH 21 %

Celkem 						            101 645,00 Kč bez DPH 21%

2. Termín plnění:

Zahájení stavby nejpozději do: 								10.06.2024

Dokončení stavby nejpozději do: 							28.06.2024

3. Místo plnění:

Část pozemku parc.č. 1920 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								 101 645,00 Kč bez 21 % DPH

21 345,45 Kč DPH 21%

Cena celkem 								 122 990,45 Kč vč. 21 % DPH

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/62/2024 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 20.06.2024

25.06.2024

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ověření správce rozpočtu: 10.06.2024