Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění,

na základě písemné výzvy objednatele

Článek 1.

Smluvní strany

# Objednatel: 	Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

se sídlem: Králova 1742, 666 01 Tišnov

Zastoupen: PhDr. Janou Hutařovou, ředitelkou

IČO : 28334949

DIČ : CZ28334949

Tel. : 549410301

# (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o.

se sídlem Nádražní 1332/32

680 01 Boskovice

Zastoupen: Jaroslavem Šafránkem, jednatelem

IČO : 	416 04 041

DIČ :  	CZ699005473

Bank. spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice, č. ú.: 153213824/0300			Tel.: 	516453555

Fax:   	516454215

Zhotovitel je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2.

Prohlášení objednatele

2.1. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty v ČR a přijaté plnění ve formě uvedených stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani.

Článek 3.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

  - Dílem dle čl. 3.1. této smlouvy je provedení „Centrum sociálních služeb Tišnov – opravy zdravotechnických zařízení“ a ostatní souvisejících prací v objektech centra.

  - Místo stavby: Centrum sociálních služeb Tišnov.

Článek 4.

Cena

  - Cena Díla v rozsahu čl. 3 této smlouvy stanovená podle položkového rozpočtu zhotovitele a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci Díla včetně nákladů souvisejících. Cena Díla je cenou pevnou v rozsahu dle položkového rozpočtu zhotovitele.

Cena bez DPH                                                                              215.459,68   Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla celkem bez DPH:                                                       215.459,68   Kč

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu tvořícím Přílohu č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Uvedenou cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, dojde – li ke změnám sazeb DPH.

  - Vícepráce: Pokud při provádění stavby vzniknou vícepráce, musí být tyto oboustranně předem písemně odsouhlaseny. Vícepráce budou  proplaceny dle platebních podmínek v rámci konečné faktury.

  - Cena za vícepráce bude odpovídat cenám aplikovaným v položkovém rozpočtu tvořícím Přílohu č. 1 k této smlouvě. Cena za práce v položkovém rozpočtu neuvedené bude vypočtena podle platných ceníků stavebních prací zhotovitele, práce v cenících neobsažené budou účtovány v hodinové zúčtovací sazbě, materiál v pořizovací hodnotě s 15% skladovou a manipulační přirážkou.

Článek 5.

Platební podmínky, fakturace

  - Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude hrazena měsíčními dílčími platbami podle skutečného provedení prací na Díle na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce. Každý daňový doklad bude doplněn soupisem skutečně provedených prací v členění dle kalkulace ceny Díla. Objednatel je povinen se k soupisu předloženému zhotovitelem vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho doručení. Nevyjádří – li se objednatel k zaslanému soupisu prací ve lhůtě uvedené výše, platí, že se soupisem prací souhlasí. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad bude vystaven ve dvojím vyhotovení.

  - Objednatel nebude poskytovat během plnění díla zálohy.

  - Dnem předání a převzetí Díla podpisem předávacího protokolu vzniká zhotoviteli právo vyfakturovat cenu Díla konečnou fakturou se splatností 30 dnů.

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli platbou podle řádně vystavených faktur.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení, že jde o daňový doklad (fakturu) a její číslo

- odkaz na smlouvu o dílo

- lhůtu splatnosti 30 dnů

- název a sídlo smluvních stran a jejich  IČO, DIČ

- předmět plnění a název stavby

- den vystavení, zdanitelného plnění a splatnosti faktury

- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena

- fakturovanou částku

- razítko a podpis oprávněné osoby

- soupis skutečně provedených prací v členění dle kalkulace ceny Díla

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, pokud tato neobsahuje některou náležitost stanovenou v odstavci 5.4 výše nebo má jiné závady v obsahu. Objednatel musí výslovně uvést důvod vrácení faktury. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Článek 6.

Doba plnění, záruka

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště do – dle dohody.

  - Termín dokončení Díla je do 30. 09. 2024.

  - Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.

  - Na Dílo poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců ode dne předání Díla, na výrobky s odlišnou zárukou dle záručních listů výrobce.

  - Doba dokončení Díla se přiměřeně prodlouží, nastanou-li následující okolnosti:

- dojde-li po uzavření této smlouvy mezi stranami k dohodě o změně v rozsahu Díla

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v provádění Díla z důvodů na straně objednatele

- dojde-li k opožděnému předání staveniště (místa provádění Díla) objednatelem

- při nedodržení platebních podmínek ze strany objednatele

- při zastavení práce státními a kontrolními orgány

- z důvodu zásahu vyšší moci znemožňující provádění Díla

Článek 7.

Provádění Díla

  - Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy.

  - Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen certifikované výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla, při řádné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, bezpečnost při užívání.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle nař. vl. č.  591/2006 Sb.

  - Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a znečišťování.

  - Objednatel si vyhrazuje právo neprovést některé práce nebo zadat provedení vícepráci třetí osobě. U víceprací většího rozsahu je nutno předem dohodnout případnou změnu lhůty dokončení Díla. Rovněž cenové podmínky musí být předem dohodnuty.

  - Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do jeho předání nebo do okamžiku, kdy Dílo začne bez předání užívat objednatel.

  - Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh plnění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil Dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

  - Lhůty provádění Díla mohou být prodlouženy z důvodů stojících na straně objednatele nebo z důvodů jiných skutečností nezpůsobených zhotovitelem.

  - Pokud činností zhotovitele bude objednateli nebo třetím osobám způsobena škoda je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých subdodavatelů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků dodavatele, a to minimálně ve výši 100% ceny Díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

  - Při vzniku pojistné události je povinen zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou možnou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 8.

Předání a převzetí Díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.  Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem na základě přejímacího řízení. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele o dokončení Díla, doručeného objednateli nejméně 10 dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit je nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

  - Nedostaví-lise objednatel k řádně ohlášené přejímce díla ve smyslu odst. 8.1. smlouvy, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději třetí den po doručení sdělení zhotovitele o dokončení Díla objednateli a od tohoto data začíná běh záruční lhůty a oprávnění zhotovitele vystavit konečnou fakturu.

  - O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen písemný zápis (protokol)

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli

- popis Díla, které je předmětem předání a převzetí

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

  - Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo nedodělků

V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

  - Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání užívání Díla či jeho užívání podstatným způsobem omezují. V protokolu o předání a převzetí uvedou smluvní strany soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

  - Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení Díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav vad Díla či za účelem odstranění nedodělků Díla.

  - Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem, kdy je Dílo nebo jeho část předáno objednateli, případně kdy je bez předání začne objednatel užívat.

Článek 9.

Smluvní pokuty, odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy

  - Jestliže zhotovitel nepředá objednateli dokončené Dílo ve smluvně dohodnutém termínu z důvodů stojících na straně zhotovitele, je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato pokuta bude promítnuta do konečné faktury za provedení Díla.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že smluvní pokuta za nevyklizení staveniště do 20 dnů po odstranění všech vad a nedodělků díla činí 500,- Kč za každý den prodlení.

  - Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. V zájmu zamezení případných pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezená.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na vyřízení reklamace, včetně navrhovaného termínu odstranění reklamované vady.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, na Díle, které byly po převzetí Díla způsobeny neoprávněným zásahem objednatele, třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty na adrese : STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Po dobu záruky budou veškeré služby související s provedením opravy předmětu zakázky poskytovány bezplatně. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad uplatněných v rámci záruční lhůty, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s neodstraněním každé jednotlivé vady. K odstranění vady je stanovena lhůta 10 dnů od nahlášení, není-li s ohledem na objektivně daný rozsah nutných prací smluvními stranami vzájemně dohodnuta lhůta jiná.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil reklamaci neoprávněně, což znamená, že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel, nebo že se na ni nevztahuje záruční lhůta, protože vadu nevhodným užíváním Díla způsobil objednatel nebo jakákoliv jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

  - Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 5 dnů od vzniku podstatného porušení.

Podstatným porušením smluvních povinností se pro účely této smlouvy rozumí:

- prodlení se splněním Díla zhotovitelem o více než 30 dnů, přičemž zhotovitel není  schopen poskytnout záruku, že Dílo dokončí v přiměřeném náhradním termínu;

- provádění Díla v rozporu s touto smlouvou, kdy zhotovitel neprovádí Dílo v odpovídající kvalitě a tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění na zjištěné nedostatky nebo zápisem ve stavebním deníku;

- nedodržení platebních podmínek ze strany objednatele, přičemž objednatel není schopen poskytnout záruku, že zaplatí dlužnou částku v plné výši v náhradním termínu přijatelném pro zhotovitele;

- provádění Díla v rozporu s touto smlouvou;

- je-li na majetek zhotovitele zahájeno insolvenční řízení, prohlášen konkurz nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Za doručenou se považuje též písemnost, kterou smluvní strana odmítne převzít, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti a dále písemnost, kterou smluvní strana nevyzvedne v úložné lhůtě, a to dnem následujícím po marném uplynutí úložné lhůty.

## Článek 10.

### Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti výslovně neupravená touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

  - Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými smluvními dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami, vyhotovenými ve stejném počtu jako základní smlouva.

  - Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k dodatku návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

  - Neplatnost kterýchkoliv jednotlivých ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost této smlouvy jako celku. Pokud bude a/nebo se ukáže být kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevynutitelné podle příslušných zákonů, smluvní strany souhlasí s tím, že dodatkem k této smlouvě je nahradí jiným ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné, a které bude co možná nejvíce odpovídat významu a účelu předešlého ustanovení, které bylo neplatné nebo nezákonné nebo nevynutitelné. Jinak budou použity zákonné předpisy, které pojednávají o dané věci, a pokud takové ustanovení neexistuje, budou použity ty zákonné předpisy, které se nejvíce přibližují obsahu a povaze takového ustanovení, a v případě, že i takové předpisy nebudou existovat, budou uplatněna pravidla poctivého obchodního chování.

  - Pro zamezení případných pochybností smluvní strany výslovně vylučují ust. § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk opatřený originálem otisku razítka a podpisem.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Tišnově dne:	          	                             V Boskovicích dne:

……..………………….……..	                                     ………………………………..

za objednatele:					              za zhotovitele:

PhDr. Jana Hutařová				           Jaroslav Šafránek

ředitelka CSS Tišnov, p.o.	     		                     jednatel společnosti