**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Základní škola Olomouc, příspěvková organizace,**

**Zeyerova 28, 779 00 Olomouc**

Zastoupená: Mgr. Alenou Mikovou, ředitelkou školy

IČO: 476 571 62

a

2) Zhotovitel: **Jiří Glier, Tovární 978, Velká Bystřice**

IČO: 01944452

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je rekonstrukce odpadní stoupačky číslo 6 a 7 - dále

jen díla.

Specifikace díla: Stavební a instalatérské práce dle nabídky, která je nedílnou součásti této smlouvy.

**Článek II.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 30.6.2017 do

14.7.2017.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v celku.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

**Cena za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy činí celkem: 364.965,- Kč.**

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou splátkách a to následujícím způsobem:

* první splátka ve výši 180.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 7.7.2017
* doplatek ve výši 184.965,- Kč bude uhrazen nejpozději do 10 kalendářních dnů

ode dne předání a převzetí díla

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel

povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové

náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad

rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady

objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II. zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši

0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel

na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na

jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

**Článek V.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce

3 roků.

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese

zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele

v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí

zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

**Článek VI.**

**Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou

součinnost v rozsahu: není předmětem smlouvy

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu

plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na

takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele,

současně s návrhem nového termínu plnění.

**Článek VII.**

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních

stran.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy

České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném

znění.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě

vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly

jejímu obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Olomouci dne 15.6.2017

………………………………. …………………………………

Podpis zástupce objednatele Podpis zástupce zhotovitele