**Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“)**

dle § 152 odst. 4 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále viz přehled činností, níže

V rámci výkonu AD zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti:

* poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, tj. ke sloučené projektové dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohrožení plynulosti výstavby,
* poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,
* posuzování a odsouhlasení dodavatelské dokumentace,
* účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
* účast na kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín konání pravidelných KD na výzvu objednatele a plnění úkolů plynoucích z těchto jednání,
* navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
* operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
* posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
* posuzování návrhů zhotovitele stavby při realizaci řešení odlišných od dokumentace pro provedení stavby včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním,
* prověřování souladu dokumentace pro provedení stavby s postupem zhotovitele stavby, a to včetně dokumentace vyhotovené tímto zhotovitelem v souvislosti s realizací stavby,
* vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro provedení stavby,
* sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
* spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora,
* účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
* účast na komplexním vyzkoušení,
* účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
* odsouhlasení zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků,
* upozorňování objednatele na případné rozpory mezi dokumentací pro provedení stavby, platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a postupem zhotovitele stavby; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci stavby k rozporu s dokumentací pro provedení stavby teprve dojde,
* navrhování objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a případné připomínky objednatele či dodavatele vypořádat,
* spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby.

Bude-li o to zhotovitel ze strany objednatele požádán, je povinen svoje vysvětlení, upozornění či doporučení učiněná při plnění závazků dle této přílohy č. 2 smlouvy předložit v písemné formě v textové, grafické, dokladové nebo rozpočtové podobě.