KUPNÍ SMLOUVA

# ev. číslo kupujícího: …………….

ev. číslo prodávajícího: E114/2024

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

- Účastníci smlouvy

  - Kupující: 	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

sídlo: 			U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený:	Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ:			000 79 481

DIČ: 			CZ00079481

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněna k jednání:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka

ve věcech technických oprávněn k jednání:

xxxxxxxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov,

tel: +420 xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „kupující“)

  - Prodávající:		Bláha ús, s.r.o.

sídlo:	 		Vraný 119, 273 73 Vraný

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 128074

zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelkou

IČ:			27940195

DIČ:			CZ27940195

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 	xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel,

ve věcech technických oprávněn k jednání: 	xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen jako „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny identifikačních údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2.2	Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „MSB – Modernizace hlavní budovy – dodávka návštěvnického depozitáře“ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Oznámení o zahájení otevřeného řízení pro veřejnou zakázku bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 4. 2024 pod evidenčním číslem zakázky Z2024-015049.

  - Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy. Plnění předmětu smlouvy se řídí taktéž zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku (dále jen „ZP“). ZP jsou pro plnění smlouvy závazné, i když v ní nejsou výslovně uvedeny. Plnění této smlouvy se řídí také nabídkou prodávajícího 
ze dne 10.5.2024, kterou předložil v zadávacím řízení (dále jen „nabídka“).

  - Prodávající prohlašuje:

    - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem               a povahou předmětu smlouvy,

    - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy,

    - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je dodávka zásuvkových skříní s vitrínami a příslušenstvím (dále také jen jako „dodávka“ nebo „vybavení“) v množství, kvalitě a druhovém složení podrobně specifikovaném v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), která byla prodávajícímu předána jako součást ZP.

  - Vedle výše uvedeného je součástí předmětu smlouvy:

- zajištění výroby vybavení včetně vypracování dílenské dokumentace,

- dodávka vybavení na místo plnění včetně jejich rozmístění a montáže,

- odzkoušení a ověření správné funkce osvětlení skříňových vitrín,

- seznámení zadavatele se správnou údržbou dodaných skříní,

- předání veškerých dokumentů potřebných k řádnému užívání dodaných výrobků, především záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce;

- úklid místa plnění, likvidace obalů a odpadu.

  - Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy a převést na něj vlastnické právo.

  - Kupující se zavazuje za dodání předmětu smlouvy zaplatit cenu ve výši dle čl. 7 této smlouvy.

- Místo a čas plnění

  - Místem pro dodávku a montáž veškerého vybavení je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na adrese U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou. Dílenskou přípravu a výrobu zajistí prodávající ve svých prostorách.

  - Dílenská příprava a výroba vybavení bude zahájena po nabytí účinnosti této smlouvy. Dodávka a montáž požadovaného vybavení v místě plnění bude zahájena 
po protokolárním předání a převzetí místa plnění, ke kterému bude prodávající kupujícím písemně vyzván. Výzva bude zaslána prodávajícímu nejdříve 4 měsíce po nabytí účinnosti této smlouvy. V době zahájení zadávacího řízení předpokládal kupující předání místa plnění prodávajícímu v 10/2024.

  - Prodávající je povinen převzít místo plnění v termínu uvedeném v písemné výzvě (nejdříve 5 dní od doručení výzvy), nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven náhradní termín. O předání místa plnění kupujícím a jeho převzetí prodávajícím bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

  - Lhůta pro dodávku a montáž vybavení v místě plnění činí maximálně 10 týdnů 
od protokolárního předání místa plnění prodávajícímu.

  - Ihned po nabytí účinnosti této smlouvy umožní kupující prodávajícímu přístup do místa plnění za účelem jeho detailního zaměření, aby mohla být zahájena dílenská příprava a výroba prototypu. Prototyp bude vyroben na základě schválených vzorků jednotlivých použitých výrobků a materiálů (např.: madla, zásuvkové pojezdy, panty, zámky, skla, svítidla, konzolky instalačního systému atp.). Následná dodávka a montáž vybavení v místě plnění pak bude možná až po schválení předložené dílenské dokumentace a odsouhlasení předloženého prototypu.

  - Prodávající je povinen dodávku dokončit a předat nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 4.4 této smlouvy. Za ukončení dodávky se považuje den ukončení přejímacího řízení oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. 5 této smlouvy.

- Předání a převzetí dodávky

  - K převzetí dokončené kompletní dodávky vyzve prodávající kupujícího alespoň 5 dnů předem.

  - O převzetí dodávky se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,

- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- rozsah a předmět plnění,

- čas a místo předání,

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,

- prohlášení kupujícího, že předávané dodávky přejímá/nepřejímá,

- případný soupis vad a nedodělků.

- soupis dokladů předávaných s dodávkou (atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce apod.)

  - V případě, že kupující odmítne dodávku převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání 
a převzetí dodávky včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí dodávky v náhradním termínu sepíší smluvní strany protokol s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost prodávajícího předat kompletní dodávku kupujícímu v termínu dle odst. 4.4 této smlouvy.

  - Převzetím dodávky nabývá kupující k dodávce vlastnické právo a přechází na něj nebezpečí škody.

  - Prodávající je povinen ke dni předání dodávky na své náklady vyklidit místo plnění.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě vyšší moci, která by zabránila prodávajícímu na omezenou dobu pokračovat v realizaci předmětu plnění, se termín může přiměřeně prodloužit o takový počet dní překážky způsobené vyšší mocí, který prodávající věrohodně prokáže.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Prodávající je povinen zrealizovat dodávku v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

  - Prodávající se zavazuje při realizaci dodávky dodržovat platné právní předpisy           a provádět veškerá opatření týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, aby se v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob podílejících se na realizaci dodávky.

  - Prodávající bere na vědomí, že budova muzea, ve které bude realizována dodávka regálového systému, je zapsanou nemovitou kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 34693/5-5045, katalogové číslo 1000146426). Prodávající bude při provádění prací dbát zvýšené opatrnosti a zajistí maximální ochranu dotčených prostor před jejich možným poškozením.

  - Prodávající je povinen předat dodávku kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, PD, ZP a nabídce prodávajícího.

  - Kontrolu souladu dodávky s PD, ZP, platnými normami a jinými právními předpisy zajistí kupující nebo jím pověřená osoba.

  - Prodávající je povinen před zahájením výroby, ve lhůtě 30 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém umožní kupující prodávajícímu přístup 
do místa plnění za účelem detailního zaměření skutečných půdorysných a výškových rozměrů prostor pro instalaci ve smyslu odst. 4.5 této smlouvy, nebude-li stranami dohodnuta lhůta jiná, předložit kupujícímu nebo jím pověřené osobě dílenskou dokumentaci a vzorky materiálů a výrobků, u kterých to bude kupující požadovat (např. madla, zásuvkové pojezdy, panty, zámky, skla, svítidla, konzolky instalačního systému atp.). Před vlastní výrobou zásuvkových skříní s vitrínami bude zhotoven prototyp jedné kompletní (průběžné) skříně, který bude odsouhlasen kupujícím.

  - Prodávající není oprávněn zahájit dodávku a montáž vybavení před písemným schválením předložených vzorků a dílenské dokumentace kupujícím nebo jím pověřenou osobou. Kontrola předložených vzorků a dílenské dokumentace bude prováděna především s ohledem na ověření požadovaných technických a funkčních parametrů stanovených v ZP a PD. V případě, že předložené vzorky nebo dokumentace nebudou odpovídat PD, je prodávající povinen ve lhůtě do 7 dní od sdělení kupujícího o nevhodnosti, předložit kupujícímu vzorky nebo dokumentaci novou. V případě, že ani opakovaně předložené vzorky/dokumentace nebude odpovídat PD, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - V průběhu dodávky a montáže budou v předem dohodnutých termínech prováděny kupujícím kontroly kvality dodávek a montážních prací a jejich časového plnění, tzv. kontrolní dny. Nedohodnou-li se strany na termínech kontrolních dnů, je kupující oprávněn stanovit termíny kontrolních dnů písemným sdělením prodávajícímu, kdy kontrolní dny mohou být stanoveny v rozsahu 1 x v kalendářním týdnu.

  - Prodávající se zavazuje písemně vyzvat kupujícího ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Prodávající je povinen výzvu učinit nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu se považuje i oznámení formou emailu.

  - Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.

  - Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností minimálně 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy.

  - Prodávající si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly       a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy.

  - Kupující se zavazuje na své náklady zajistit elektrickou energii a vodu. Prodávající se zavazuje elektrickou energii a vodu využívat výlučně v souvislosti a za účelem plnění předmětu této smlouvy.

## Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).

## V případě, že prodávající prokazoval prostřednictvím jiné osoby část kvalifikace v zadávacím řízení, musí se tato osoba na plnění předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v závazku, předloženém v nabídce prodávajícího v souladu 
s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

## Změna osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval prodávající v zadávacím řízení část své kvalifikace, je v průběhu plnění smlouvy možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní osoba prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako původní. Změna osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval prodávající část své kvalifikace v zadávacím řízení a která zároveň převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že se náhradní osoba zaváže ke společné             a nerozdílné odpovědnosti.

## Návrh změny osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, předloží prodávající na jednání kontrolního dne a doklady prokazující kvalifikaci nové osoby předá kupujícímu v dohodnutém termínu. Smluvní strany se dohodly, že změna této osoby nevyžaduje písemný dodatek ke smlouvě, postačí souhlas kupujícího se změnou uvést v rámci zápisu z kontrolního dne, popř.               v montážním deníku.

## Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. V případě, že jiná osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval prodávající část své kvalifikace v zadávacím řízení, převezme odpovědnost za plnění této smlouvy, je tato osoba odpovědná za splnění závazků z této smlouvy společně     a nerozdílně s prodávajícím, a to v rozsahu, v němž odpovědnost převzala; odpovědnost prodávajícího tím není dotčena.

- Kupní cena a platební podmínky

  - Celková cena dodávky je smluvními stranami sjednána ve výši:

| Celková cena bez DPH | 4 636 000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH (21 %) | 973 560,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 5 609 560,- Kč |

  - Celková cena dodávky dle odst. 7.1 uvedená bez DPH byla stanovena na základě ocenění položkového rozpočtu, který byl přílohou ZP pro veřejnou zakázku. Oceněný položkový rozpočet, který předložil prodávající ve své nabídce, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

7.3	DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. To však pouze za předpokladu, že prodávající je plátcem DPH a tuto skutečnost zohlednil ve své nabídkové ceně. U neplátce DPH, který DPH ve své nabídkové ceně nezohlednil, nebude cena včetně DPH měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal. V takovém případě jdou veškeré s tím související náklady k tíži prodávajícího.

  - Celková cena dodávky dle odst. 7.1 je nejvýše přípustná za rozsah plnění vymezený touto smlouvou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na zhotovení a dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, úklidu a likvidace obalů a odpadů, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen (inflaci) včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. Cena zahrnuje veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu smlouvy, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech obvyklých rizik a vlivů působících během plnění předmětu smlouvy.

  - Celková cena dodávky nesmí být změněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

  - Celková cena dodávky může být změněna v důsledku změny rozsahu a/nebo kvality dodávky oproti rozsahu a/nebo kvalitě specifikovaným v ZP, ke které by došlo na základě požadavku kupujícího. Případná změna v rozsahu a/nebo kvalitě požadované dodávky může být realizována pouze za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Jakékoli změny rozsahu nebo kvality dodávky budou řešeny dodatkem k této smlouvě. V případě změny rozsahu      a kvality bude celková cena dodávky odpovídat skutečnému množství dodaného zboží, podkladem pro oceňování změn budou jednotkové ceny dílčích prvků dodávky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Platby budou prováděny průběžně dle daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím 1x měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených dodávek odsouhlasených kupujícím (fakturace může být tedy provedena až po kompletním dodání a montáži každého celého jednotlivého prvku v místě plnění dle položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy), až do dosažení 90 % celkové ceny dodávky. Částka rovnající se 10 % z ceny bude sloužit jako zádržné, které bude kupujícím uhrazeno bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí dodávek. V případě, že kupující převezme dodávky, na kterých se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

  - Splatnost faktur (daňových dokladů) je 45 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zálohy kupující neposkytuje.

  - Faktury – daňové doklady musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani          z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře (daňovém dokladu) bude mj. uveden název zakázky a číslo smlouvy zadavatele, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH a dále identifikace projektu: ident. č. SMVS: 134/131000172 a název akce: „MSB – Modernizace hlavní budovy – dodávka návštěvnického depozitáře“. Nedílnou přílohou faktury bude pro každou etapu soupis skutečně provedených dodávek odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou zadavatele a/nebo jím pověřenou osobou a protokol o předání      a převzetí dodávky bez vad a nedodělků. Bez těchto příloh je faktura neúplná.

7.10	V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy přílohy uvedené v odst. 7.9 této smlouvy, je právem kupujícího fakturu bez zbytečného odkladu vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Záruka, práva z vadného plnění, záruční servis

  - Prodávající poskytuje záruku na každou etapu dodávky po dobu 60 měsíců od předání dodávky bez vad a nedodělků. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí každé etapy dodávky v souladu s čl. 5 této smlouvy samostatně; bude-li dodávka v příslušné etapě vykazovat při předání vady a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne odstranění veškerých vad a nedodělků prodávajícím.

  - Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

  - Prodávající se zavazuje vadu vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

  - Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nové věci. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.

  - Písemné oznámení vady dle 8.3 musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu dilna@regal.cz

- Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

  - V případě, že prodávající nepředá dodávku či její část ve sjednaném rozsahu a kvalitě ve lhůtě dle odst. 4.4 této smlouvy na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušné části dodávky bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

  - V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávky nebo její části ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadného plnění bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení, nejméně však 500,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek.

  - Prodávající má právo požadovat při prodlení se zaplacením faktury kupujícím uhrazení zákonného úroku z prodlení z nezaplacených obnosů.

  - Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

  - Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo kupujícího na náhradu škody.

  - Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

- Odpovědnost za škodu a pojištění prodávajícího

  - Prodávající prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené kupujícímu či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, která je předmětem této smlouvy.

  - Požadovaný limit pojistného plnění je minimálně 10 mil. Kč pro dobu plnění stanovenou v odst. 4.4 této smlouvy, resp. do protokolárního předání a převzetí dodávky dle čl. 5 této smlouvy. Pojištění kryje škody na věcech, majetku nebo zdraví třetích osob a dále i veškeré nemajetkové újmy. Pojištění musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru předmětu smlouvy.

  - Doklady o pojištění pro dobu plnění stanovenou v odst. 4.4 této smlouvy je prodávající povinen předložit kupujícímu při předání místa plnění. O předložení dokladů bude záznam v protokolu o předání a převzetí místa plnění.

  - Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení výše pojistného plnění stanovené kupujícím, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti požadovanému stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo v rozsahu dle odst. 10.2 této smlouvy.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli prodávající. Prodávající je současně povinen informovat kupujícího o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

  - Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

  - Náklady na pojištění nese prodávající v rámci kupní ceny.

  - Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávku provádějí.

- Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

  - Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením není dotčen nárok na smluvní pokutu, který vznikl před zánikem smlouvy.

  - Za podstatné porušení smlouvy se na straně kupujícího považuje více než šedesátidenní prodlení s úhradou kupní ceny podle článku 7 této smlouvy.

  - Za podstatné porušení smlouvy se na straně prodávajícího považuje:

- více než třicetidenní prodlení s dodáním byť i jen části dodávky oproti termínu stanovenému v odst. 4.4 této smlouvy;

- pokud prodávající i přes písemné upozornění kupujícího provádí dodávky           a montáže s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny kupujícího;

- pokud prodávající nezahájí provádění dodávky a montáže do 15 pracovních dnů od termínu předání místa plnění;

- dodání dodávky, která vykazuje podstatné vady nebo je ve zjevném rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami.

  - Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.

- Doručování písemností

  - Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. 1 této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokoly. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

  - Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

  - Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. 1 nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámí.

  - Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení         o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

- Závěrečná ustanovení

  - Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby, dále není prodávající oprávněn tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

  - Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

  - Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

  - Tato smlouva byla uzavřena elektronicky.

  - Prodávající bere na vědomí, že smlouvu zveřejní kupující v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v souladu s právními předpisy.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

| ## V Jablonci nad Nisou Za kupujícího: Podepsáno elektronicky 26. 6. 2024 ................................................ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelka | ## Ve Vraném Za prodávajícího: Podepsáno elektronicky 26. 6. 2024 ................................................ xxxxxxxxxxxxxx jednatelka |
| --- | --- |