Dohoda

o konečném vyúčtování ceny za provedení stavby

„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská 
a Slovenská v Českém Těšíně“

uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# 1.2 	Zhotovitel:	ELTODO, a.s.

se sídlem:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupen:	Luděk Horák – předseda představenstva

Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva

MVDr. Veronika Horáková Tykačová – člen představenstva

Ing. Michal Petřík – člen představenstva

Ing. Vítězslav Chmelík – člen představenstva

IČ:		45274517

DIČ:		CZ45274517

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany“ nebo též jednotlivě jen „strana“)

# Smlouva o dílo ze dne 27. 07. 2023

Strany uzavřely dne 27. 07. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně“ (dále jen „smlouva“). Smlouva byla stranami změněna Dodatkem č. 1 ze dne 12. 09. 2023, Dodatkem č. 2 ze dne 11. 10. 2023, Dodatkem č. 3 ze dne 15. 12. 2023 a Dodatkem č. 4 ze dne 19. 04. 2024 (dále jen „Dodatky“).

# Dodatečně zjištěné méněpráce

Dne 19. 04. 2024 došlo k ukončení přejímacího řízení stavby mezi stranami. V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla a skutečně zrealizovanými pracemi, byly zjištěny méněpráce, jejichž specifikace tvoří přílohu této dohody.

# Konečná cena díla

V souladu s výše uvedeným se strany dohodly, že cena za dílo provedené dle Smlouvy ve znění Dodatků ve výši 10 392 368,47 Kč bez DPH se snižuje o

méněpráce bez DPH						    – 35 722,25 Kč

konečná cena díla bez DPH					10 356 646,22 Kč

DPH 21%							  2 174 895,71 Kč

konečná cena díla včetně DPH					12 531 541,93 Kč

# Ostatní ujednání

## Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího  plnění.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet méněprací.

5.7.	Uzavření této dohody  bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1532/24./RM, dne 28. 05. 2024.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Českém Těšíně 14. 06. 2024			V Praze dne 20. 06. 2024

______________________________   	   	_______________________________

Jméno: Karel Kula			          	Jméno: Luděk Horák

Funkce: starosta					Funkce: předseda představenstva

______________________________

Jméno: Ing. Ladislav Beran

Funkce: člen představenstva