Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3005H1230012

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ:                   75032333

DIČ:                CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem:      Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:  Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx, investiční referent

(dále jen „Objednatel“)

a

ELZY, spol. s r.o.

IČO:            	42408571

DIČ:            	CZ42408571

se sídlem:		Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený:		xxxxxxxxxxx, výkonným ředitelem společnosti

telef. spojení, mail: 	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C., vložka 769.

Bankovní spojení:		UniCredit Bank, a.s., č.ú. 2108291929/2700

Datová schránka:		xbh3zwr

Doručovací adresa: 	Jarošovská 433, 377 01 Jindřichův Hradec

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		xxxxxxxxxxx, výkonný ředitel společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx, manager DPPC, EPS

(dále jen „zhotovitel“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3005H1230012

ze dne 6. 12. 2023 (dále jen „smlouva“):

Článek II.

Doba a místo plnění

Provedení díla:

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo doba a místo plnění. Termín provedení díla se mění ze strany investora (vedoucí správy objektu SHZ Jindřichův Hradec), kdy nedošlo k předložení dostatečných podkladů pro realizaci klíčového trezoru a výroby generálních klíčů. Toto opoždění má vliv na dokončení díla.

Termín plnění dle SoD:

- dokončení a předání předmětu díla: do 31. 5. 2024.

Termín plnění dle dodatku č. 1:

dokončení a předání předmětu díla: do 31. 8. 2024.

Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek ke smlouvě je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1230012 ze dne 6. 12. 2023 s č. j.: NPÚ – 430/106193/2023 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30.5.2024	V Jindřichově Hradci dne 30.5.2024

Za objednatele:							Za zhotovitele:

| ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel | ………………………………………….. xxxxxxxxxxx výkonný ředitel společnosti |
| --- | --- |