Program  Péče o přírodu a krajinu

A.5

„Zadní Rennerovky“

S H L j - 3 8 -	(d   1202 i

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č..........

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen  „Dohoda")

kterou  uzavírají  níže uvedeného dne,  měsíce a  roku tito účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo:  Dobrovského 3,  543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem ve věcech  dohody:

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst.  2 zákona ČNR   č.  114/1992 Sb.,  o ochraně  přírody a krajiny,  v platném znění

(dále jen „Správa KRNAP")

a

2. Jméno: Zbyněk Malínský

Sídlo:  Křižlice  126, Jestřábí v Krkonoších, 514 01

IČO: 65712161

Bankovní spojení:

jakožto  nájemce  pozemků:  viz  Příloha  č.  1

(dále jen „nájemce**)

ČI. I.

Účel a  předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu

§ 68 zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v k. ú. Strážné Zadní Rennerovky, tedy     z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná  nad  rámec  povinností  uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze  č.  1 této Dohody (dále jen „Pozemky") managementová opatření z důvodu ochrany přírody (zlepšování přírodního prostředí) v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této  Dohody,  dle  pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně  a  včas  realizovaná   managementová   opatření   finanční   příspěvek   na   péči   specifikovaný   v čl.    III. této Dohody.

l

T

■A

ČI. II.

Realizace managementových opatření

1.  Účastníci  Dohody  se   dohodli,   že   nájemce   provede   dle   pokynů   Správy   KRNAP   tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- „Pastva skotu, přesekání nedopasků, seč pokusných ploch a úklid hmoty“ na  celkové výměře 7,55 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2a 3a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,

Termíny   prováděných   opatření   jsou   uvedené   v Příloze   č.   1  této    Dohody,    přičemž   se jedná  o termíny optimální.

Veškeré činnosti na Pozemcích  budou provedeny šetrně, jakékoli  poškození vegetačního krytu  či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

2. Správa KRNAP je oprávněna kontrolovat provádění prací jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům Správy KRNAP přístup na Pozemky za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace opatření. Zjistí-li, že nájemce provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po nájemci provádění prací řádným způsobem. Jestliže tak nájemce neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Správa KRNAP oprávněna odstoupit od této Dohody a požadovat náhradu škody odpovídající částce ve výši 10 % z cen nerealizovaných dohodnutých opatření vdaném roce dle přílohy č. 1 Dohody uvedených ve sloupci „Cena (Kč) v optimálním termínu".

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím     dotačních      opatření      resortu      Ministerstva     zemědělství,      konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO tak, aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích finančních příspěvků za provedení téže činnosti, podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla. Podpisem této Dohody nájemce prohlašuje, že se  s touto přílohou Dohody podrobně seznámil a má ji k dispozici.

Čl. III.

Poskytnutí finančního  příspěvku  na péči

1.  Účastníci  Dohody  se  dohodli,  že  nájemc  zrealizuje  managementová  opatření  provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

Lokalita Zadní Rennerovky

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 137 332,54 Kč (slovy sto třicet sedm tisíc tři sta třicet dva korun českých a padesát čtyři haléřů), při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.

V případě zpoždění s provedením opatření od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne více jak o 30 dní včetně má za následek, že výše příspěvku dle této Dohody bude stanovena dle sloupce “Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)“ Přílohy č. 1 této Dohody.

2

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření a nájemce za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

V případě zásahu vyšší moci či situacích, které nájemce nemohl v době podpisu Dohody předpokládat (např. nepříznivé klimatické podmínky, oprava techniky apod.), se může nájemce v odůvodněných případech před vypršením optimálního termínu realizace opatření obrátit na odborného garanta ve věci prodloužení optimálního termínu opatření.

Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do 31.10. Opatření nebo jejich části dokončené po 31.10. budou považovány za neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše. nájemce za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2024.  Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č.  1 této    Dohody.

V případě, že v příloze č. 1 této Dohody je uvedeno více Pozemků (Dohoda je uzavřena na více pozemků) a nájemce ztratí  právo  užívání k některému/některým  Pozemkům,  nebo jejich části,  v důsledku čehož opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen, a to na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem na pozemcích, ke kterým ztratil nájemce užívací právo, po dni, kdy nastala tato skutečnost, se považují za neprovedené.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody, a to v souladu s ust. §69zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRNAP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6.  Částky  uvedené v čl.  III.  a dále  v Příloze  č.  1 této  Dohody jsou  uvedeny  bez  DPH,  v případě

vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH),  není možné   o toto DPH příspěvek navýšit. Částky uvedené v Příloze č. 1 tak představují maximální možnou výši příspěvku.

3

T

7. Obě smluvní strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem odevzdaná od 18. do 22. dne měsíce daného kalendářního roku jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dní, což nájemce podpisem této Dohody bere na vědomí.

8. V případě prodlení Správy  KRNAP  s placením vyúčtování,  uhradí  příjemci  smluvní  pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky z programu Péče o přírodu a krajinu, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV.

Trvání a  ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do    31.10.2024.

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  tuto  Dohodu  ukončit  vzájemnou  dohodou  nebo  výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

3. Tato Dohoda zaniká též v případě, že nájemce ztratí právo užívání ke všem Pozemkům, a to ke  dni zániku  užívacího  práva  k poslednímu z těchto Pozemků.

4. Příspěvek na práce (opatření),  které byly provedeny  ke  dni ukončení této  Dohody  (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude nájemci poskytnut na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a vlastníku nevzniká právo na poskytnutí příspěvku  za  tyto  práce  (opatření);  příspěvek  nebude poskytnut.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku.  Nájemce prohlašuje, že  při plnění předmětu této   Dohody

4

neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Tato  Dohoda  se  vyhotovuje  ve  dvou  vyhotoveních,  z  nichž  Správa  KRNAP  obdrží  jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 Položkový  rozpis  prací  MNG  plán, č.  2  Náhledová  mapa  enklávy,

č. 3 Obecná pravidla (v elektronické verzi na www.krnap.cz/priroda/pece/manaqement-luk/) č. 4 Vzor vyúčtování,

č.  5 Pastevní deník.

Ve Vrchlabí  dne.......2  5, 06.-2024	V*:...[.........dne

nájemce

Za správnost:

č. 09:

5

Rozpočet akce Zadní  Rennerovky  2024 Malínský	Příloha č. 1

Název akce:	Zadní Rennerovky 2024 Malínský

Projekt:	Realizace PPK 2024 Katastrální území: Dolni Dvůr. Strážné Tormin realizace:

od 1.7.2024

do 31.10.2024

Seznam opatření

i

♦ 3 000 Kč do 2 ha 2024	1 7 2024	30  9  2024	3000.00	Kč	zasečK^^

16	6.8030        Dolni Dvůr	pastva  výše AEKO MUP	1 7 2024	30  9  2024	10720.85	Kč/ha 1411	2024

Strážné 1412/1

1781

464

465

227

16	6.8030      Dolní Dvůr	srážka za pastvu	1 7 2024	30  9  2024	-2018.00	Kč/ha

1411	BISS/EKOplatba'ANC  2024

Strážné 1412/1

1781

464

465

227

6	0.7469      Strážné	pastva skotu a koni bez seče  1  7  2024	30  9  2024	23850.00	Kč/ha 1738	nedopaskú 2024

6	0.7469       Strážné	srážka za pastvu	1  7 2024	30  9  2024	-2018,00	Kč/ha

1738	BISS/EKOplatba/ANC 2024

6	0.7469      Strážné	přesekáni nedopaskú LM	1 7 2024	30  9  2024	6325.00	Kč/ha 1738	2024

6	0,7469      Strážné	srážka za seí nedopaskú         1 7  2024	30  9  2024	-378.00	Kč/ha 1738	BISS/EKOplatba/ANC 2024

6	0,7469      Strážné	vše KŘ (seč. hrabání.	1 7 2024	31  7 2024	27700.00	Kč/ha

1738	nakládáni, odvoz) 2024

6	0.7469      Strážné	srážka za seč na	1 7 2024	30 9 2024	-2018,00	Kč/ha

1738	BISS/EKOplatba/ANC 2024

paušá	1.0000       Strážné	Vyplocenl pokusných	1 7  2024	30  9  2024	5400.00	Kč 1412/1	sečených  čtverců  2024

Suma ceny celkem při dodrženi realizace opatření v optimálních terminech:	137 332,54 Kč

1/1

Příloha č. 2 Zadní Rennerovky  2024

Legenda

Pracovní plochy

□

Opatření -  Polygon

~L, Hrabání

m Nedopasky přesekání

Y] Pastva

□ Seč

Vše seč

Parcely katastru nemovitostí 2024/01

□

M 1: 8000

Příloha č. 4