DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

ČÍSLO SD/2024/0607

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Daniel Valášek

Mírové náměstí 19	adresa: Palackého 80, Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 01	PSČ: 466 04

IČ: 262 340 	                           IČ: 072 42 301

DIČ:CZ00262340

číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba: Daniel Valášek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 776 770 044

kontaktní osoba: Štěpánka Gaislerová                    e-mail: stromybezrizika@gmail.com

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo jsou dohodnuté a vzájemně odsouhlasené změny v plnění díla v rozsahu specifikovaném níže. Změny byly navrženy Ing. Frydrychovou, zpracovatelkou návrhu ošetření, která rovněž vykonává autorský dozor.

Na základě dohody nedojde ke skácení stromů označených č. 15, 16, 17 a 22. U jmenovaných dřevin bude provedeno ošetření v následujícím rozsahu:

Č. 15 – obvodová redukce koruny v rozsahu 30 %

Č. 16 -  obvodová redukce koruny v rozsahu 30 %

Č. 17 - obvodová redukce koruny v rozsahu 30 %

Č. 22 - obvodová redukce koruny v rozsahu 30 %, zdravotní řez.

II.

Termín plnění/dodání

Termín plnění díla se mění. Nově dohodnutý termín  dokončení prací je do 24.6.2024.

III.

Cena za dílo

Cena za dílo se nemění.

IV.

Další ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Jablonci nad Nisou dne: 21.6.2024                     V Jablonci n. N. dne:

…………………………….……………                                 …………………………….……………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                              Daniel Valášek

Pověřená vedením odboru městské ekologie

………………………………………

Bc. Jitka Krausová

Správce rozpočtu