	[image: image1.png]PARTNERSKA
SKOLA
SKUPINY CEZ





	[image: image2.png]0= SS technickd
\J Most




	Střední škola technická, Most

příspěvková organizace

Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.

Smluvní strany

1) Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 
se sídlem: Dělnická 21, 434 01 Most- Velebudice
zastoupeno: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem školy
IČO: 00125423
DIČ: CZ00125423
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

2) Otto Kail
se sídlem: Průběžná 3359, 434 01 Most 
IČO: 63120968
DIČ: CZ6710161018
bankovní spojení: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřely tento dodatek 
II.

Předmět dodatku
1) Předmětem dodatku smlouvy k zakázce s názvem „Pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most“ je prodloužení doby dokončení díla do 17. 7. 2024.
III.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto dodatku.
2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Mostě dne



………………………………


……………………………………...

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel



Otto Kail
PAGE  
1

[image: image2.png]