.  c.	,	Management  sekundárního  bezlesí

Spolufinancováno	Krkonošského národního parku

Evropskou unií	cz.05.01.06/01/22   029/0002269

„Babí"

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č.	26-6

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen  „Dohoda")

kterou  uzavírají  níže uvedeného dne,  měsíce a roku tito  účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Bohnischem,  ředitelem ve  věcech dohody:

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

(dále jen „Správa KRNAP")

a

2. Jméno: Oldřich Koček

Bydliště / Sídlo: Babí 79, 541 01 Trutnov

IČO: 49999753

Bankovní spojení:

jakožto nájemce/vlastník pozemků: viz Příloha č. 1 (dále jen ,,nájemce/vlastník“)

ČI. I.

Účel a  předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu

§ 68 zákona  č.  114/1992  Sb.,  o ochraně  přírody  a  krajiny v k.  ú.  Babí na  lokalitě  Babí, tedy z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná  nad  rámec  povinností  uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce/vlastník zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze č. 1  této Dohody (dále jen „Pozemky") managementová opatření z důvodu ochrany přírody (zlepšování přírodního prostředí) v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této  Dohody,  dle  pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje  poskytnout  nájemci/vlastníkovi  za  řádně  a včas  realizovaná  managementová  opatření  finanční  příspěvek  na  péči  specifikovaný  v čl.   III. této Dohody.

l

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se  dohodli,  že  nájemce/vlastník  provede  dle  pokynů  Správy  KRNAP  tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

-	„pastva ovcí, přesekání nedopasků a výřezy solitérních stromů“ na celkové   výměře 1,81 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a  3  a  dle  pokynů  odborného  pracovníka  Správy KRNAP,

termíny prováděných opatřeníjsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.

Termíny   prováděných   opatření   jsou   uvedené   v Příloze   č.   1  této    Dohody,    přičemž   se jedná  o termíny optimální.

Veškeré činnosti na  Pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního  krytu  či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

2. Správa KRNAP je oprávněna kontrolovat provádění prací jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Nájemce/vlastník se  zavazuje  umožnit  pracovníkům  Správy  KRNAP  přístup na Pozemky  za účelem  provedení  kontroly,  včetně  monitoringu  realizace  opatření.   Zjistí-li, že nájemce/vlastník  provádí  práce   v   rozporu   se   svými   povinnostmi,  je   oprávněn   žádat po nájemci/vlastníkovi provádění prací řádným způsobem. Jestliže tak nájemce/vlastník neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Správa KRNAP oprávněna odstoupit od této Dohody a požadovat náhradu škody odpovídající částce ve výši 10 % z cen nerealizovaných dohodnutých opatření v daném roce dle přílohy č. 1 Dohody uvedených ve sloupci „Cena (Kč) v optimálním termínu".

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím     dotačních     opatření      resortu      Ministerstva     zemědělství,      konkrétně  z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO tak, aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích finančních příspěvků za provedení téže činnosti, podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla. Podpisem této Dohody nájemce/vlastník prohlašuje, že se s touto přílohou Dohody podrobně seznámil a má ji k dispozici.

Čl. III.

Poskytnutí  finančního  příspěvku  na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce/vlastník zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném  rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním  roce na péči    v celkové výši maximálně:

Lokalita Babí

Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 173 473,02 Kč (slovy sto sedmdesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých a dva haléře), při splnění optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14  dní. Ustanovení čl.  II odst.  3 této Dohody tím  není dotčeno.

V případě zpoždění s provedením opatření od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní,  ale  ne  více jak  o  30  dní  včetně  má za  následek,  že  výše  příspěvku dle této  Dohody  bude

2

stanovena dle sloupce “Cena (Kč) při překročení  optimálního  termínu  (druhá  kategorie  cen)“  Přílohy č.  1 této Dohody.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření a nájemce/vlastník za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

V případě zásahu vyšší moci či situacích, které nájemce/vlastník nemohl v době podpisu Dohody předpokládat (např. nepříznivé klimatické podmínky, oprava techniky apod.), se může nájemce/vlastník v odůvodněných případech před vypršením optimálního termínu realizace opatření obrátit na odborného garanta ve věci prodloužení optimálního termínu opatření.

Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do 20. 11. Opatření nebo jejich části dokončené po 20. 11. budou považovány za neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše. nájemce/vlastník za tato realizovaná opatření neobdrží finanční příspěvek dle této Dohody.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2024. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.

V případě, že v příloze č. 1 této Dohody je uvedeno více Pozemků (Dohoda je uzavřena na více pozemků) a nájemce/vlastník ztratí právo užívání k některému/některým Pozemkům, nebo jejich části, v důsledku čehož opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen, a to na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem/vlastníkem na pozemcích, ke kterým ztratil nájemce/vlastník užívací právo, po dni, kdy nastala tato skutečnost, se považují za neprovedené.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci

účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci/vlastníkovi finanční příspěvek na péči dle této Dohody, a to v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za  užití  ust.  §  19 odst. 4 vyhlášky č.  395/1992  Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci/vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma smluvními stranami.

4.  Nájemce/vlastník  vystaví  vyúčtování  vynaložených  prostředků  na  přiloženém   formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě  KRNAP nejpozději  do  10 pracovních  dnů po provedení kontroly.  Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření   a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce/vlastník je oprávněn  vystavit  vyúčtování  vynaložených  prostředků  (Příloha  č.  4) po jednotlivých  dílčích  částech  (např.   pracovních   plochách),   vždy  po  provedení  kontroly   a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

3

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů  souvisejících  s realizací  prací  obsahujících  DPH  (u  plátců  DPH),  není  možné o toto DPH příspěvek navýšit. Částky  uvedené  v Příloze  č.  1 tak  představují  maximální  možnou výši příspěvku.

7. Obě smluvní strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem/vlastníkem odevzdaná od

18. do 22. dne měsíce daného kalendářního roku jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dní, což nájemce/vlastník podpisem této Dohody bere na vědomí.

8. V případě prodlení  Správy KRNAP s placením vyúčtování,  uhradí příjemci smluvní  pokutu   ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce/vlastník neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je nájemce/vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce/vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10.  Vzhledem  ktomu,   že   Správa   KRNAP   na  sjednané   práce   čerpá  dotační   prostředky z Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního Parku, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce/vlastník. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci/vlastníkovi do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem/vlastníkem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV.

Trvání a  ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 20.  11.   2024.

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  tuto  Dohodu  ukončit  vzájemnou  dohodou  nebo  výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce/vlastník v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

3. Tato Dohoda zaniká též v případě, že nájemce/vlastník ztratí právo užívání ke všem Pozemkům, a to ke dni zániku užívacího práva k poslednímu z těchto Pozemků.

4. Příspěvek na práce (opatření), které byly provedeny ke dni ukončení této Dohody (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude nájemci/vlastníkovi poskytnut na základě předávacího protokolu. Práce (opatření), které budou provedeny nájemcem/vlastníkem až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a vlastníku/nájemci nevzniká právo na poskytnutí příspěvku za tyto práce (opatření); příspěvek nebude poskytnut.

4

Cl. v.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nájemce/vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku. Nájemce/vlastník prohlašuje, že při plnění předmětu této Dohody neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Tato  Dohoda  se  vyhotovuje  ve  dvou  vyhotoveních,  z  nichž  Správa   KRNAP   obdrží jedno vyhotovení a nájemce/vlastník obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán, č. 2a, 2b Náhledová mapa   enklávy,

č. 3 Obecná pravidla (v elektronické verzi na www.krnap.cz/priroda/pece/manaqement-luk/) č. 4 Vzor vyúčtování,

č.  5 Pastevní deník.

Ve Vrchlabí dne /nTÍ?.'. ??<?■??

nájemce/vlastník

Za správnost: č. 09:

5

Rozpočet akce Babí 2024	Příloha  č.  1

Název akce:	Babí 2024

Projekt:	OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku Katastrální území:    Babi

Termín realizace:

od 1.6.2024

do 20.11.2024

Seznam opaatření

1	a

PauSál	♦ 3 000 KC do 2 ha 2024	1 6 2024	31 10 2024	3000 00	Kč

1	0.9611     Babi	pastva ovci a koz bez seče  1 6 2024	10 6 2024	23850.00	Kč/ha 2213/1	nedopasků 2024

1	0 9611     Babi	pastva ovci a koz bez seče    10 9 2024      15 10. 2024	23850.00	Kč/ha 2213/1	nedopasků 2024

1	0.9611     Babi	srážka za pastvu	1 6 2024	15 10 2024	-2018.00	Kč/ha

2213/1	BISS/EKOplalba/ANC 2024

1	0,9611    Babi	přesekánl nedopasků K&	1 6 2024	31 10 2024	8130.00	Kč/ha

221311	2024

1	0.9611     Babi	srážka za seč nedopasků	10 9 2024      15  10 2024	-378.00	Kč/ha

2213/1	BISS/EKOplalba/ANC 2024

1	0.9611     Babi	Výřez solitérního stromu o     15 10 2024    20 11 2024	165.00	Kč/ks 2213/1	příměru kmene na pařezu

11 - 20 cm

1	0.9611     Babi	Výřez solitérního stromu o     15  10 2024   20 11 2024	440.00	Kč/ks 2213/1	pruméru kmene na pařezu

21 - 30 cm

1	0.9611    Babi	Výřez solitérního stromu o     15 10 2024    20 11 2024	77000	Kč/ks 2213/1	parnéru kmene na pařezu

31 - 40 cm

1	0.9611     Babi	Výřez solitérního stromu o    15. 10. 2024  20 11.2024	2750.00	Kč/ks 2213/1	příměru kmene na pařezu

51 -60 cm

2	0.5626    Babi	pastva ovci a koz bez seče  1 6 2024	10 6 2024	23850.00	Kč/ha 2013	nedopasků 2024

2	0,5626    Babi	pastva ovci a koz bez seče    10 9. 2024   15. 10. 2024	23850,00	Kč/ha

2013	nedopasků 2024

2	0.5626     Babi	srážka za pastvu	1 6.2024	15. 10. 2024	-2018.00	Kč/ha

2013	BISS/EKOplatba/ANC 2024

2	0.5626    Babi	Výřez solitérního stromu o    15. 10. 2024   20 11 2024	1640.00	Kč/ks 2013	pruméru kmene na pařezu

41 - 50 cm

2	0.5626     Babi	Výřez solitérního stromu o     15 10.2024    20 11 2024	165.00	Kč/ks 2013	pri>néru kmene na pařezu

11 -20 cm

2	0.5626     Babí	Výřez solitérního stromu o    15 10. 2024   20. 11 2024	440.00	Kč/ks 2013	průměru kmene na pařezu

21 -30 cm

2	0.5626     Babi	Výřez solitérního stromu o     15 10 2024   20  11 2024	770.00	Kč/ks 2013	průměru kmene na pařezu

31 -40 cm

1/1

Příloha č. 2a Babí  2024

W

í1   •  11  VV

Efe.	n,.   ^	/v %	• V

X.W -  \ > A xJQ

2009/1

2111

2009.2

P2213 1

Pracovní plochy	2tlg5'i1l

2280,21

Parcely katastru nemovitostí 2024/01

2i4di

M 1:1800	N

Příloha č. 2b Babí  2024

200.9/2

Pracovní plochy

Opatření - Polygon	mSm.

Zákres bez vyplněné kategorie TI Nedopasky přesekáni

TI Pastva	mam

Opatření - Bod

Parcely katastru nemovitostí 2024/01

M 1 :1800	N