Dodatek č. 3

smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „VD Žermanice- MVE“, stavba č. 4961 
uzavřené dne 7. 11. 2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

sídlo 	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO:	25606468

Zápis v obchodním rejstříku:	B 4934 vedený u Městského soudu v Praze

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bodu 20.1 smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění  - v bodu 5.2. se mění doba plnění takto:

Původní znění ve znění dodatku č. 2:

Předpokládaný termín předání staveniště:	31. října 2022

Termín zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací:	do 30. 6. 2024

Zkušební provoz:	v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny 
v čl. 14 této smlouvy

Nové znění:

Předpokládaný termín předání staveniště:	31. října 2022

Termín zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací:	do 15. 8. 2024

Zkušební provoz:	v délce 6 měsíců, podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny 
v čl. 14 této smlouvy

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejích dodatků č.1 a č.2 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	28.6.2024					V Opavě dne:  27.6.2024

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Břetislav Tureček	xxx

technický ředitel	vedoucí o.z. Opava

první zástupce gen. ředitele