**Smlouva o dílo**

**kompletní zajištění služby editora pro předávání dat digitální a technické infrastruktury (DTI) do DTM Královéhradeckého kraje**

*(dále též „Smlouva“)*

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů*

## I.

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: Město Jičín**

se sídlem: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

jednající: JUDr. Jan Malý, starosta města

IČ: 00271632

DIČ: CZ00271632

kontaktní osoba: xxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín

Číslo účtu: 524541 / 0100

1. **Dodavatel: GEOREAL spol. s r.o.**

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupena: Ing. Karel Vondráček, jednatel

IČ: 40527514

DIČ: CZ 40527514

kontaktní osoba: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1442

## II.

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem plnění této smlouvy je
1. Služba předávání dat DTI do IS DTM Královéhradeckého kraje. Která zahrnuje:
* Prvotní zavedení dat DTI do IS DTM Královéhradeckého kraje
* Průběžná aktualizace dat DTI v IS DTM Královéhradeckého kraje
* Přístup k webovému portálu obsahující přehledy a informace
* Technická pomoc s problematikou DTM Královéhradeckého kraje
1. Tvorba nových dat DTI
2. Přepracování většího množství dat DTI z dostupných podkladů
	1. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí a v ujednaném čase tak, aby bylo způsobilé k použití k sjednanému či obvyklému účelu.

## III.

**Místo plnění**

3.1. Místem plnění díla dle této smlouvy je sídlo objednatele na adrese Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín.

## IV.

**Termíny plnění díla, harmonogram**

* 1. Objednatel požaduje realizovat služby dle čl. 2.1. písm. b) a c) dle dílčích objednávek. Služby uvedené v čl. 2.1. písm. a) budou prováděny průběžně, s výjimkou prvotního zavedení dat.
	2. Počátek doby poskytování technické podpory dodaného řešení je 1. 7. 2024
	3. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, s možností jejího ukončení dle čl. 9.5.

## V.

**Splnění díla**

* 1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Řádným dokončením se rozumí provedení díla ve sjednané kvalitě tak, aby dílo bylo prosté vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Nedílnou součástí řádně dokončeného díla je předání dokladů souvisejících s dílem, které jsou nutné k jeho užívání.
	2. Předání řádně dokončeného díla (i po průběžné aktualizaci) objednateli bude osvědčeno v zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami (dále jen „Akceptační protokol“). Akceptační protokol má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Dílo nedokončené řádně, tj. dílo s vadami a nedodělky, není objednatel povinen převzít.

## VI.

**Cena služeb**

6.1. Cena za dílo předmětu plnění podle článku 2.1 bod a) je

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| Služba předávání dat DTI do IS DTM Královéhradeckého kraje | 20.000,- Kč / rok | 24.200,- Kč / rok |

* 1. Cena za dílo předmětu plnění podle článku 2.1 bod b) a c), ze kterých se bude vycházet při vyúčtování plnění při dílčích objednávkách, je

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| Tvorba dat | 2.000,- Kč / km | 2.420,- Kč / km |
| Mapování TI 1)- Vyhledání a geodetické zaměření průběhů inženýrských sítí, včetně povrchových znaků | 20.000,- Kč / km | 24.200,- Kč / km |
| Mapování TI 2)- Geodetické zaměření povrchových znaků a orientační zákres průběhu inženýrské sítě dle podkladů: 10 000,- Kč / km | 10.000,- Kč / km | 12.100,- Kč / km |

1. *Pozn. Jedná se o inženýrské sítě, které lze dostupnými technologiemi vyhledat a zaměřit. Zpravidla se jedná o průběhy kanalizace, VO, elektrického vedení aj.*
2. *Jedná se o inženýrské sítě, které nelze nebo je obtížné trasovat a přesně zaměřit. Zpravidla se jedná o stávající průběhy vodovodů aj.*
	1. Cena za přepracování většího množství dat DTI z dostupných podkladů (např. data dopravní infrastruktury) nebo nové vytvoření datových sad bude řešena dle čl. 6.2., individuálně dle náročnosti prací.
	2. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná, která zahrnuje vše, co je nutné k řádnému provedení díla.
	3. Ceny nesmějí být zvýšeny bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
	4. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli.
	6. Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny díla teprve v okamžiku předání řádně provedeného díla.

## VII.

**Obchodní a platební podmínky**

* 1. Objednatel stanovuje níže uvedené obchodní podmínky:
1. Termín plnění: Dle časového harmonogramu, viz čl. IV a dle termínů sjednaných v dílčích objednávkách. Prvotní zavedení dat do DTI do IS DTM Královéhradeckého kraje do 30.6.2024.
2. Záruka: 24 měsíců ode dne předání řádně provedeného díla
3. Platební podmínky: Fakturace po provedení díla (po protokolárním předání dokončeného díla). Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
	1. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu splatnosti faktury je 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
	2. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění na straně Zhotovitele je 0,05 % z fakturované ceny dodávky za každý započatý den prodlení.

## VIII.

**Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

**Licenční ujednání**

* 1. Podpisem této smlouvy dodavatel bezúplatně poskytuje objednateli licenci na dobu autorskoprávní ochrany díla, v neomezeném rozsahu jako nevýhradní licenci. Tato nevýhradní licence zůstane v platnosti po celou dobu potřebnosti díla objednatele. Opravňuje jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem předmětu díla, vytvářet kopie, provádět změny, úpravy, opravy, doplnění díla, dílo využívat a zpřístupnit předmět díla jako autorské dílo dalším osobám.
	2. Předmět díla se dle této smlouvy považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je zejména oprávněn takové dílo dále rozmnožovat, činit v tomto úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat.
	3. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany výslovně deklarují, že dodavatel udělil licenci objednateli k předmětu díla dle této smlouvy jako nevýhradní licenci.

## IX.

**Ukončení smlouvy**

* 1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a dodavatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (písemnou) upozorněn. V případě odstoupení objednatele od smlouvy budou dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s těmi dosud provedenými pracemi, které budou objednatelem posouzeny jako dále využitelné a protokolárně převzaty.
	2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
		+ nedodržení zadání – především kvality díla – vedoucí k jeho praktické nepoužitelnosti objednatelem
		+ provedení díla ve stavu, který neumožňuje jeho použití ke sjednanému a obvyklému účelu nebo který umožňuje použití díla ke sjednanému a obvyklému účelu jen s nepoměrnými obtížemi
		+ je-li dodavatel v prodlení s dokončením a předáním díla o déle než 1 měsíc.
	3. Dodavatel může jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou finančních částek dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a ani po písemném upozornění dodavatele nebyla bezodkladně sjednána náprava.
	4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší jakoukoliv svou povinnost ve smyslu tohoto článku.
	5. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

## X.

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, se kterými již oprávněně disponuje strana zveřejňující, nebo jsou či mají být veřejně dostupné, nebo byly získány nezávisle na stranách vystupujících v závazkových vztazích nebo byly získány od jiných osob bez jakéhokoliv omezení. Za účelem plnění této smlouvy, konkrétně čl. 2.1. písm. a) se objednatel zavazuje dodavateli předat přístupové údaje editora DTI
	2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. Zánik smluvního vztahu se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků z odpovědnosti za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
	3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
	4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
	6. Tato smlouva je uzavřena v elektronické formě a je opatřena elektronickými podpisy.
	7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění se zavazuje zajistit objednatel. Tato smlouva byla schválena na 50. zasedání Rady města Jičína dne 26.6.2024.
	8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Jičíně dne ...............……..........

............................................…........

JUDr. Jan Malý, starosta města

Za dodavatele:

V Plzni dne ...............……..........

............................................…........

Ing. Karel Vondráček, jednatel