Smlouva o dílo

K provedení díla podle ustanovení §536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

# Smluvní strany

Objednatel: 		Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,

příspěvková organizace

Máchova 1067/62

741 01 Nový Jičín

zastoupená: Ing. Romanou Seifertovou, DiS. – ředitelkou MŠ

IČO: 62330101

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: 		VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22

741 01 Nový Jičín

zastoupená: Ing. Tomášem Vytlačilem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín

č. ú.: 43-1341830277/0100

IČO: 27833062

DIČ: CZ27833062

(dále jen zhotovitel)

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Oprava sociálního zařízení v bytě na MŠ Komenského 78 v Novém Jičíně“ dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.05.2024, která je nedílnou součástí smlouvy a objednatelé se zavazují dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy

# Čas plnění

Termín zahájení prací:  01.07.2024

Termín ukončení prací: 05.08.2024

# Cena

Smluvní strany se vzájemně dohodly na celkové ceně  251.970,40 Kč včetně 21% DPH. Cena se může  navýšit o možné vícepráce nebo snížit o méněpráce odsouhlasené objednatelem.

# Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  Celá hodnota díla bude vyfakturována po řádném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní.

## Smluvní pokuty

- Objednatel se zavazuje, že za nedodržení platebních podmínek stanovených touto smlouvou zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky díla za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje, že za nedodržení termínu ukončení stanoveného touto smlouvou zaplatí objednatelům smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

# Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo od data předání a převzetí záruku 50 měsíců kromě výrobků, u nichž výrobce deklaruje vlastní záruční dobu, minimálně však 24 měsíců.

# Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí stavební připravenost stavby (včetně dodávky elektrické energie a vody) tak, aby bylo zhotoviteli umožněno plynule a bez překážek realizovat předmět díla daný touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že k dohodnutému dni 01.07.2024 bude staveniště připraveno k převzetí a zahájení prací.

# Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit závady a nedodělky, které budou zřejmé při převzetí díla. Zhotovitel zpracuje a předloží při odevzdání díla protokol o předání a převzetí díla.

# Ostatní ujednání

- Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými zmocněnými zástupci.

- Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou o dílo specifikovány, se řídí Občanským zákoníkem.

- Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Novém Jičíně dne 26.06.2024

Objednatel:						Zhotovitel:

Ing. Romana Seifertová, DiS.				Ing. Tomáš Vytlačil