**Harmonogram** **stavebních** **prací**

 (příloha č. 2 SOD)

**„Oprava střechy na tělocvičně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"**

**Termín realizace (v závislosti na termínu předání staveniště a zahájení prací)**

1. týden Přípravné práce, stavba lešení, navezení materiálu

2. - 3. týden Izolatérské práce, klemp. kce nátěr

4. týden Dokončovací práce, hromosvod

Úklid staveniště, předání