Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154, příspěvková organizace
se sídlem :	Vl. Vančury 1154, 266 01 Beroun
zastoupená:	Ivanou Čampulovou, ředitelkou školy
IČ :	709 74 993
číslo účtu:	51-4867200257/0100 KB

Zhotovitel: PrimoStav s.r.o.
se sídlem :	Pod višňovkou 1661/33, 140 00 Praha Krč
zastoupená:	Miroslavem Žežulkou, jednatelem společnosti
IČ :	08740101
DIČ:	CZ 08740101
číslo účtu: 5844908329/0800

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení těchto prací: Oprava 4. třídy dle požadavků objednatele a dle cenové nabídky ze dne 06. 05. 2024
2.2 Místo provádění činnosti podle článku 2.1 Mateřská škola Sluníčko, Vl. Vančury 1154, Beroun

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1 této smlouvy, je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít na základě ústní dohody.

DOBA PLNĚNÍ

3.1 Termín zahájení prací : 01. 07. 2024
3.2 Termín ukončení prací : 23. 08. 2024

3.3 Doba plnění díla dle článku 3.1 a 3.2 této smlouvy může být prodloužena po vzájemné dohodě smluvních stran.

3.4.Doba plnění se rovněž prodlužuje:
  1. v důsledku působení vyšší moci, zejména nepříznivých klimatických podmínek, a to nejméně o stejný počet dnů, po které bránila vyšší moc v plnění závazků
  2. v případě neplnění závazků vyplývajících z povinností objednatele (zajištění součinnosti ostatních profesí – subdodavatelů investora)
  3. vzniku víceprací většího rozsahu

CENA

4.1 Cena je stanovena smluvně a to ve výši
        483 517,00 Kč bez DPH
        101 538,57 Kč 21% DPH
      585 055,57 Kč s DPH

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím harmonogramu plateb :

- Při započetí díla bude vystavena zálohová faktura ve výši 250 000,00 bez DPH se splatností 14 dnů
- Po dokončení díla bude vystavena celková faktura ve výši 585 055,57 s DPH se splatností 14 dnů, ve které bude zohledněná faktura zálohová

4.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 4.1. a způsobem uvedeným v čl. 4.2. této smlouvy, a to převodním příkazem, dle termínů splatnosti faktur – 14 dnů. K uvedeným částkám bude připočtena DPH v zákonné výši.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1 Objednatel zabezpečí zhotoviteli nerušené provádění prací ze strany uživatelů prostor.

5.2 Objednatel zabezpečí připojení na 230 V a vodovod.

5.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1 této smlouvy. Je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít na základě ústní dohody.

5.4 Objednatel je povinen zhotovitele informovat o veškerých inženýrských sítích, rozvodech a obdobném zařízení, které je skryté a může mít vliv na eventuální vznik škody v souvislosti s realizací díla. Pokud objednatel zhotoviteli takové informace neposkytne, odpovídá za vzniklou škodu.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Zřízení přívodu médií potřebných k provádění prací.

6.2 Zachovávání čistoty a pořádku na staveništi a v přilehlém okolí, v případě znečištění zajistit odstranění nepořádku.

6.3 Po dokončení výše uvedených prací zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po odevzdání díla objednateli.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1 Veškerá ostatní ujednání budou řešena formou dodatků k této smlouvě.

7.2 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva o dílo byla sepsána na základě pravdivých údajů jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Berouně 27. 06. 2024

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL
PrimoStav, s.r.o.	Mateřská škola Sluníčko