Příloha č. 1 – specifikace díla

Cíl a účel

Cílem je zjistit, zda existuje možnost napájet rybník Vizír z Koštěnického potoka či Křížové stoky v době, kdy je v rybníce nedostatek vody a nemůže být zajištěna obvyklým způsobem (z rybníku Hejtman, přes rybník Pukrabský, Vydýmač a Velkou Kuklu). Možnost přivést vodu do NPP Vizír má zásadní vliv na existenci předmětu ochrany EVL Třeboňsko – střed (potápníka dvojčárého). Navrhované opatření nesmí tvořit migrační bariéru v Koštěnickém potoce. Druhým dílčím cílem je prověřit možnost vybudování obtokové stoky kolem rybníka Vizír z důvodu jeho ochrany před nežádoucím zarybněním z Kukly velké.

typ studie: 1.2

Lokalizace

plocha pozitivně ovlivněného území: 60 ha

popis území: Rybník Vizír a jeho okolí, především dvě nádrže nad ním (Velká Kukla, Vydýmač), přes které se rybník napájí. Číslo h. p.: 1-07-02-0300-0-00.

ZCHÚ: NPP Vizír, EVL Třeboňsko – střed CZ0314023, ptačí oblasti Třeboňsko CZ0311033, ve II. zóně CHKO Třeboňsko.

Předmět díla včetně výstupů

Textová část

A) Dokumentační a rozborová část

Dokumentace a zhodnocení stávajícího stavu:

- Přírodních podmínek (klimatických, hydrologických, srážkových),

- Hydrologických poměrů území ve vztahu k biologickým hodnotám území

- Popis stavu vodní nádrže Vizír a způsobu jejího napouštění včetně negativního dopadu nedostatku vody na ekosystém rybníka s ohledem na jeho předměty ochrany,

- Popis území potenciálně vhodného k vybudování obtokové stoky kolem rybníka Vizír

- Popis stavu vodních nádrží nacházejících se nad NPP Vizír – Velká Kukla a Vydýmač včetně stručného popisu technických objektů (vyústění podzemního potrubí přivádějící vodu od Purkrabského rybníka atd.),

- Popis všech vodotečí mezi vodními nádržemi

- Popis stavu Koštěnického potoka a Křížové stoky jak obecný – hydrologické charakteristiky, tak popis míst, které se bezprostředně týkají případného odběru vody pro rybník Vizír,

- Popis majetkoprávních vztahů ve vymezeném území (aktuální vlastnictví a správcovství pozemků či vodních toků)

- Přehled dotčených orgánů státní správy ve věci možného využití odběru vody z Koštěnického potoka/Křížové stoky

- Popis výškových poměrů území

- Posouzení potenciálu krajiny zadržovat vodu (současný stav před návrhem opatření)

B) Návrhová část

- Obecný popis navrhovaných opatření, cíle opatření (navrhované opatření nesmí tvořit migrační bariéru v Koštěnickém potoce)

- Podrobný popis navrhovaných opatření (samostatně pro stavební objekty, vč. návrhových parametrů)

- Přehledná situace navrhovaných opatření

- Podrobná situace navrhovaného opatření na podkladu katastrální mapy se zákresem sítí a jiných relevantních územních limitů

- Podélný profil navrhovaným opatřením

- Návrh konkrétních opatření v podrobnosti Přehledu opatření (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo) včetně popisu a specifikace navrhovaného opatření, identifikace realizovatelných opatření a včetně příslušných mapových podkladů.

C) Majetkoprávní vypořádání

- Zpráva (se závěry z projednání, podmínkami, které je nutné převést do dalšího stupně zpracování)

- Záznamy z projednání

- Vyjádření dotčených organizací (vč. správních orgánů)

- Vyjádření vlastníků dotčených pozemků (případně hospodařících nájemců)

- Doložení podkladů deklarujících diskuzi se zainteresovanými stranami a zhodnocení, jak byly jejich náměty zohledněny ve finální podobě studie

- Souhlasy vlastníků s realizací opatření vyplývajících ze studií, která budou realizována v rámci tohoto Programu, tzn. naplňující milník podprogramu 167.

D) Vyhodnocení

- Obecný závěr výsledku studie, zhodnocení realizovatelnosti opatření

- Zhodnocení funkčnosti a efektivnosti navržených opatření, udržitelnost opatření

- Posouzení potenciálu krajiny zadržovat vodu v případě realizace navržených opatření; součástí posouzení bude ověření, zda stav před návrhem opatření odpovídá krajinnému pokryvu vyjádřenému Konsolidovanou vrstvou ekosystémů 2021 (KVES, AOPK ČR, aktualizace 2021) - dostupná prostřednictvím odkazu https://data.nature.cz/sds/17

- Hodnocení územně technických limitů v zájmové lokalitě

- Návrh výsledné koncepce

- Zákres všech navržených opatření ve formátu shapefile (shp), každé navržené opatření bude zakresleno v odpovídající geometrii (polygon) dle informace ve sloupci „Zákres“ v Přehledu opatření (Příloha č. x Smlouvy o dílo); způsob zákresu je upřesněn ve sloupci „Způsob zákresu“ v Přehledu opatření; součástí zákresu budou tyto atributy: segment (číselné označení zákresu), realizovatelné opatření (ano/ne), kód opatření (v Přehledu opatření), poznámka (textové označení opatření v Přehledu opatření)

- Vyhodnocení variant

- Rozpočet pro navrhovaná opatření

Grafická část – mapy odpovídají tematicky textové části

- Zákres trasy potrubí, kterým je rybník Vizír napouštěný v současnosti (do základní mapy)

- Výškové poměry území (řezy sklonů území směrem od Koštěnického potoka a Křížové stoky k Vydýmači včetně stoky z Vydýmače do Kukly velké)

- Podélný profil obtokové stoky

- Konkrétní jednotlivé návrhy opatření (podrobná situace na podkladu katastrální mapy, podélné profily), pokud existují varianty, doložení výkresů všech variantních řešení

Výstup bude odevzdán v tištěné podobě – 2 paré, v elektronické podobě - min 2 CD nebo DVD včetně obalů, v podobě vyplněných elektronických formulářů v aplikaci dostupné na internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR, http://portal.nature.cz).