Smlouva o dílo

č. 280624

| Objednavatel: | Mateřská škola,základní škola a střední škola pro sluchově postižené Vstínská 454 757 14 Valašské eziříčí IČO 00843598 Bank. spoj. ČNB Ostrava č.ú. xxxxxxxxxxx Zástupce pro věci smluvní i technické:Mgr. Antonín Liebel |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | ALTO-ez. spol. s r. o. |

Za drahou 224

Valašské Meziříčí

IČO 46580573

DIČ CZ46580573

Bank. spoj. KB Valašské Meziříčí

č.ú. xxxxxxxxxx

Zástupce pro věci smluvní i technické: Ing. Josef Goláň

# Předmět plnění

Předmětem plnění jsou stavební práce na akci ”Oprava chodnłků

Místo realizace díla je v areálu objednatele.

Jedná se o stavební práce dle cenové nabídky z 18.6.2024, která je nedílnou součásti této smlouvy.

## Termín plnění

Datum zahájení 08.07.2024 Datum ukončení 30.08.2024

Termín plnění díla se prodlužuje o dobu:

a/ změna rozsahu díla a druhu práce oproti předmětu díla

b/ nelze plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednavatele

c/ klimatické podmínky neumožňující provádění díla nebo části díla.

d)zastavení realizace v případě nezaplacení faktury

## Cena za dílo

Jednotkové ceny prací stanoví rozpočet odsouhlasený zhotovitelem i objednavatelem Celková cena za dílo je Stanovena dohodou ve výši 123939,95 Kč bez DPH.

DPH 26027,39 Kč, cena celkem s DPH 149 967,34 Kč.

Objednavatel závazně prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Splatnost faktury je 14 dnů.

Zhotovitel je dále oprávněn zvýšit cenu a objednavatel se zavazuje akceptovat Její zvýšení v případě, že při provádění prací se objeví potřeba činností, které nebyly zahrnuty do rozpočtu nebo se zvýší rozsah díla. Vícepráce i méněpráce oproti rozpočtu budou předem projednány a odsouhlaseny objednavatelem.

# Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců od předáni díla. Na dodaná zařízení se vztahuje záruka dle údajů výrobce.

## Smluvní penále

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předmětu díla ve výši 0,05% za každý den prodlení

Objednavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu z prodlení úhrady faktur za skutečně provedené práce a dodávky ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## Objednavatel se zavazuje

Zajistit možnost provádění prací denně od 6 - 20 hodin, včetně sobot.

Předat zhotoviteli staveniště tak, aby bylo prosté nároků třetích osob a práce mohly probíhat plynule.

Objednavatel prohlašuje že má veškerá povolení a 'vyjádření potřebná k realizaci díla, a to platná pro dané období.

Požadované změny oproti projektu a rozpočtu projednat se zhotovitelem tak, aby nebyl narušen sled prováděných prací.

Objednavatel zajistí na své náklady dodávku el. proudu a vody.

## Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním Smlouvy, že ji rozumí a že je uzavírána podle jejich svobodné a vážně míněné vůle.

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími příslušnými právními předpisy

České republiky v platném a účinném znění.

Ve Valašském Meziříčí dne 28.6.2024

Objednavatel	Zhotovitel

Mgr. Antonín Liebel, ředitel školy	Ing. Josef Goláň, jednatel