Městský úřad Kroměříž

tel. +xxx

Velké náměstí 115

fax +xxx

7

67 01 Kroměříž

www.mesto-kromeriz.cz

HUK instalace s.r.o.

Popelákova 2560/25

Odbor investic

62800 Brno

IČ:

29248345

DIČ: CZ29248345

Váš dopis značky / ze dne

0.0.0000

vyřizuje / linka

xxx /

V Kroměříži

22.4.2024

/

OBJEDNÁVKA č. OBJ/2024/0708/INV

Objednatel: Město Kroměříž

Velké nám. 115/1

7

6701 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ: CZ00287351

Na základě cenové nabídky ze dne 13. 03. 2024 u vás objednáváme služby spočívající v přemístění solárních zásobníků TUV (teplé

užitkové vody) z prostoru stávající kotelny do prostoru sousední místnosti dle projektové dokumentace.

Předpokládaný termín realizace: 13. 05. 2024 - 13. 06. 2024, k zahájení stavebních prací zhotovitelem dojde na výzvu objednatele

Cena: 749.716,25,- Kč vč. DPH ( 669.389,51,- Kč bez DPH)

Fakturace proběhne po protokolárním převzetí stavebních prací.

Splatnost faktury 30 dní.

Příloha: cenová nabídka ze dne 13. 03. 2024

projektová dokumentace

příloha č. 2 - záruční doba a sankce

Akceptace objednávky:

Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem

Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu

platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů

od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.

3.6.2024