Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

- Objednatel:	Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

Sídlo:			Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb

Zastoupené:		RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MBA, ředitel školy

IČ: 			47723386

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:		276473458/2700

- Zhotovitel:	Václav Svatek

Sídlo:			Větrná Hůrka 458/17, 351 01 Františkovy Lázně

Zastoupen:		Václavem Svatkem

IČ:			42816297

DIČ:                                CZ6806060921

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:                    281151816/0300

Článek I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele v rámci projektu „Konektivita“ registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_008/0000122 z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, v objektu Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, Nerudova 2283/7, Cheb výkon technického dozoru investora.

Zajištění výkonu technického dozoru na stavbě představuje:

  - Seznámení se s podklady, podle kterých se stavba bude realizovat (PD, doklady,

vyjádření).

  - Odevzdání staveniště zhotoviteli protokolárně.

  - Provádět předběžnou kontrolu čerpání nákladů stavby, věcnou i finanční správnost   faktur, vést evidenci případných změn a dokladů po jejich schválení.

  - Sledovat provádění předepsaných zkoušek materiálů a konstrukcí zhotovitelem a

vyžadovat doklady o dosažení jakosti.

  - Kontrolovat řádný provoz na staveništi, vč. kvality skladování dodávek, dodržování

hygieny u vyhrazených zařízení a udržování čistoty a pořádku.

  - S pracovníky zhotovitele zajišťovat opatření k odvrácení či omezení možných škod,

při ohrožení stavby živelnými vlivy. Rozsah vzniklých škod zjišťovat a navrhnout

způsob nápravy a minimalizace nákladů.

  - Kontrolovat postup prací a upozornit investora na ohrožení termínů, předkládat

návrh na možné urychlení postupu prací.

  - Kontrolovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby.

  - Kontrolovat odstranění vad a nedodělků z přejímky stavby, vymáhat dodržení

sjednaných termínů odstranění nedodělků či vad a navrhnout penalizaci.

Článek II.

Cena a platební podmínky

2.1. 	Smluvní strany se dohodly, že úplata za výkon technického dozoru stavby je stanovena  ve výši 830 Kč včetně DPH/ 1 hodina.

2.2.	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele v místě stavby včetně nákladů

na dopravu z místa sídla zhotovitele.

2.3.	V ceně nejsou zahrnuty náklady spojené se zajišťováním speciálních posudků        vyvolaných objednatelem či zhotovitelem stavby.

2.4.	Fakturováno bude měsíčně na základě zápisu ve stavebním deníku, se splatností 14 dní od data vystavení. Faktura musí obsahovat název a registrační číslo projektu. Závěrečná faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků.

Článek III.

Doba plnění

3.1.	práce budou zahájeny:		24. 6. 2024

3.2.	práce budou ukončeny:		31. 12. 2024

3.3.	odstranění vad a nedodělků:		do 30 dnů od předání stavby

Článek IV.

Místo plnění

4.1.     Objekt Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, který je umístěn na pozemku parc. č.

6594/1 v k. ú. Cheb

Článek V.

Povinnosti objednatele

  - Objednatel je povinen umožnit přístup do všech upravovaných prostor.

Článek VI.

Povinnosti zhotovitele

6.1.     Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat  s odbornou znalostí.

Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této

smlouvy.

6.2.	Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a požadavky objednatele.

6.3.	Kontrola stavby bude prováděna dle potřeby, avšak minimálně 2x týdně.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1.     Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2.     Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze

písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.

7.3.     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

7.4.     Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, jsou seznámeny

s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

V Chebu dne

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………………..	              	………………………………………........

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MBA		            	Václav Svatek