Smlouva o dílo
na realizaci stavby
„Podlahová krytina do tříd““
_______________________________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

1.Smluvní strany

  1. Objednatel	: Základní škola Litvínov-Hamr,Mládežnická 220, okres Most
Zastoupený	: Mgr.Radkou Jirkovskou, ředitelkou školy
Sídlo	: Mládežnická 220, 435 42 Litvínov 8
IČ	: 47324287
Bankovní spojení	: KB a.s. Litvínov
č.ú.	:
(dále jen objednatel)

  1. Zhotovitel	: Martin Blažek -KOBERCE
Zastoupený	:	Martinem Blažkem
Sídlo	:
IČ	: 63122928
DIČ	: CZ7408284532
Bankovní spojení : KB Litvínov
č.ú.	:
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Martin Blažek
kontaktní telefon	: 602 227 714
kontaktní e-mail	:
(dále jen zhotovitel)

  1. Ve smluvních věcech jedná:
    za objednatele:	Mgr.Radka Jirkovská
        za dodavatele:

1.4.	V technických věcech jedná za zhotovitele :

 za objednatele:	Martin Kohout
        za dodavatele:

Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

2.Předmět díla

2.1.	Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla „ Podlahová krytina do	učeben“ v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Jedná se o výměnu stávajících podlahových krytin v jednotlivých místnostech, za nové	krytiny z PVC, vyhovující hygienickým a bezpečnostním požadavkům.
Nové krytiny budou z PVC, tl. 2 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7mm, protiskluz R9, bez ftalátů	krytina by měla být matná a světlá, odolná proti oděru, otlaku a trhání.
Dále se jedná o dodávku 2 koberců (dle zadávací dokumentace).

2.2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.3.	Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky a	služby, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy, včetně	vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, úklid po dokončených pracích včetně	likvidace odpadu.

2.4.	Objednatel se zavazuje řádně zhotovený předmět Smlouvy převzít a zaplatit cenu za jeho	provedení, sjednanou v bodě 4.1. této smlouvy postupem odstavce 5. této smlouvy.

3. Termín a místo plnění

3.1.	Termín předání a převzetí místa plnění: 17.7.2017
Termín zahájení prací:	17.7.2017
Termín dokončení prací:	nejpozději do 28.7.2017
Poslední den závazné doby je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

3.2.	Místem plnění se rozumí ZŠ Litvínov-Hamr,Mládežnická 220, Litvínov 8

3.3.	Objednatel požaduje před zahájením prací provést zaměření jednotlivých prostorů.

3.4.	Zhotovitel před dodáním díla poskytne zástupci objednatele na výběr z několika barevných	variant podlahových krytin, a to nejpozději do 2 dní po podpisu této smlouvy. Objednatel	sdělí písemně volbu konkrétní barevné varianty podlahové krytiny do 2 dní po předložení	konkrétních variant podlahových krytin.
3.5.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla	objednateli. Ukončeným dílem pro účel této smlouvy se rozumí dílo, které nebude	vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu nebo provoz omezující či komplikující	či představující podstatné estetické nedostatky. Pro účely této smlouvy bude objednatel
tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo	provoz omezují či komplikují či se jedná o vadu či nedodělek vykazující podstatné estetické	nedostatky.
3.6.	Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 2 pracovních dnů od jeho	provedení a objednatel se zavazuje do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení	zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít,	s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování či provoz omezující či	komplikující budou odstraněny v předem dohodnutém termínu, nebo nedohodnou-li se	strany, tak v termínu 14 dní od data převzetí díla.

4. Cena

4.1.	Cena předmětného díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše	přípustná, odvíjející se od nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu plnění veřejné	zakázky.

Učebna č.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena vč.DPH
25	31.615,-Kč	6.639,-Kč	38.254,-Kč
26	31.615,-Kč	6.639,-Kč	38.254,-Kč
27	31.615,-Kč	6.639,-Kč	38.254,-Kč
31	31.615,-Kč	6.639,-Kč	38.254,-Kč
14	16.337,-Kč	3.431,-Kč	19.765,-Kč
2x koberec	5.496,-Kč	1.154,-Kč	6.650,-Kč
Cena zakázky celkem	148.293,-Kč	31.142,-Kč	179.435,-Kč

Cena výše uvedená je uvedena s příslušným DPH a obsahuje veškeré nezbytné náklady k	řádné realizaci předmětu díla v rozsahu čl. 2.3 této smlouvy .
4.2.	Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce,	dodávky a služby. Veškeré tyto práce, změny nebo doplňky nad rámec této smlouvy musí	být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, zápisem do deníku díla	(jednoduchý záznam o díle) a budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚSR Praha,a.s.

4.3.	Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných	dodatečných prací,dodávek a služeb před jejich realizací zápisem do deníku díla	(jednoduchý záznam o díle), a to bez zbytečného odkladu po takto vzneseném požadavku.

5. Platební podmínky

5.1.	Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-označení objednatele zhotovitele včetně adresy, IČ,DIČ
-označení díla
-číslo smlouvy objednatele
-číslo faktury
-den odeslání a den splatnosti
-celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH
-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
-razítko a podpis oprávněné osoby

5.2.	Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dnů po její doručení	objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu	objednatele.
5.3.	Provedené práce budou fakturovány po dokončení díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl.	3.6.této smlouvy. Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu faktury až do výše 5% vč.	DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla (v	deníku díla) uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit	pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí odstranění vad a	nedodělků.
 5.4.	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat	nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů	či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

6. Záruční doba

6.1.	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy
a že bude mít vlastnosti dohodnuté této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje	zhotovitel záruku v délce 60 měsíců a běh záruční doby je stanoven od předání a převzetí	díla bez vad a nedodělků.
6.2.	Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že vady reklamované objednatelem po	dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit	vady.
6.3.	Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je	povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů	od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky	a technologicky možném termínu.

7. Dodací a další podmínky

7.1.	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v	souladu s ustanovení právního řádu a příslušnými technickými normami.
7.2.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní	neprodleně zápisem do deníku díla a požádá o odstranění vad a určí termín na jejich	odstranění. Jestliže zhotovitele tyto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle	dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
7.3.	Likvidaci a úklid místa díla ukončí zhotovitel do 2 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a	protokolárně předá (zápisem do deníku díla) objednateli.
7.4.	Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné	škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
7.5.	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné	právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8. Smluvní pokuty

8.1.	Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
a) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním díla ve smyslu čl. 3.6. této smlouvy	proti sjednanému termínu dokončení prací,
b) ve výši 500,- Kč za každý den od vytknutí vady či nedodělku ve smyslu čl. 3.6. této	smlouvy do data sjednaného termínu jejího odstranění, a to za každou případnou vadu či	nedodělek,
c) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků oproti	dohodnutému termínu na jejich odstranění z přejímacího řízení, a to vždy za každou vadu	či nedodělek.
8.2.	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z	neuhrazené části faktury za každý započatý kalendářní den prodlení.
8.3.	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své	vůle s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
8.4.	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl.8 odečíst z faktury za dílo.
8.5.	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody	způsobené svou činností s Českou pojišťovnou , č. smlouvy 44970743-12 na hodnotu	škody	ve výši 5.000.000,- Kč(minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude	doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění	Smlouvy o dílo. Smluvní stran se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným	porušením této smlouvy.

9. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1.	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla o pracích které provádí, deník díla	(jednoduchý záznam o díle). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění	smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla, dále údaje o časovém postupu prací.
9.2.	Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko.	Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla.	Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků a předáním	bezvadného díla objednateli. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu prací na díle	objednateli opatřit si kopie částí či celého deníku díla.
9.3.	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
-ustanovení zákona č.133/1985 Sb., o požární ochranně, ve znění pozdějších předpisů a	vyhl.č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního	požárního dozoru
-ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a	ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a	zákonů souvisejících s bezpečností práce
-ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a	doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu	oprávněnými orgány.

10. Ostatní ujednání

10.1.	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
10.2.	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného	ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
10.3.	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci	smluv vedené Základní školou Litvínov-Hamr, která bude přístupná dle zákona 106/1999	Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o	smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího	uzavření.
10.4.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za	obchodní	tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.,	o	svobodném přístupu k informacím.
10.5.	Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru	smluv dle	zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10.6.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Základní škola Litvínov-Hamr uveřejní	smlouvu/dodatek v informačním systému smluv.

11. Závěrečná ujednání

11.1.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
11.2.	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
11.3.	Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této	smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala	po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních	stran činí, 3 dny po uložení.
11.4.	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které	budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních	stran.
11.5.	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech , z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
11.6.	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obecně
závazných právních předpisů.
11.7	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli ,	že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a	srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 17.7.2017	V Litvínově dne 17.7.2017
za zhotovitele	za objednatele

…................................	…..........................................
Martin Blažek	Mgr. Radka Jirkovská
ředitelka školy