| Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace Vrchní 101/19, 747 05 Opava |  |
| --- | --- |

Akce : „Výroba nábytku SBOROVNA“

## S M L O U V A     O     D Í L O

2024

Uzavřená dle ustanovení §2586 a násl.Zák.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku České republiky v platném znění

- Smluvní strany:

Objednatel:	Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

Vrchní 101/19

747 05 Opava

IČ:70999325

Zastoupen: Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem školy

Zhotovitel:      Tomáš Gebel

Popská 224/7

746 01   Opava

IČO:66171059

BÚ:

Tel.:

e-mail:

II. 	Předmět plnění:

Předmětem smlouvy je výroba nábytku ve sborovně v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu a technického výkresu.

III. 	Cena díla:

Předběžná cena bude činit:

Celková cena s DPH:        	185 938,65 Kč

IV.	Platební podmínky:

Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury k poslednímu dni v měsíci, se splatností 15 kalendářních dní. Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla včetně předávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací. Objednatel nese náklady na vodné, stočné a odběr el. energie ze svého.

V.  	Místo plnění:

Vrchní 19, Opava

VI.  	Doba  plnění:

Zahájení:    04.07.2024

Ukončení:  20.08.2024

VII.  	Záruka:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku na služby – výroba nábytku v délce 36 měsíců. Na technologická vybavení a dodávky se poskytuje záruka v délce dle záručních listů jejich výrobců. Záruční doba začíná běžet dnem podepsáním předávacího protokolu.

VIII.  	Podmínky provedení díla:

- zhotovitel provede práce dle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou

- objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Odstranění případně zjištěných vad

bude uplatňovat, nebude-li dohodnuto jinak

- dílo se považuje za dokončené, je-li bez vad a nedodělků. Objednatel může, je-li to v jeho zájmu, dílo převzít s případnými drobnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla jako celku.

- součástí přejímacího řízení bude písemný protokol, jehož obsahem bude zhodnocení kvality a komplexnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termín jejich odstranění

IX.  	Závěrečná ujednání:

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou smluvními stranami zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. K jiným účelům nebudou tyto osobní údaje smluvními stranami použity.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

V Opavě dne  28.6.2024

………………………….                                                              …………………….                                              za  objednatele:                                                                                  za zhotovitele:

Mgr. Roman Podzemný                                                                  Tomáš Gebel

Ředitel školy

Přílohy: Položkový rozpočet

Technický výkres