
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 3/2023 ze dne 21.9.2023
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany:
O b j e d n a t e l:


Městské lesy Opava, p. o.
Adresa:



Skřipov 110, 747 45 Skřipov


Zastoupená: 



Ing. Radomír Drašák
E-mail:




xxx
Ve věcech technických:

xxx
Bankovní spojení:


ČSOB Opava č.ú.xxx
IČ:




00849669
DIČ: 




CZ00849669
Zapsán pod sp. zn.
Pr 5317 vedená u Krajského soudu v Ostravě
ID datová schránky:


xkvxfjc
dále jen „objednatel“)
 a
Z h o t o v i t e l: 
Lesprojekt Krnov s.r.o.

Adresa:
Revoluční 1138/76; 794 01 Krnov
K smluvnímu jednání oprávněn: 
Ing. Ladislav Řehka
V technických záležitostech: 
Ing. Ladislav Řehka
E-mail:
xxx
Bankovní spojení:
KB KRNOV č.ú. xxx 
IČ: 
47976250
DIČ:
CZ47976250
Plátce DPH:



 ano
Zapsán pod značkou                          KS Ostrava, odd. C, vložka 5803
ID datová schránky:


 4v3iazh
(dále jen „zhotovitel“) 
Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21.9.2023 Smlouvu o dílo č. 3/2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na vyhotovení Projektové dokumentace „Revitalizace 2 malých vodních nádrží v oblasti bývalého Muničního prostoru na pozemku parc. č. 727/2 k. ú. Lesní Albrechtice“ vč. Dodatku č. 1 ze dne 26.4.2024.
II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, a to úprava Doby plnění článku III. „Inženýrská činnost“ tj. vyřízení ohlášení stavby se prodlužuje z 30.6.2024 do 30.9.2024. 
III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je jevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz tohoto připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.    

Ve Skřipově, dne 28.6.2024


V Krnově, dne 
       

………………………………………..                            ………………………………………..

          Ing. Radomír Drašák



           Za zhotovitele

      Ředitel Městské lesy Opava, p.o.

. 

