Níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu podle Občanského zákoníku a podmínek uvedených v této smlouvě.

SMLUVNÍ

STR

AN

Y:

Identifikační

číslo.

659

93

390

Daňové

identifikační

číslo.

CZ659

93

390

Bankovní spojení.	KB Praha

Č. účtu.	51-1422200277/01 oo

| Identifikační číslo: | 60193280 |
| --- | --- |
| Daňové identifikační číslo. | CZ60193280 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s |
| Č. účtu. | 2689681/0300 |
| OR: | vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368 |
| zastoupený: Osoby oprávněné jednat: | Ing. Lubor Hoďánek, MBA předseda představenstva Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva Ing. Markéta Miková, člen oředstavenstva |
| ve věcech smluvních. | Ing. Lubor Hodánek, MBA, předseda představenstva Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva |
| ve věcech technických. | Ing. Vít Havlíček, ředitel ateliéru dopravních staveb |

(dále jen poskytovatel)

Zdůvodnění:

Na projednání dokumentace 25.5.2016 vyplynuly další dodatečné nutné změny PD DŮR. Protože došlo k překvalifikování problematické budovy sýpky z hlediska památkové ochrany, byly původně pojednané a předpokládané stavební úpravy zástupci památkové péče zamítnuty. To si vynutí půdorysnou změnu trasy i přilehlé zdi. Ze strany obce byly dále vzneseny požadavky na řešení kanalizace v místě pod autobusovou zastávkou

# ČLÁNEK

Doba plnění

Původně:

1 . Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do: 30.06.2016

1 . Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do: 30.07.2016

Závěrečná ustanovení:

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Ostatní smluvní ujednání' uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

V Plzni dne                V Praze dne