Smlouva o dílo č. 6171/2017

Smluvní strany

- Zhotovitel: AMBRA - Trade, s.r.o.

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 253 78 830, DIČ: CZ 25378830

jednající Alena Svobodová - jednatelka společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 193606030267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16588

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

- ve věcech smluvních:   	Alena Svobodová - jednatelka

- ve věcech technických: 	Anna Petřeková – obch. reprezentant

nebo jiní písemně zmocnění pracovníci

a

- Objednatel: Město Český Těšín

se sídlem: 737 01 Český Těšín, náměstí ČSA 1/1

IČO: 00297437, DIČ: CZ00297437

zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí občanskosprávního odboru

Bc. Iva Bazgierová DiS, ved. odd. provozní správy

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly podle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na tomto znění smlouvy:

I. Předmět díla

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Dílem podle této smlouvy je dodávka kancelářského nábytku, vč. dopravy, vynášení, montáže a ekologické likvidace odpadu.

- Rozsah díla je stanoven přílohami: č. 1 - cenová nabídka č. CN G170494B-65-16 ze dne 26.5. 2017

- Místem plnění je: sídlo objednatele

- Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením díla i jiné osoby.

5.   Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude realizován formou náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti včetně závazku dodavatele poskytnout potvrzení o realizovaném náhradním plnění.

II. Podklady pro provedení díla

Dílo bude provedeno v rozsahu dle následujících podkladů:

- Nabídka zhotovitele č. CN G170494B-65-16 ze dne 26.5. 2017 včetně odsouhlasené ceny za dílo a odsouhlaseného nabídkového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III. Cena díla

- Cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky jako cena smluvní:

1.1  Nabídka zhotovitele č. CN G170494B-65-16 ze dne 26.5. 2017

- sjednaná cena bez DPH: 	498 268,- Kč

- sjednaná cena s DPH: 	602 904,- Kč

- DPH bude účtováno ve výši stanovené příslušným právním předpisem platným ke dni předání díla.

IV. Placení a platební podmínky

- Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Fakturovat lze průběžně v závislosti na provádění prací dle čl. V smlouvy.

- Fakturu je povinen zhotovitel vystavit a předat objednateli nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla. Zaplacením faktury se rozumí připsání částky na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Splatnost předložených faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení /předání/ objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem movitých věcí použitých ke zhotovení díla je zhotovitel, a to až do doby úplného zaplacení díla objednatelem. Nebezpečí škody na věci použité ke zhotovování díla nese zhotovitel do doby převzetí díla nebo jeho části objednatelem, a to potvrzeným protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho části.

- V případě, že objednatel nezaplatí sjednanou cenu díla ani v náhradním termínu, který stanoví zhotovitel, je zhotovitel oprávněn nezaplacené movité věci, které použil na realizaci díla odebrat a odvézt. Za tím účelem objednatel výslovně souhlasí s tím, aby zhotovitel vstoupil do prostor, kde se tyto věci nachází, a tyto si odebral.

- Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

V. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:

1. Dílčí část 1: Kancelář č. 407a, č. 403 a č. 404: 		24.7. – 28.7.2017

2. Dílčí část 2: Kanceláře č. 408, č. 410b: 			31.7. – 4.8.2017

3. Dílčí část 3: Kancelář č. 311a:			 	7.8. – 11.8.2017

4. Dílčí část 4: Kancelář č. 02 a 03 (investiční odbor): 	4.9. – 8.9.2017

5. Dílčí část 5: Kancelář č. 205 (malá zasedací místnost): 	18.9. – 20.9.2017

VI. Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínů dle čl. V. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši  0,05% z ceny nepředaného díla za každý započatý kalendářní den, o který bude výše uvedený termín překročen.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedené práce zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05% z nezaplacené ceny díla, za každý den prodlení.

- Uplatněné smluvní pokuty je zhotovitel i objednatel povinen uhradit na základě faktury vystavené objednatelem (zhotovitelem) v termínu její splatnosti. Tyto faktury budou kompenzovány s již vystavenými.

- Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody není sjednanými smluvními pokutami dotčena.

VII. Jakost a záruka

- Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a bude odpovídat ČSN.

- Zhotovitel poskytne na dílo záruku (záruční lhůta) v délce 24 měsíců na jakost díla, tzn., že dílo bude po určenou dobu způsobilé pro použití smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitele objednateli za přítomnosti uživatele.

VIII. Ujednání o provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků objednatele viz. osoby oprávněné jednat.

- Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k omezení provozu objednatele. Práce lze provádět denně i o sobotách a nedělích v časovém rozmezí 24 hodin denně a za podmínky součinnosti s ostatními dodavateli objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to vyžadují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.

- Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze na vyžádání objednatele nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a o ceně.

- Dodatečné výkony (vícepráce či vícenáklady) budou uhrazeny pouze na základě předchozího písemného schválení a vyžádání objednatelem. K jejich ocenění budou sloužit odsouhlasené ceny z nabídky zhotovitele, v případě prací neobsažených v nabídce zhotovitele individuální kalkulace zhotovitele odsouhlasená objednatelem.

- Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nebo jeho vymezenou část v termínu dle čl. V. této smlouvy. Z předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány omezující podmínky na pracovišti a koordinace s ostatními dodavateli objednatele.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zhotovení díla v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel zajistí možnost uzamčení prostor označených zhotovitelem určených ke skladování jednotlivých částí díla do doby jejich předání objednateli.

- K veškerým detailům, materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti ovlivňující architektonický výraz zhotoveného díla je zhotovitel povinen vyžádat si souhlas objednatele v dostatečném časovém předstihu před započetím realizace díla.

- Objednatel se zavazuje, že svislé nosné konstrukce, příčky a vodorovné konstrukce, budou předány zhotoviteli dle platných stavebních ČSN. V případě nerovností, zjištěných při předání staveniště budou tyto odstraněny objednatelem do 24 hodin. V případě neodstranění vyčíslí zhotovitel vícenáklady nutné k zajištění jejich odstranění a objednatel se zavazuje tyto vícenáklady uhradit.  O těchto změnách bude proveden zápis, který bude odsouhlasen podpisem oběma smluvními stranami.

- Objednatel umožní zhotoviteli, v průběhu provádění díla a po jeho skončení, označit místo plnění informačními cedulemi, ze kterých bude zřejmé, kdo realizuje dílo včetně kontaktu na zhotovitele.

IX. Předání a převzetí díla

- Převzetí díla bude provedeno po dokončení dílčích částí díla. Zhotovitel vyzve objednatele jeden den předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

- Konečné předání a převzetí celého díla mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne pochůzkou na místě provádění díla

a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla

se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu. Pro jejich odstranění se stanovuje lhůta 30 kalendářních dnů.

- V případě výskytu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednatelem k termínu předání a převzetí díla nebude dílo převzato až do jejich odstranění.

- Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci platí takové okolnosti, nezaviněné žádnou ze smluvních stran, které smluvní strana nemohla při normální péči a opatrnosti předvídat resp. jim zabránit a za něž neodpovídá, jestliže nastaly po vzniku smlouvy a pokud zabraňují řádnému nebo včasnému splnění závazků.   Za takové okolnosti se považují např. živelné pohromy, válka, stávka a jiné podobné na vůli stran nezávislé okolnosti s výjimkou těch okolností, které vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů zavázané smluvní strany a dále překážek plnění, jež smluvní strana je povinna překonat nebo odstranit, jako např. nedostatek úředního povolení, jakož i okolností, které nastaly až v době, kdy smluvní strana byla již v prodlení. Nastanou-li okolnosti, které mají povahu vyšší moci bránící splnění závazků zhotovitele a nebo objednatele ze smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností stranami přiměřeně o dobu., během které takové okolnosti a jejich následky budou účinkovat. Jestliže tyto okolnosti a jejich následky budou trvat více než 12 po sobě následujících měsíců, bude mít každá ze stran právo zrušit smlouvu v rozsahu do té doby neprovedeného bez povinnosti k náhradě škody jakéhokoliv druhu.

X. Další ujednání

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého narušení případně znemožnění hlavního provozu objednatele, hrubého porušení bezpečnostních předpisů.

- Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její dodatky podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

- Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Český Těšín č. 2493/40./RM ze dne 09.06.2017.

XI. Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoliv sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, budou tyto řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou takové spory rozhodovány příslušným soudem.

XII. Závěrečná ustanovení

- Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Smlouva obsahuje 4 strany textu a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Přílohami této smlouvy jsou, pokud neodporují jednotlivým ustanovením smlouvy tyto přílohy:

příloha  č. 1 - cenová nabídka č. CN G170494B-65-16 ze dne 26.5. 2017

Ve Frýdku-Místku, dne 28. 6. 2017 			V Českém Těšíně, dne 23. 6. 2017

Za zhotovitele:	Alena Svobodová			Za objednatele: Ing. Vít Slováček

jednatelka				 	            starosta města