# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 3022H1240013

# číslo objednatele: NPÚ- 430/59376/2024

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (dále jen „Zástupce objednatele“) tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: nám. Přemysla Otakara II. 121/34, 370 21 České Budějovice,

(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Milota

se sídlem U trati 768, Blovice 336 01

IČO: 48331023, DIČ: xxxxxxxxxx

zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Ž.Ú. Blovice

Zastoupen: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx  (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3022H1240013

ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „dodatek“):

- NPÚ, SZ Kozel – Sanace vlhkosti jízdárny, rekonstrukce dešťové kanalizace (I. etapa)

Článek II.

Předmět dodatku – změna předmětu díla

Dodatkem č. 1 se mění čl. 1. smlouvy o dílo. Předmět díla – určení díla pro zemní práce, a nahrazuje částku uvedenou ve smlouvě o dílo. Předmět díla se mění v rozsahu popsaném v změnovém listě (ZL 1), který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

Článek III.

- Smluvní cena a platební podnínky

Dodatkem č. 1 se mění čl. 5. smlouvy o dílo. Smluvní Cena díla se mění o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle SoD: 				8.425.063,45 Kč bez DPH

10.194.326,77 Kč včetně DPH

Dodatečné práce budou navýšeny a sníženy z důvodu rozsahu prací, které před započetím prací nebyly zadané a vyplynuly v průběhu prací.

Vícepráce:					370.952,00 Kč

Méněpráce:					383.164,00 Kč

Bilance prací: 				-12.212,00 Kč bez DPH

-14.776,52 Kč včetně DPH

Celková cena díla po změně o bilanci dodatečných prací

Cena díla dle SoD:				8.425.063,45 Kč bez DPH

Bilance prací: 				-12.212,00 Kč bez DPH

Cena celkem v dodatku č. 1:	8.412.851,45 Kč bez DPH

10.179.550,25 Kč včetně DPH

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 se mění čl. 16. smlouvy o dílo. Závěrečná ustanovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.

  - Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

- Příloha č. 1: Rozpočet

| V Českých Budějovicích 2. 7. 2024 …………………………………………………… Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích | V Blovicích 1. 7. 2024 …………………………………………………… Petr Milota |
| --- | --- |