Image

SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená ve smyslu § 2079 občanského zákoníku v platném znění

Dodávka krátkého svazku chladiče FV a dlouhého svazku chladiče FV pro kotle K1, K2

## Ev. č. Objednatele: Ev. č. Zhotovitele: 001-SoD-24037

## Revize č. 01

### (dále jen “Smlouva”)

**Objednatel:**

## Teplárna Strakonice, a.s.

### Komenského 59

### 386 43 Strakonice

### Česká Republika

#### Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odDíl B, vložka 636

### IČ: 60826843

### DIČ: CZ60826843

### Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 1387714044/2700

### Zastoupený: Ing. Jana Králíková– předseda představenstva

### Ing.Bc. Roman Plíva – člen představenstva (dále jen “Objednatel”)

**Zhotovitel:**

## DTZ s.r.o.

### U Věže 149/8

### 460 01 Liberec II - Nové Město Česká Republika

#### Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odDíl C, vložka 16614

### IČ: 25414119 DIČ: CZ25414119

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 805805893/0300

### Zastoupený: Karel Švehla – jednatel

### (dále jen “Zhotovitel”)

Dodávka krátkého svazku chladiče FV a dlouhého svazku chladiče FV pro kotle K1, K2 – 01-SoD-24037 Strana 1 z 8

**OBSAH**

1. [Oprávněné osoby 3](#_bookmark0)
2. [Předmět plnění 3](#_bookmark1)
3. [Termín a místo plnění 3](#_bookmark2)
4. [Cena 3](#_bookmark3)
5. [Platební podmínky 4](#_bookmark4)
6. [Smluvní pokuty a penále 4](#_bookmark5)
7. [Záruční doba 4](#_bookmark6)
8. [Podmínky provedení Díla 4](#_bookmark7)
9. [Kontroly a zkoušky 5](#_bookmark8)
10. [Převod vlastnictví 5](#_bookmark9)
11. [Přechod nebezpečí škody na Díle 5](#_bookmark10)
12. [Pojištění 5](#_bookmark11)
13. [Vyšší moc 5](#_bookmark12)
14. [Ostatní smluvní podmínky 5](#_bookmark13)
15. [Technické a kvalitativní podmínky Díla 6](#_bookmark14)
16. [Podpisy 6](#_bookmark15)

# Oprávněné osoby

## Objednatel

Ve věcech obchodních: Ing. Jana Králíková,

kralikova@teplarnastrakonice.cz,+420 602 100 033

Ve věcech technických: Pavel Zábranský,

[zabransky@teplarnastrakonice.cz,](mailto:zabransky@teplarnastrakonice.cz) +420 724 309 313

## Zhotovitel

Ve věcech obchodních: Karel Švehla, jednatel,

[karel.svehla@dtzgroup.cz](mailto:karel.svehla@dtzgroup.cz)

Ing. Jakub Jaša, ředitel,

[jakub.jasa@dtzgroup.cz,](mailto:jakub.jasa@dtzgroup.cz) +420 602 298 567

Ve věcech technických: Alois Švarc, výrobní ředitel,

[alois.svarc@dtzgroup.cz,](mailto:alois.svarc@dtzgroup.cz) +420 602 331 075

# Předmět plnění

* 1. Objednatel zadává a Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu dojednaném touto Smlouvou a na základě obdržených podkladů zajistí dodávku pro akci Dodávka krátkého chladiče FV a dlouhého svazku chladiče dle Nabídky DTZ č. 02-N-24037 (dále jen „Dílo“)
  2. Předmětem plnění je: Výroba a dodávka krátkého a dlouhého chladiče dle dodané dokumentace.
  3. Rozsah dodávek: dle nabídky 02-N-24037 (Příloha č. 1).

# Termín a místo plnění

* 1. Termín dodání: 30.10.2024
  2. Termín předání se prodlouží tehdy, pokud nastanou překážky způsobené:
* okolnostmi, jejichž zdůvodnění jsou na straně Objednatele (dodávky nad rámec SoD)
* vyšší mocí
  1. Místo plnění: Teplárna Strakonice, a.s.

# Cena

|  |  |
| --- | --- |
| Krátký trubkový svazek chladiče FV | 801.700,- Kč bez DPH |
| Dlouhý trubkový svazek chladiče FV | 1.153.200,- Kč bez DPH |
| **Celková smluvní cena** | **1.954.900,- bez DPH** |

* 1. Celková cena pro celé Dílo v rozsahu dle nabídky v Příloze č. 1 nepodléhá žádné eskalaci a jiným změnám, pokud nebude jinak dohodnuto mezi Objednatelem a Zhotovitelem písemnou formou.
  2. Všechny daně, cla a další poplatky placené Zhotovitelem během realizace nebo z jiných důvodů, s výjimkou DPH uplatňované v ČR, jsou zahrnuty do celkové smluvní ceny. Jedná se o poplatky podle předpisů a zákonů platných v době uzavření kontraktu.
  3. K ceně dle tohoto článku bude účtována sazba DPH ve výši platné v době zdanitelného plnění dle této

Smlouvy.

# Platební podmínky

* 1. Celková cena za Dílo sjednaná v článku 4. této Smlouvy částka (smluvní cena) bude hrazena etapově

v členění dle čl. 5.4.

* 1. Faktury budou obsahovat veškerá data, která jsou nezbytná pro daňový doklad.
  2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení Objednateli.
  3. Celková částka (smluvní cena) je rozdělena do následujících plateb:
     1. Předání Díla – 100% Ceny dle čl. 4

# Smluvní pokuty a penále

* 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Objednatel nebo Zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
  2. Zhotovitel odpovídá za dodržení všech termínů plnění Díla nebo jeho určité části v průběhu realizace, uvedených ve Smlouvě. V případě nedodržení těchto termínů uhradí Objednateli 0,02% ceny Díla za každý den prodlení.
  3. Smluvní strany si tímto ujednávají, že celková výše smluvních pokut, penále a jiných náhrad škody nepřesáhne 10% z ceny Díla.

# Záruční doba

* 1. Zhotovitel ručí Objednateli za bezvadné provedení Díla max. 24 měsíců od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami v řádných provozních podmínkách.
  2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným provozováním předmětu Díla.
  3. V případě, že se na Díle provedeném Zhotovitelem vyskytnou v záruční době vady, oznámí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli reklamačním protokolem, kde jednoznačně specifikuje důvod reklamace. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, zda reklamaci přijímá, v případě zamítnutí uvést jednoznačné důvody. Pro odstranění vady budou Zhotovitelem dohodnuty s Objednatelem podmínky a termíny potřebné k jejímu odstranění.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady Díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a

Zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

# Podmínky provedení Díla

* 1. Zhotovitel provede Dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu částí Díla až do doby jejich předání Objednateli.
  2. Dílo, případně jeho části Objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání převzetí Díla budou uvedeny nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému

provozu (užívání) Díla. Tyto zjevné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí Díla a musí být odstraněny do konečného předání Díla.

* 1. K převzetí Díla nebo jeho částí vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 2 kalendářní dny předem. O předání a převzetí Díla nebo jeho částí sepíší smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

# Kontroly a zkoušky

* 1. Zhotovitel obstará na své náklady tyto činnosti:
     1. Provedení NDT kontroly dle výkresů. Případná oprava a doplnění dokumentace v souladu dle

platné legislativy a technických norem.

# Převod vlastnictví

* 1. Vlastnictví k Dílu přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho

částí.

# Přechod nebezpečí škody na Díle

* 1. Zhotovitel má odpovědnost za škodu na Díle nebo jakékoli jeho části až do data písemného předání a převzetí Díla a napraví na své vlastní náklady jakoukoli škodu způsobenou Zhotovitelem, ke které může dojít na Díle nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě, pokud není prokázáno jinak.

# Pojištění

* 1. Zhotovitel je povinen na svůj účet zřídit a udržovat v platnosti nebo zajistit, aby byly zřízeny a udržovány v platnosti v průběhu realizace Smlouvy a pojistky.

# Vyšší moc

* 1. Ani Objednatel ani Zhotovitel nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních závazků podle této

Smlouvy v případě vyšší moci.

* 1. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení Smlouvy v účinnost a které jsou mimo rozumnou kontrolu partnerů, nebo proti kterým partneři nemohli učinit rozumná opatření, jako jsou, ne však výlučně, stávky, výluky, blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, zásahy státních orgánů, pokud bezprostředně mohou nebo ovlivní plnění jakýchkoliv závazků obou smluvních stran podle této Smlouvy.

# Ostatní smluvní podmínky

* 1. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka Smlouvy je, a nebo se stane neplatnou nebo

nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení Smlouvy.

* 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí a nepodepsaly jí pod nátlakem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
  2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
  3. Změny v ustanoveních této Smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datumem a odsouhlasené oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  4. Každá ze smluvních stran má právo okamžitě odstoupit od této Smlouvy, pokud dojde k

podstatnému porušení Smlouvy.

* 1. Každá smluvní strana se zavazuje neodkladně informovat druhou smluvní stranu, pokud dojde ke změnám majetkovým či v jejich identifikačních údajích.
  2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této Smlouvy.
  3. Zhotovitel zajistí na předaném pracovišti podmínky bezpečnosti práce a požární bezpečnosti odpovídajícím platným zákonům a směrnicím Objednatele.
  4. Zhotovitel nabídne Objednateli do termínu předání Díla Smlouvu na pozáruční servis

# Technické a kvalitativní podmínky Díla

* 1. Dílo bude zhotoveno, odzkoušeno a dodáno v souladu se skupinou norem ISO 9000. Zhotovitel musí plně respektovat technické normy, pracovně – bezpečnostní a jiné předpisy platné v zemi Objednatele.

# Podpisy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  | **Zhotovitel:** |
| Ve Strakonicích dne |  | V Liberci dne |
|  |  |  |
| Jméno Ing.Jana Králíková  Funkce: předseda představenstva  **Firma. Teplárna Strakonice a.s.** |  | Karel Švehla jednatel **DTZ s.r.o.** |

# Přílohy:

##### Příloha č. 1 – Nabídka 02-N-24037

##### Příloha č. 1 – Nabídka 02-N-24037



