Číslo smlouvy objednatele: 1382-2015-544101

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 12

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Fakturační adresa:                                          	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Tel.:	+420 727 966 758

e-mail:	m.kucera1@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Tel.:	+420 724 877 291

e-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop

sídlo:	Kuřim

zastoupený:	Ing. Michal Pochop

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Michal Pochop

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop

Tel.:	XXX

E-mail:	XXX

ID DS:	XXX

Bankovní spojení:	XXX

Číslo účtu:	XXX

IČ:	65784031

DIČ:	XXX

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:  Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna (snížení počtu měrných jednotek (MJ)u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

- 3.1.2. Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků – snížení o 25 MJ (ze 25 MJ na 0 MJ)

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013/ Sb. - snížení o 10 MJ (ze 90 MJ na 80 MJ)

- 3.1.3. Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ – snížení o 12 MJ (z 15 MJ na 3 MJ)

- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)

- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 4 MJ (z 25 MJ na 21 MJ)

- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)

- 3.3. Mapové dílo – snížení o 3 MJ (ze 95 MJ na 92 MJ)

- 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení o 50 MJ (z 50 MJ na 0 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků 3.1.2. – 3.3. oproti smlouvě o dílo. U hlavního celku 3.4. se objednatel a zhotovitel dohodli na odstoupení zhotovitele od plnění tohoto celku. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			      457 150,00 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 12 (bez DPH) 384 390,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 12 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku KoPÚ v k.ú. Žipotín a faktura č. 3/2023 ze dne 6.12.2023 bude považována za poslední a konečnou.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 03.07.2024			           Ve Svitavách dne 02.07.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Miroslav Kučera 	Ing. Michal Pochop

ředitel Krajského pozemkového

úřadu pro Pardubický kraj