# Dodatek č.1

SML – 0120/24

# ke Smlouvě o dílo

SML – 0007/24

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupená:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.

Sídlo firmy:		    Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zápis v OR:		    Městský soud v Praze, oddíl B, vl. 6556

IČO:			    26177005

DIČ:	CZ26177005

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

II.      PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 10.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo SML-0007/24 (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se Zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:

,,Psychiatrická nemocnice Jihlava – Odstavná plocha na pozemku č.p. 1116/1“

  - V souladu s ustanovení II.5 a II.6. a II.7 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla, když v průběhu realizace díla bylo zjištěna potřeba dalších stavebních prací, resp. k řádnému dokončení díla bude nezbytné provést přeložku kabelu NN, přeložku plynu a napojení na kanalizaci, jakož i související práce, tak vyplývá z příloh tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).

  - Objednatel prohlašuje, že umístění stávajících sítí (které nutno přeložit) nebylo zakresleno v interní dokumentaci, k jeho realizaci došlo historicky, tedy ani osobní znalostí místa zaměstnanců Objednatele nebylo možné zjistit umístnění uvedených sítí, a ani správce sítě neměl patřičné evidence, tudíž s těmito vícepracemi nebylo původně počítáno.

  - S ohledem na ustanovení § 222 odst. 5) písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek Objednatel uvádí, že se nejedná o podstatnou změnu závazku na veřejnou zakázku, když k řádnému dokončení díla jsou vícepráce nezbytné, když výběr dalšího dodavatele by způsobil vyšší náklady a mnohem větší zdržení stavebních prací objednaných na základě smlouvy o dílo.

  - V souladu s oceněním víceprací učiněným v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, které jsou jakožto příloha nedílnou součástí tohoto dodatku, a na podkladě změnového listu č. 1/2024, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla, a tedy na změně článku IV. 1. smlouvy o dílo, který zní takto:

Cena činí:

Cena bez DPH za dílo						   	3.980.546,00 Kč

DPH 21% 									   835.914,66 Kč

Cena celkem s DPH (po zaokrouhlení)					4.816.461,00 Kč

  - V návaznosti na výše uvedenou potřebu víceprací k řádnému a úspěšnému dokončení díla, se dále smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla (mění se článek III.2 Smlouvy o dílo) tak, že Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 22.7.2024.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto dodatku, včetně jeho příloh, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- stavební rozpočty na vícepráce, včetně výkazu výměr

V Jihlavě dne: …………….		                    V Jihlavě dne: …………….

---------------------------------------------------		  ---------------------------------------------------

MUDr. Dagmar Dvořáková	                             Ing. Vít Weselý

ředitelka					manažer regionu Vysočina

Psychiatrické nemocnice Jihlava                                       COLAS CS, a.s.