Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I.
Smluvní strany

- Město Bruntál

- se sídlem:	Nádražní 994/20,792 01 Bruntál

- zastoupen:	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

- IČO:	00295892

- DIČ:	CZ00295892

- bankovní spojení:

- číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxxx xxxxx, vedoucí odboru správy majetku, investic a dotací,

Xxxxx xxxxxxxxxx, investiční referent

tel.: 554 706 111, e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

- ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

- se sídlem:	Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

- zastoupena:	Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem

- IČO:	47450347

- DIČ:	CZ47450347

- bankovní spojení:	ČSOB a.s.

- číslo účtu:	246617/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

ČÁST B

Dodatek č. 4 na zhotovení projektové dokumentace

II.

Ujednání o změně smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a jeho dodatkům č. 1,2 a 3 je rozšíření díla o  předmět a dobu plnění a úprava ceny díla s názvem „PD – Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami“:

1. Text čl. III. „Předmět plnění“ Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2022 a jeho dodatků č. 1,2 a 3 se rozšiřuje o:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení (dále jen „dílo – část bazén“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 bod 2.1 tohoto článku smlouvy.

2. Text čl. IV. „Doba a místo plnění“ se doplňuje ve znění:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4.

3. Text čl. VII. „Cena díla“ se navyšuje o:

Zpracování Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál v částce		95.000,- Kč + DPH 21% (19.950,- Kč) = 114.950,- Kč

4. Text čl. XIII. „Doba a místo plnění“ se doplňuje ve znění:

Příkazník je povinen podat žádost o vydání územního rozhodnutí na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4.

3. Text čl. XIV. „Odměna“ se navyšuje o:

Odměnu za inženýrskou činnost v souvislosti se zajištěním vydání územního rozhodnutí na část Přístavba výukového bazénu s šatnami k Wellness centru Bruntál v částce				45.000,- Kč + DPH 21% (9.450,- Kč) = 54.450,- Kč

III.

Závěrečná ujednání

- Účelem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění díla.

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 4, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

- Dodatek č. 4 je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

- K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady města, udělený usnesením č. 1496/35R/2024 ze dne 12.06.2024.

- Součástí tohoto Dodatku je následující Příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list

| V Bruntále dne 28.06.2024 |  | V Hradci Králové dne 01.07.2024 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Petr Rys, MBA - místostarosta |  | za zhotovitele Ing. Tomáš Mrázek jednatel |