Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| BERKASTAV s.r.o. Nádražní 955/11 79201 Bruntál, Bruntál IČO: 02657392 DIČ: CZ02657392 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/59/2024 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/209 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 21.06.2024 |

Objednávka opravy obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu místních komunikací

Město Rýmařov u Vás objednává opravu povrchu obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu místních komunikací na ul. Havlíčkova v Rýmařově a místní části Jamartice.

1. Předmět plnění:

Ulice Havlíčkova

Předmětem plnění je oprava defektních míst a výtluků obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu místní komunikace ul. Havlíčkova v úseku od křižovatky ul. Havlíčkova s ulicí Sokolovká v horním části úseku, ke křižovatce ulic Havlíčkova s ulicí Bartákova v dolní části úseku.

Defektní místa a výtluky budou vyfrézovány, povrch pro pokládku živičné směsi bude očištěn, bude proveden spojovací  asfaltový postřik a ruční pokládka živice v tl. 50 mm, napojovací spáry budou provedeny asfaltovou zálivkou za tepla.

Délka opravovaného úseku je cca 282,00 m. Oprava výtluků a defektních míst bude provedena v ploše 113,00 m2, celková délka zalití pracovních spár je 540,00 m.

Místní část Jamartice

Předmětem plnění je celoplošná oprava obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu místní komunikace  v místní části Jamartice, část pozemku parc.č. 152 v k.ú. Jamartice, obec Rýmařov. Opravovaný úsek bude proveden v délce 80,00 m a šířce 4,0 m.

Povrch obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu místní komunikace bude celoplošně vyfrézován a očištěn. Následně bude proveden spojovací asfaltový postřik a strojní pokládka živice tl. 50 mm, napojovací spáry budou provedeny asfaltovou zálivkou za tepla.

2. Termín plnění:

Zahájení stavby nejpozději od: 								24.06.2024

Dokončení stavby nejpozději do: 							28.06.2024

3. Místo plnění:

Část pozemku parc.č. 665 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov a část pozemku parc.č. 152 v k.ú. Jamartice, obec Rýmařov.

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								 363 663,79 Kč bez 21 % DPH

76 369,40 Kč DPH 21%

Cena celkem 								 440 033,19 Kč vč. 21 % DPH

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/59/2024 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 28.06.2024

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje  28.06.2024

Ověření správce rozpočtu: