|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Aplikace** | **Funkcionalita** | **Popis požadavku** | **Pracnost (MD)** |
| 1 | Digis | Pomalé fungování aplikace | Zjistit důvod celkového pomalého fungování aplikace (pomalé otevírání jednotlivých záznamů z "Výsledku vyhledávání", pomalé otevírání částí dokumentů v rámci vícečetných dokumentů, pomalé otevírání prohlížečky obrázků z "Výsledku vyhledávání"). | 1 |
| 2 | Digis | Zobrazování a generování náhledů připojených skenů. | Obnovit bezchybné generování náhledů pro připojené skeny. Na základě předchozího zjištění bude potřeba pro bezchybné generování náhledů zřídit a implementovat dedikovaný server. Po jeho implementaci nechat vygenerovat nové náhledy pro všechny uložené skeny (tif, jpg, pdf), jak pro prohlížečku těžkého klienta, tak pro webovou badatelnu. | 4 |
| 3 | Digis | Vkládání popisných metadat | Prověřit bezchybnost ukládání všech zapisovaných popisných údajů (popisných metadat) do příslušné db. | 1 |
| 4 | Digis | Kontrola automatizovaných příkazů a funkcionalit | Prověřit automatizované funkcionality provázané na vkládání popisných metadat a připojování digitalizovaných dokumentů (skenů dokumentů) Např.: automatické zaškrtnutí checkboxu "Uzamčen" při uzamčení dokumentů všech částí vícečetného dokumentu, automatické zaškrtnutí check boxu "Lokalizován" při uložení geometrie, zobrazení ikony plánu ve sloupci "Připojené soubory" ve formuláři Výsledky vyhledávání při připojení skenů, automatické vyplnění položky "Katalogizoval", ad. | 1 |
| 5 | Digis | Lokalizace | Implementace aktualizované mapové aplikace "Určení geografické polohy dokumentu" zpracované Kanceláří vývoje aplikací IPR Praha. | 2 |
| 6 | Digis | Lokalizace | Obnovení všech předchozích funkcionalit provázaných na ukládání geometrie dokumentu k popisu katalogizovaného dokumentu (Detailu dokumentu) Tzn. uložení samotné geometrie dokumentu /vytvořené zákresem nebo převzetím geometrie z vybraných vektorových mapových vrstev/, uložení zvolených údajů načtených z mapy (katastrální území, č. popisná, č. parcelní, názvy ulic, správní obvod). Úprava výstupních objektů z mapových funkcí. | 1 |
| 7 | Digis | Lokalizace | Kontrola opětovného bezchybného zobrazování, příp. změny a doplnění, uložených geometrií pomocí příkazu "Určit polohu" | 0,5 |
| 8 | Digis | Lokalizace | Obnovit funkcionalitu kopírování dříve uložených geometrií k dalším zvoleným záznamům (příkaz "Zkopírovat polohu". | 0,5 |
| 9 | Digis | Lokalizace | Celková kontrola správnosti přiřazení a uložení geometrií ke všem lokalizovaným katalogizovaným záznamům v digitálním repositáři /script/. | 1,5 |
| 10 | Digis | Vyhledávání Zobrazené území | Prověřit správnost vyhledávání podle čísla parcelního a čísla popisného /nabídka Zobrazené území/. | 1 |
| 11 | Digis | Vyhledávání Datumové údaje | Prověřit správnost vyhledávání podle: Datum katalogizace, aktualizace, přiřazení skenů, skartačního řízení | 1 |
| 12 | Digis | Zobrazování náhledů u vícečetných dokumentů - prohlížečka obrázků | V prohlížečce obrázků v rámci zobrazení vícečetného dokumentu umožnit stránkování po 100 obrázcích /např.: S-000288-000/ (při zobrazení obrázků načtených k dokumentům katalogizovaným v rámci vícečetného dokumentu se nyní načítají všechny najednou bez stránkování) | 2 |
|  | Digis | Zobrazování náhledů dokumentů - prohlížečka obrázků | Obnovit správné načítání všech vyhledaných obrázků v prohlížečce obrázků (nyní se u některých dokumentů načte jen 30 obrázků ze 100 vyhledaných, např. vícečetný dokumenty M-T-000004, M-T-000004, stává se to i při zobrazení konkrétních výsledků vyhledávání.) | 3 |
| 13 | Digis | Výsledek vyhledávání - zobrazení parametrů vyhledávání | V okně "Výsledek vyhledávání" opravit chybně se zalamující text zvolených parametrů vyhledávání zobrazených v poli "Parametry vyhledávání". | 0,5 |
| 14 | Digis | Report pro výsledek vyhledávání | Doplnit "Původní přírůstkové číslo" do tiskové sestavy "Výsledku vyhledávání" + to samé doplnit do "Uložit seznam". | 0,5 |
| 15 | Digis | Vyhledávání (nový parametr vyhledávání) | Ve formuláři vyhledávání doplnit parametry (radio buttony: 1 - "Všechny dokumenty" 2 - "Pouze prosté dokumenty" Ve "Výsledku vyhledávání" pak bude: 1 - buď zobrazení seznamu s vícečetnými dokumenty (tak je to nastaveno nyní) 2 - nebo zobrazení seznamu jen prostých dokumentů a částí vícečetných dokumentů, tedy jen "šedých dokumentů" (nový požadavek). | 2 |
| 16 | Digis | Import dokumentů - fond Spisovna | Obnovit funkcionalitu importu dokumentů (popisných metadat) z e-spisu | 3 |
| 17 | Digis | Výpis dokumentu - náhled | Nastavit zobrazování správných náhledů ve Výpisu dokumentů /Okno: Popis úprav uložených skenů --> Typ dokumentu: Avers - celý obraz, radiobutton: Obraz pro prezentaci (JPG)/. | 1 |
| 18 | Digis | Administrace uživatelů | Do formuláře přehledu uživatelů přidat sloupec s pořadovým číslem. | 0,5 |
| 19 | Digis | Administrace uživatelů | Doplnit možnost abecedně řadit uživatele podle všech záhlaví. | 1 |
| 20 | Digis | Administrace číselníků | Do administrace číselníků doplnit a přiřadit číselník "Kód uložení". Důvodem je možnost vymazat chybné kódy uložení (bez vazby na dokument), vložit nový kód uložení nebo upravit stávající. | 3 |
| 21 | Badatelna | Vyhledávání v mapě | Implementace nové mapové aplikace /vytvořené IPR Praha/ (do iFrame) určené pro vyhledávání dokumentů pomocí dotčených geometrií v badatelně /okno Vyhledávání/. | 5 |
| 22 | Badatelna | Prohlížečka obrázků (stránkování u zobrazení vícečetných dokumentů) | Viz stejný požadavek jako u Těžkého klienta: V prohlížečce obrázků v rámci zobrazení vícečetného dokumentu umožnit stránkování po 100 obrázcích /např.: S-000288-000/ (při zobrazení obrázků načtených k dokumentům katalogizovaným v rámci vícečetného dokumentu se nyní načítají všechny najednou bez stránkování) | 3 |
| 23 | Badatelna | Vyhledávání Zobrazené území | Doplnit vyhledávání podle čísla parcelního a čísla popisného stejným způsobem jako je to nastaveno v repositáři /nabídka Zobrazené území/. | 2 |
| 24 | Badatelna | Vyhledávání | Celková kontrola možností vyhledávání podle popisných údajů (textových a číselných parametrů) a vyhledávání v mapě (správné nasměrování na příslušnou db geometrií). | 1 |
| 25 | Badatelna | Detail dokumentu (nová funkcionalita Zobrazení polohy dokumentu v mapě) | Pomocí příkazu "Zobrazit polohu dokumentu" otevřít okno s mapou (zhotovitele) a příslušnou geometrií. | 1 |
| 26 | Badatelna | zabezpečení badatelny | V souladu se standardy ochrany sítě IPR upravit provoz badatelny v online prostředí. | 1,5 |
| 27 | Digis + Badatelna | Implementace aktualizovaného systému | Instalace celého aktualizovaného systému na nové servery, včetně dedikovaného serveru na generování náhledů v rámci infrastruktury IPR Praha. | 4 |
| 28 | Badatelna | Zobrazení náhledů | Zvýšit možnost přiblížení v náhledu Zoomify na úroveň rozlišení skenovaného dokumentu. | 0,5 |
| 29 | Digis / Badatelna | Zobrazení náhledu na dokument | Vytvoření nové stránky pro prohlížení náhledu v Zoomify bez omezujícího rámečku náhledu. | 2 |
| 30 | Badatelna | Implementace OpenID | Implementace authentication provider Keyclock IDM v aplikaci Badatelna s definovaným přístupem v aplikaci Digitální archiv. Implementace nahradí současný Forms Authentication. Úprava bude zasahovat i do aplikace Digitální archiv, kdy ve správě uživatelů bude nadále místo názvu uživatele a jeho hesla vyžadován pro přístup do aplikace Badatelna pouze uživatelova emailová adresa. Nastavení přístupů k jednotlivým fondům a práva na dokumenty zůstanou stejná. | 5 |