Smlouva o dílo

„Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň pro ZČU“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

se sídlem:	Palackého 393, 336 01 Blovice zastoupený:	Petrem Milotou

IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx

datová schránka:	8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je oprava stávajících sociální zařízení propojených budovy na rohu ulic Sedláčkova a Riegrova.

Název stavby: Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň pro ZČU (dále jen „stavba“)

Místo stavby: Plzeň, Sedláčkova 19 (filozofická fakulta)

## Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést  stavbu (dále jen „dílo“) ve výše uvedeném objektu   v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a to v souladu s projektovou dokumentací „Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19“, kterou vypracoval projektant Ing. Helena Andělová, Božkovská 56, 326 00 Plzeň, IČ: 87407736 v 09/23 (dále jen „PD“). Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce, zejména oprava prostor, jejich poloha se nezmění, budou upraveny pouze dispozice a bude provedena výměna stávajících zařizovacích předmětů. Jedná se o sociální zařízení ve 2.NP a 3.NP, tj. vybourání stávajících obkladů, rozvodů, příček a zařizovacích předmětů a instalace nových vč.

zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

  - Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

    - zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce s ohledem na provoz budovy vždy nejdříve od 7:00 a nejpozději do 18:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán

písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště  v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním (především prachem), hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu  provozu  a chodcům. Vzhledem  k pohybu  velkého  množství osob  v budově Fakulty strojní i v celém areálu ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení  o uložení a  likvidaci odpadů,  včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci      a dopravu

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební/montážní deník – originál;

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.)

    - dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným

závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

## Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do devíti (9) týdnů od předání staveniště dle této smlouvy.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.15 této smlouvy.

## Cena díla-platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj. celkem 1 529 516,51 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala

podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný  název  stavby, tj. „Oprava a obnova sociálního zařízení     v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň pro ZČU“,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých)   a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za dílo. Na žádost  Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění    v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty

první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva   k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla  nebo v rozporu   s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců

smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr – nabídkový rozpočet Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ……………….. (popř. viz el. podpis)	Dne	(popř. viz el. podpis)

Ing. Petr Beneš

Digitálně podepsal Ing. Petr Beneš Datum: 2024.07.03

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2024.06.11

15:09:09 +02'00'

……………………

14:20:07 +02'00'

…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Petr Beneš kvestor

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | A2330 |  |  |
| Stavba: | Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19 |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

IČ:

DIČ:

49777513

CZ49777513

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| xxxx | DIČ: |

48331023

CZxxxx

74922262

Zpracovatel:

xxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

H základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 529 516,51

0,00

Výše daně

321 198,47

0,00

Cena bez DPH	1 529 516,51

DP

Cena s DPH	v	CZK	1 850 714,98

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | A2330 |
| Stavba: | Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19 |

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Sedláčkova 19, Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

9. 10. 2023

xxx

xxxx

Kód

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| 1 | Sociální zařízení WC1 |
| 2 | Sociální zařízení WC2 |
| 3 | Sociální zařízení WC3 |
| 4 | Sociální zařízení WC4 |
| 5 | Sociální zařízení WC5 |
| V | VRN |

| 1 529 516,51 | 1 850 714,98 |  |
| --- | --- | --- |
| 283 543,77 | 343 087,96 | STA |
| 435 124,51 | 526 500,66 | STA |
| 157 022,07 | 189 996,70 | STA |
| 417 342,43 | 504 984,34 | STA |
| 136 755,23 | 165 473,83 | STA |
| 99 728,50 | 120 671,49 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

1 - Sociální zařízení WC1

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 74922262 |
| xxxx |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	283 543,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 283 543,77 21,00% 59 544,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 343 087,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

1 - Sociální zařízení WC1

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | xxxx |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| Datum: | 9. 10. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 19, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	283 543,77

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 24 972,84 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 7 781,90 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 612135002 |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn |  | m2 |  | 17,940 |  | 385,00 |  | 6 906,90 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135002 (3,6+4,7)*1,8+2*1,5"9 vyrovnání po otlučení obkladů |  |  |  | 17,940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách |  | m2 |  | 1,750 |  | 500,00 |  | 875,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101 3,500*0,5 |  |  |  | 1,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 5 096,23 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  | m2 |  | 6,460 |  | 80,50 |  | 520,03 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,03+1,63+1,37+1,15+1,28 |  |  |  | 6,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 962031132 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm |  | m2 |  | 4,000 |  | 115,20 |  | 460,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132 4"wc1/3 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 968072455 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 |  | m2 |  | 2,400 |  | 390,00 |  | 936,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 0,6*2*2"wc1/3 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 974031144 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm |  | m |  | 3,500 |  | 158,40 |  | 554,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 978059541 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  | m2 |  | 25,000 |  | 105,00 |  | 2 625,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541 "wc1/1" 25 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 11 876,78 |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |  | t |  | 3,365 |  | 2 100,00 |  | 7 066,50 |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 3,365 |  | 285,00 |  | 959,03 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  | t |  | 50,475 |  | 12,50 |  | 630,94 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 3,365*15 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 50,475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 997013511 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 3,365 |  | 399,00 |  | 1 342,64 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 997013871 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  | t |  | 3,365 |  | 558,00 |  | 1 877,67 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D	998	Přesun hmot	217,93

| 13 | K | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 0,589 |  | 370,00 | 217,93 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC D PSV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 Práce a dodávky PSV |  |  |  | 253 830,93 |  |  |
| D 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 5 795,50 |  |  |
| 14 | K | 721_40R |  | Demontáž stávajícíh rozvodů kanalizace a vodovodu | hod | 3,000 |  | 366,00 | 1 098,00 |  |
| 15 | K | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 9,100 |  | 390,00 | 3 549,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042 0,5*2+2+1*2+1,6+2,5 |  |  |  | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 |  |  | m | 1,500 |  | 761,00 |  | 1 141,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045 1+0,5 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 0,007 |  | 1 000,00 |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  | D 722 |  |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  | 12 452,36 |  |  |  |
| 18 |  | K | 722174002 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 |  |  | m | 4,500 |  | 364,00 |  | 1 638,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 "sv" 1,5+3 |  |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K | 722174003 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 |  |  | m | 2,000 |  | 419,00 |  | 838,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003 "sv" 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K | 722174022 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  |  | m | 7,500 |  | 397,00 |  | 2 977,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022 "tv"1,5+3+2+1 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K | 722181221 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  | m | 6,500 |  | 74,80 |  | 486,20 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K | 722181241 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  |  | m | 7,500 |  | 113,00 |  | 847,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | K | 722231141 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" |  |  | kus | 8,000 |  | 610,00 |  | 4 880,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141 4*2 |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K | 722231221 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2" |  |  | kus | 1,000 |  | 772,00 |  | 772,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | K | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 0,017 |  | 774,00 |  | 13,16 |  |  |  |
|  |  | D 725 |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  | 81 486,80 |  |  |  |
| 26 |  | K | 725_10R |  | Demontáž zásobníku toaletního papíru, mýdla, připojovacího potrubí |  |  | hod | 4,000 |  | 390,00 |  | 1 560,00 |  |  |  |
| 27 |  | K | 725_20R |  | D+M KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET DEEP BY JIKA 510/360 MM (NUTNO DODRŽET DÉLKU KLOZETU CCA 500 MM), SEDÁTKO S POKLOPEM, TLAČÍTKO NA STĚNU |  |  | ks | 3,000 |  | 7 902,00 |  | 23 706,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3"2 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K | 725_21R |  | D+M KERAMICKÉ UMÝVÁTKO CUBITO PURE VELIKOSTI 450/250 MM, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, OSADIT NA MONTÁŽNÍ SYSTÉM DO SDK |  |  | ks | 2,000 |  | 9 870,00 |  | 19 740,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2"5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K | 725219101 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly |  |  | soubor | 1,000 |  | 1 870,00 |  | 1 870,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101 1,000"6 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K | 725_22R |  | KERAMICKÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 450/250 MM, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, ZAVĚŠENÉ NA ZDI |  |  | ks | 1,000 |  | 9 606,00 |  | 9 606,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1"6 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K | 725110814 |  | Demontáž klozetů kombi |  |  | soubor | 2,000 |  | 190,00 |  | 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814 2"wc1/4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  |  | soubor | 2,000 |  | 166,00 |  | 332,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 2"wc1/4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | K | 725291511 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml + desinfekce |  |  | soubor | 6,000 |  | 1 093,00 |  | 6 558,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511 3,000*2" mýdlo + desinfekce |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K | 725291621 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm |  |  | soubor | 3,000 |  | 2 084,00 |  | 6 252,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K | 725291631 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků |  |  | soubor | 3,000 |  | 2 330,00 |  | 6 990,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K | 725530831R |  | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv vč. připojení - pro uskladnění pro zpětné osazení |  |  | soubor | 1,000 |  | 265,00 |  | 265,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1"wc1/6 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 725539202 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l | soubor | 1,000 | 4 020,00 | 4 020,00 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725539202

| 38 | M | 725_30R | Demontovaný zásobník TUV Dražice TO 20.1 | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,000 | 96,40 | 192,80 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

VV	2"wc1/4 baterie umyv	2,000

| 40 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,015 | 1 000,00 | 15,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	29 275,50

| 41 | K | 726131041.8 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1140 mm, hloubka 80mm | soubor | 3,000 | 9 742,00 | 29 226,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	3,000"wc 1	3,000

| 42 | K | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,050 | 990,00 | 49,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 710,00

| 43 |  | K |  | 735_10R |  | Dopojení otopných těles na stávající rozvody |  | hod |  | 4,000 |  | 400,00 |  | 1 600,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | K |  | 735151821 |  | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm |  | kus |  | 2,000 |  | 140,00 |  | 280,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151821 2"wc1/5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K |  | 735152151 |  | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 206 W |  | kus |  | 2,000 |  | 2 915,00 |  | 5 830,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"nový radiátor |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 741 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  | 9 405,00 |  |  |  |
| 46 |  | K |  | 741_101R |  | Výměna vypínačů pro větráky s doběhem |  | ks |  | 2,000 |  | 950,00 |  | 1 900,00 |  |  |  |
| 47 |  | K |  | 741_11R |  | D+M nové nástěnné svítidlo( NAPŘ. LED TECHNICKÉ SVÍTIDLO KRUH 8W, 850 LM (IDEALED)) |  | ks |  | 5,000 |  | 742,00 |  | 3 710,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 741_120R |  | Demontáž vypínače pro světlo |  | ks |  | 2,000 |  | 95,00 |  | 190,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | K |  | 741_20R |  | D+M Nový vypínač pro světlo |  | ks |  | 5,000 |  | 321,00 |  | 1 605,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5"úpr 6 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | K |  | 741R |  | Úprava elektroinstalací |  | hod |  | 5,000 |  | 400,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  | D 751 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  | 586,00 |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 751613140 |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu |  | kus |  | 1,000 |  | 165,00 |  | 165,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | M |  | 55162004 |  | kalich pro úkap s kuličkou |  | kus |  | 1,000 |  | 421,00 |  | 421,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | D 763 |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 44 843,18 |  |  |  |
| 53 |  | K |  | 763_1R |  | D+M Sanitární příčky s dveřmi |  | Kč |  | 1,000 |  | 26 640,00 |  | 26 640,00 |  |  |  |
| 54 |  | K |  | 763111336 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |  | m2 |  | 9,195 |  | 1 054,00 |  | 9 691,53 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (1,24+1,35)*3,55"2 |  |  |  | 9,195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | K |  | 763121424 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 |  | m2 |  | 2,430 |  | 690,00 |  | 1 676,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,9*(1,2+0,15)*2"4 |  |  |  | 2,430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 763164541 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm |  | m |  | 3,550 |  | 669,00 |  | 2 374,95 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,55"8 |  |  |  | 3,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | K |  | 763173111 |  | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo |  | kus |  | 2,000 |  | 1 150,00 |  | 2 300,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,000"5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | M |  | 59030729 |  | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm |  | kus |  | 2,000 |  | 1 080,00 |  | 2 160,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | D 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 766691914 |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  | kus |  | 6,000 |  | 33,00 |  | 198,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "vyvěšení "4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "zavěšení po úpravách"2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | D 771 |  |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 20 623,81 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  | K |  | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  | m2 |  | 6,460 |  | 56,00 |  | 361,76 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 1,03+1,63+1,37+1,15+1,28"10 |  |  |  | 6,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K |  | 771151014 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  | m2 |  | 6,460 |  | 545,00 |  | 3 520,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 771571810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |  | m2 |  | 6,900 |  | 115,00 |  | 793,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810 "wc1/2" 6,9 |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 771574438 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2 |  | m2 |  | 6,460 |  | 700,00 |  | 4 522,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574438 1,03+1,63+1,37+1,15+1,28"10 |  |  |  | 6,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | M |  | 59761171R |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm |  | m2 |  | 7,106 |  | 745,00 |  | 5 293,97 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 6,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 7,106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 6,460 |  | 398,00 |  | 2 571,08 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 1,03+1,63+1,37+1,15+1,28"10 |  |  |  | 6,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 771591264 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  | m |  | 18,250 |  | 156,00 |  | 2 847,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264 7,15+11,1"10 |  |  |  | 18,250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | K |  | 775429121 |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  | m |  | 2,000 |  | 77,00 |  | 154,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775429121 2*1"10 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | M |  | 55343120 |  | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro |  | m |  | 2,160 |  | 160,00 |  | 345,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*1,08 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | K |  | 998771102 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,306 |  | 700,00 |  | 214,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 781 |  |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  |  |  | 39 659,58 |  |  |  |
| 70 |  | K |  | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  | m2 |  | 24,150 |  | 55,00 |  | 1 328,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 7,2*1,5+8,9*1,5"9 |  |  |  | 24,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | K |  | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 3,210 |  | 388,00 |  | 1 245,48 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112 (7,15+8,9)*0,2"9 izolace na stěnu, kde je obklad |  |  |  | 3,210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | K |  | 781474224 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2 |  | m2 |  | 24,420 |  | 690,00 |  | 16 849,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474224 (8,9+7,2)*1,5+0,9*0,15*2"9 |  |  |  | 24,420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | M |  | 59761066 |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 |  | 26,862 |  | 600,00 |  | 16 117,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 24,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 26,862 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | K |  | 781491021 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 |  | m2 |  | 1,125 |  | 570,00 |  | 641,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021 0,5*0,75*3 |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | M |  | 781_1R |  | Zrcadlo 500x750mm |  | ks |  | 3,000 |  | 1 024,00 |  | 3 072,00 |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,507 |  | 800,00 |  | 405,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	1 725,00

| 77 |  | K |  | 783932171 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou |  | m2 |  | 6,900 |  | 250,00 |  | 1 725,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783932171 6,900" plocha vybourání dlažby |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 784 |  |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  | 70,20 |  |  |  |
| 78 |  | K |  | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  | m2 |  | 10,000 |  | 6,18 |  | 61,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | M |  | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m |  | m2 |  | 10,500 |  | 0,80 |  | 8,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D HZS |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  | 4 740,00 |  |  |  |
| 80 |  | K |  | HZS2491 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí |  | hod |  | 12,000 |  | 395,00 |  | 4 740,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

2 - Sociální zařízení WC2

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 74922262 |
| xxxx |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	435 124,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 435 124,51 21,00% 91 376,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 526 500,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

2 - Sociální zařízení WC2

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | xxxx |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| Datum: | 9. 10. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 19, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	435 124,51

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 56 140,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 849,50 |  |
| 1 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0,150 | 12 330,00 | 1 849,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*0,5*0,3*2 |  | 0,150 |  |  |  |
|  | D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 16 730,20 |  |
| 2 | K | 611315213 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 3,000 | 790,00 | 2 370,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315213 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 612135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 35,400 | 388,00 | 13 735,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135002 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,6*1,5"úpr8 |  | 12,900 |  |  |  |
|  | VV |  | 15*1,5"úpr9 |  | 22,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 35,400 |  |  |  |
| 4 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,250 | 500,00 | 625,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5*0,25 |  | 1,250 |  |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 10 362,85 |  |
| 5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 16,500 | 80,50 | 1 328,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85+1,276+1,41+8,1+1,25+1,2+1,414 |  | 16,500 |  |  |  |
| 6 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 18,000 | 115,20 | 2 073,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18"b3 |  | 18,000 |  |  |  |
| 7 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4,000 | 382,00 | 1 528,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4"b3 |  | 4,000 |  |  |  |
| 8 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 5,000 | 158,40 | 792,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031144 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 9 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 44,200 | 105,00 | 4 641,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 44,2"b1 |  | 44,200 |  |  |  |
|  | D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 26 637,14 |  |
| 10 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,547 | 2 100,00 | 15 848,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,547 | 285,00 | 2 150,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 113,205 | 12,50 | 1 415,06 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,547*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113,205 |  |  |  |
| 13 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,547 | 399,00 | 3 011,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,547 | 558,00 | 4 211,23 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D	998	Přesun hmot	560,55

| 15 |  | K |  | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 1,515 |  | 370,00 |  | 560,55 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC D PSV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 372 664,27 |  |  |  |
|  |  | D 721 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  | 14 050,00 |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 721_40R |  | Demontáž stávajícíh rozvodů kanalizace a vodovodu |  | hod |  | 5,000 |  | 366,00 |  | 1 830,00 |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 721_51R |  | D+M napojení kanalizace na litinové potrubí DN50 |  | ks |  | 1,000 |  | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 721140806 |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 |  | m |  | 4,000 |  | 216,00 |  | 864,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"b6 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K |  | 721171915 |  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 |  | kus |  | 2,000 |  | 506,00 |  | 1 012,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K |  | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  | m |  | 8,000 |  | 611,00 |  | 4 888,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"úpr 12 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"úpr 13 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K |  | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 |  | m |  | 3,000 |  | 390,00 |  | 1 170,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2+0,5*2 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 |  | m |  | 5,000 |  | 761,00 |  | 3 805,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (2+0,5)*2 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | K |  | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,031 |  | 1 000,00 |  | 31,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 722 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  | 7 086,29 |  |  |  |
| 24 |  | K |  | 722174002 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 |  | m |  | 2,500 |  | 364,00 |  | 910,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5+1 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | K |  | 722174003 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 |  | m |  | 5,000 |  | 419,00 |  | 2 095,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4+1 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | K |  | 722174022 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  | m |  | 2,100 |  | 397,00 |  | 833,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,6+1,5 |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | K |  | 722181221 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 7,500 |  | 74,80 |  | 561,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K |  | 722181241 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 2,100 |  | 113,00 |  | 237,30 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K |  | 722231141 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" |  | kus |  | 4,000 |  | 610,00 |  | 2 440,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,012 |  | 774,00 |  | 9,29 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 725 |  |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  | 90 925,80 |  |  |  |
| 31 |  | K |  | 725_10R |  | Demontáž zásobníku toaletního papíru, mýdla, připojovacího potrubí |  | hod |  | 4,000 |  | 390,00 |  | 1 560,00 |  |  |  |
| 32 |  | K |  | 725_20R |  | D+M KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET DEEP BY JIKA 510/360 MM (NUTNO DODRŽET DÉLKU KLOZETU CCA 500 MM), SEDÁTKO S POKLOPEM, TLAČÍTKO NA STĚNU |  | ks |  | 3,000 |  | 7 902,00 |  | 23 706,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3"úpr2 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | K |  | 725_27R |  | D+M KERAMICKÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 450/340 MM, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ SYSTÉM PRO UMYVADLA DO SDK |  | ks |  | 1,000 |  | 9 086,00 |  | 9 086,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr4 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 725130811 |  | Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných |  | soubor |  | 1,000 |  | 265,00 |  | 265,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725130811 1"b4 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K |  | 725219101 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly |  | soubor |  | 1,000 |  | 1 870,00 |  | 1 870,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101 1"úpr5 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K |  | 725_24R |  | KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 550/410 MM, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, OSAZENÉ DO DESKY, VODĚODOLNÁ DESKA ŠEDÁ VEL. 500/1400 MM, OSADIT NA KONZOLY |  | ks |  | 1,000 |  | 13 850,00 |  | 13 850,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr5 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"b4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2" mýdla |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"desinfekce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"b5 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 726 |  |  |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  |  |  | 42 677,22 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr4 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr 3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3"úpr1 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  | 13 414,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr17 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"úpr17 v kabinách |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7"b8 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7"b8 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | K |  | 741_20R |  | D+M Nový vypínač pro světlo |  | ks |  | 6,000 |  | 321,00 |  | 1 926,00 |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 741R |  | Úprava elektroinstalací |  | hod |  | 10,000 |  | 400,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |

| 37 | K | 725_26R | D+M KERAMICKÝ URINÁL JIKA DOMINO SENSOR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM, INFRAČERVENÝ SENZOR S BATERIOVÝM NAPÁJENÍM, NAPÁJECÍ ZDROJ, | ks | 1,000 | 15 970,00 | 15 970,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | K | 725_28R | D+M ohřívač TUV OKCE 80(Dražice) | ks | 1,000 | 7 930,00 | 7 930,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 4,000 | 190,00 | 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |

| 40 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2,000 | 166,00 | 332,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml + desinfekce | soubor | 4,000 | 1 093,00 | 4 372,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm | soubor | 3,000 | 2 084,00 | 6 252,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 2,000 | 2 330,00 | 4 660,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | K | 725530831 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv | soubor | 1,000 | 112,00 | 112,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,000 | 96,40 | 192,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,008 | 1 000,00 | 8,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 664,00 | 4 664,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | K | 726131021 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm | soubor | 1,000 | 8 710,00 | 8 710,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | K | 726131041.1 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1140 mm | soubor | 3,000 | 9 742,00 | 29 226,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | K | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,078 | 990,00 | 77,22 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | K | 741_10R | D+M nové nástěnné svítidlo( NAPŘ. LED svítidla (IDEALED) SRP IP20) | ks | 2,000 | 1 420,00 | 2 840,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | K | 741_11R | D+M nové nástěnné svítidlo LED technické svítidlo kruh 8W, 850lm (IDEALED) | ks | 4,000 | 742,00 | 2 968,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | K | 741_120R | Demontáž vypínače pro světlo | ks | 7,000 | 95,00 | 665,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | K | 741_121R | Demontáž nástěnné světlo | ks | 7,000 | 145,00 | 1 015,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | D 751 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  | 586,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  | K |  | 751613140 |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu |  | kus |  | 1,000 |  | 165,00 |  | 165,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613140 1"úpr14 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | M |  | 55162004 |  | kalich pro úkap s kuličkou |  | kus |  | 1,000 |  | 421,00 |  | 421,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | D 763 |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 90 824,19 |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 763_1R |  | D+M Sanitární příčky s dveřmi mč.214 |  | kpl |  | 1,000 |  | 36 500,00 |  | 36 500,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr7 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 763_2R |  | D+M Sanitární příčky s dveřmi mč.215 |  | kpl |  | 1,000 |  | 34 900,00 |  | 34 900,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr7 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K |  | 763111911 |  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2 |  | kus |  | 3,000 |  | 794,00 |  | 2 382,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111911 3"úpr6 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 763164541 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm |  | m |  | 5,600 |  | 669,00 |  | 3 746,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,8"úpr10 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,8"úpr11 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 5,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 763164791 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  | m2 |  | 7,140 |  | 641,00 |  | 4 576,74 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1*(1,2+0,2)"úpr4 |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (2+2,1)*(1,2+0,2)"úpr6 |  |  |  | 5,740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 7,140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | M |  | 59030025 |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  | m2 |  | 7,497 |  | 120,50 |  | 903,39 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 7,140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 7,497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 763171811 |  | Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2 |  | kus |  | 1,000 |  | 70,60 |  | 70,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763171811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"b7 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 763172322 |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm |  | kus |  | 3,000 |  | 310,00 |  | 930,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,000"úpr6 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | M |  | 59030711 |  | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm |  | kus |  | 3,000 |  | 742,00 |  | 2 226,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 68 |  | K |  | 763173111 |  | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo |  | kus |  | 1,000 |  | 1 150,00 |  | 1 150,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M |  | 59030729 |  | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm |  | kus |  | 1,000 |  | 1 080,00 |  | 1 080,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 70 |  | K |  | 763173112 |  | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár |  | kus |  | 1,000 |  | 1 040,00 |  | 1 040,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | M |  | 59030728 |  | konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm |  | kus |  | 1,000 |  | 1 085,00 |  | 1 085,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 72 |  | K |  | 998763101 |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,141 |  | 1 660,00 |  | 234,06 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 264,00 |  |  |  |
| 73 |  | K |  | 766691914 |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  | kus |  | 8,000 |  | 33,00 |  | 264,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"b3 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "vyvěšení před úpravami"2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "zavěšení po úpravách"2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 771 |  |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 45 814,85 |  |  |  |
| 74 |  | K |  | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  | m2 |  | 15,800 |  | 56,00 |  | 884,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,9"úpr10 |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10,9"úpr11 |  |  |  | 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K |  | 771151014 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  | m2 |  | 15,800 |  | 545,00 |  | 8 611,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,9"úpr10 |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10,9"úpr11 |  |  |  | 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 771571810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |  | m2 |  | 14,700 |  | 115,00 |  | 1 690,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 14,7"b2 |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 |  | K |  | 771574438 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2 |  | m2 |  | 15,800 |  | 700,00 |  | 11 060,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574438 4,9"úpr10 |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10,9"úpr11 |  |  |  | 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | M |  | 59761171R |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm |  | m2 |  | 16,590 |  | 745,00 |  | 12 359,55 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 15,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 16,590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | K |  | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 15,800 |  | 398,00 |  | 6 288,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,9"úpr10 |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10,9"úpr11 |  |  |  | 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | K |  | 771591264 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  | m |  | 24,500 |  | 156,00 |  | 3 822,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 8,5"úpr10 |  |  |  | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 16"úpr11 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 24,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | K |  | 775429121 |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  | m |  | 2,500 |  | 77,00 |  | 192,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775429121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,25"úpr10 |  |  |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,25"úpr11 |  |  |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | M |  | 55343120 |  | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro |  | m |  | 2,500 |  | 160,00 |  | 400,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 83 |  | K |  | 998771102 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,723 |  | 700,00 |  | 506,10 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 781 |  |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  |  |  | 58 536,73 |  |  |  |
| 84 |  | K |  | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  | m2 |  | 35,400 |  | 55,00 |  | 1 947,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 8,6*1,5"úpr8 |  |  |  | 12,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 15*1,5"úpr9 |  |  |  | 22,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 35,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | K |  | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 4,800 |  | 388,00 |  | 1 862,40 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (8+16)*0,2 |  |  |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | K |  | 781474224 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2 |  | m2 |  | 36,165 |  | 690,00 |  | 24 953,85 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 8,6*1,5+(1+2)*0,15"úpr8 |  |  |  | 13,350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 15*1,5+2,1*0,15"úpr9 |  |  |  | 22,815 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 36,165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | M |  | 59761066 |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 |  | 37,973 |  | 600,00 |  | 22 783,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 36,165*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 37,973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | K |  | 781491021 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 |  | m2 |  | 1,125 |  | 570,00 |  | 641,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3*0,5*0,75 |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | M |  | 781_1R |  | Zrcadlo 500x750mm |  | ks |  | 3,000 |  | 1 024,00 |  | 3 072,00 |  |  |  |
| 90 |  | K |  | 781493611 |  | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem |  | kus |  | 2,000 |  | 224,00 |  | 448,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | M |  | 56245722 |  | dvířka bílá revizní 200x300mm |  | kus |  | 2,000 |  | 328,00 |  | 656,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 92 |  | K |  | 781674113 |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm |  | m |  | 4,750 |  | 133,00 |  | 631,75 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,2*2+1,35+0,5*2 |  |  |  | 4,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | M |  | 59761066 |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 |  | 1,663 |  | 600,00 |  | 997,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,2*2+1,35+0,5*2 |  |  |  | 4,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,75*0,35 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1,663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | K |  | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,754 |  | 720,00 |  | 542,88 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	3 675,00

| 95 |  | K |  | 783932171 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou |  | m2 |  | 14,700 |  | 250,00 |  | 3 675,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV D 784 |  |  |  | 14,7"b2 plocha vybourání dlažby Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 14,700 |  |  |  | 4 810,19 |  |  |  |
| 96 |  | K |  | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  | m2 |  | 20,000 |  | 6,18 |  | 123,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101 20 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | M | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 |  | 25,000 | 0,80 |  | 20,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 98 | K | 784181121 |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 67,730 | 22,80 |  | 1 544,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,85+1,27+1,41+8,1+1,25+1,2"strop |  |  | 15,080 |  |  |
| VV |  | 14,5*(3,9-1,5)"stěny |  |  | 34,800 |  |  |
| VV |  | 8,5*(3,6-1,5)"stěny |  |  | 17,850 |  |  |
| 99 | K | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 67,730 | 46,10 |  | 3 122,35 | CS ÚRS 2023 02 |

| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101 1,85+1,27+1,41+8,1+1,25+1,2"strop | 15,080 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV | 14,5*(3,9-1,5)"stěny | 34,800 |  |
| VV | 8,5*(3,6-1,5)"stěny | 17,850 |  |
| D HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  | 6 320,00 |

| 100 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 16,000 | 395,00 | 6 320,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

3 - Sociální zařízení WC3

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 74922262 |
| xxxx |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	157 022,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 157 022,07 21,00% 32 974,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 189 996,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

3 - Sociální zařízení WC3

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | xxxx |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| Datum: | 9. 10. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 19, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	157 022,07

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 20 490,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 4 |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 924,75 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 411388531 |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných |  | m3 |  | 0,075 |  | 12 330,00 |  | 924,75 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | " vyspravení stropu po osazení odboček úpr12"0,5*0,5*0,3 |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 9 107,52 |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 611315213 |  | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 |  | kus |  | 4,000 |  | 790,00 |  | 3 160,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1"úpr5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1"úpr 12 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 612135002 |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn |  | m2 |  | 14,040 |  | 388,00 |  | 5 447,52 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5" úpr 1 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "b1/úpr8" 12,3 |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "b8/úpr13" 0,2*0,6*2 |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 14,040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách |  | m2 |  | 1,000 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,00*0,5 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 3 585,50 |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  | m2 |  | 5,000 |  | 80,50 |  | 402,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5" úpr 12 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 974031144 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm |  | m |  | 2,000 |  | 158,40 |  | 316,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 977151118 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm |  | m |  | 0,500 |  | 3 015,00 |  | 1 507,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 978059541 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  | m2 |  | 12,940 |  | 105,00 |  | 1 358,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "b1" 11,1 |  |  |  | 11,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "b7" 1,6 |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "b8" 0,2*0,6*2 |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 12,940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 6 586,05 |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |  | t |  | 1,866 |  | 2 100,00 |  | 3 918,60 |  |  |  |
| 10 |  | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 1,866 |  | 285,00 |  | 531,81 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  | t |  | 27,990 |  | 12,50 |  | 349,88 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,866*15 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 27,990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 997013511 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 1,866 |  | 399,00 |  | 744,53 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 997013871 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  | t |  | 1,866 |  | 558,00 |  | 1 041,23 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D	998	Přesun hmot	286,38

| 14 |  | K |  | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,774 |  | 370,00 |  | 286,38 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC D PSV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 132 581,87 |  |  |  |
|  |  | D 721 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  | 10 225,50 |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 721_40R |  | Demontáž stávajícíh rozvodů kanalizace a vodovodu |  | hod |  | 4,000 |  | 366,00 |  | 1 464,00 |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 721140806 |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 |  | m |  | 5,500 |  | 216,00 |  | 1 188,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806 "2.np" 5,5 |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 721171915 |  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 |  | kus |  | 2,000 |  | 506,00 |  | 1 012,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915 1,000+1"úpr5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  | m |  | 5,500 |  | 611,00 |  | 3 360,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025 5,5"úpr 5 |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | M |  | 28615584 |  | odbočka dvojitá HTDA úhel 45° DN 110/110/110 |  | kus |  | 1,000 |  | 490,00 |  | 490,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| 20 |  | K |  | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 |  | m |  | 3,000 |  | 390,00 |  | 1 170,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042 3"úpr9 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K |  | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 |  | m |  | 2,000 |  | 761,00 |  | 1 522,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045 2*1"úpr 5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,019 |  | 1 000,00 |  | 19,00 |  |  |  |
|  |  | D 722 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,50 |  |  |  |
| 23 |  | K |  | 722174002 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 |  | m |  | 3,000 |  | 364,00 |  | 1 092,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 "sv" 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K |  | 722174022 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  | m |  | 1,000 |  | 397,00 |  | 397,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022 1"tv |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | K |  | 722181221 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 3,000 |  | 74,80 |  | 224,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | K |  | 722181241 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 1,000 |  | 113,00 |  | 113,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | K |  | 722231141 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" |  | kus |  | 2,000 |  | 610,00 |  | 1 220,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141 1*2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K |  | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,004 |  | 774,00 |  | 3,10 |  |  |  |
|  |  | D 725 |  |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  | 23 728,40 |  |  |  |
| 29 |  | K |  | 725_10R |  | Demontáž zásobníku toaletního papíru, mýdla, připojovacího potrubí |  | hod |  | 4,000 |  | 390,00 |  | 1 560,00 |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 725219101 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly |  | soubor |  | 1,000 |  | 1 870,00 |  | 1 870,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K |  | 725_23R |  | KERAMICKÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 550/420 MM, ZAVĚŠENÉ NA ZDI, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ |  | ks |  | 1,000 |  | 10 966,00 |  | 10 966,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr 2 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K |  | 725110814 |  | Demontáž klozetů kombi |  | soubor |  | 2,000 |  | 190,00 |  | 380,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | K |  | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  | soubor |  | 1,000 |  | 166,00 |  | 166,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 725291511 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml + desinfekce |  | soubor |  | 2,000 |  | 1 093,00 |  | 2 186,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511 1,000*2" mýdlo + desinfekce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K |  | 725291621 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm |  | soubor |  | 2,000 |  | 2 084,00 |  | 4 168,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K | 725291631 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků |  |  | soubor | 1,000 |  | 2 330,00 |  | 2 330,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 725820802 |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru |  |  | soubor | 1,000 |  | 96,40 |  | 96,40 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | K | 998725102 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 0,006 |  | 1 000,00 |  | 6,00 |  |  |  |
|  |  | D 726 |  |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  |  |  | 19 516,67 |  |  |  |
| 39 |  | K | 726131041.8 |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1140 mm |  |  | soubor | 2,000 |  | 9 742,00 |  | 19 484,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2"úpr 3 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | K | 998726112 |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  |  | t | 0,033 |  | 990,00 |  | 32,67 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 735 |  |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  |  |  | 8 608,00 |  |  |  |
| 41 |  | K | 735_10R |  | Dopojení otopných těles na stávající rozvody |  |  | hod | 4,000 |  | 400,00 |  | 1 600,00 |  |  |  |
| 42 |  | K | 735151471 |  | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W |  |  | kus | 2,000 |  | 3 364,00 |  | 6 728,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,000"úpr7 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K | 735151821 |  | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm |  |  | kus | 2,000 |  | 140,00 |  | 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2"wc1/5 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 741 |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  | 4 126,00 |  |  |  |
| 44 |  | K | 741_11R |  | D+M nové nástěnné svítidlo( NAPŘ. LED TECHNICKÉ SVÍTIDLO KRUH 8W, 850 LM (IDEALED)) |  |  | ks | 2,000 |  | 742,00 |  | 1 484,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K | 741_20R |  | D+M Nový vypínač pro světlo |  |  | ks | 2,000 |  | 321,00 |  | 642,00 |  |  |  |
| 46 |  | K | 741R |  | Úprava elektroinstalací |  |  | hod | 5,000 |  | 400,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  | D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  | 586,00 |  |  |  |
| 47 |  | K | 751613140 |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu |  |  | kus | 1,000 |  | 165,00 |  | 165,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | M | 55162004 |  | kalich pro úkap s kuličkou |  |  | kus | 1,000 |  | 421,00 |  | 421,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | D 763 |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 17 285,38 |  |  |  |
| 49 |  | K | 725_20R |  | D+M KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET DEEP BY JIKA 510/360 MM (NUTNO DODRŽET DÉLKU KLOZETU CCA 500 MM), SEDÁTKO S POKLOPEM, TLAČÍTKO NA STĚNU |  |  | ks | 2,000 |  | 7 902,00 |  | 15 804,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2"úpr 4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | K | 763164791 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  |  | m2 | 1,930 |  | 641,00 |  | 1 237,13 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "obklad závěsné kce"(0,7*1,2+0,5*0,5/2)*2 |  |  |  | 1,930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | M | 59030025 |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  | m2 | 2,027 |  | 120,50 |  | 244,25 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 766 |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 971,04 |  |  |  |
| 52 |  | K | 766691914 |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  |  | kus | 8,000 |  | 33,00 |  | 264,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4"vyvěsit |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4"zavěsit po úpravách |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | K | 766694116 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm |  |  | m | 1,200 |  | 156,20 |  | 187,44 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*0,6"úpr 13 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | M | 60794102R |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 220mm |  |  | m | 1,200 |  | 433,00 |  | 519,60 |  |  |  |
|  |  | D 771 |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 15 058,02 |  |  |  |
| 55 |  | K | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  | m2 | 5,000 |  | 56,00 |  | 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5"úpr 12 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K | 771151014 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  |  | m2 | 5,000 |  | 545,00 |  | 2 725,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5"úpr 12 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | K | 771571810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |  |  | m2 | 5,300 |  | 115,00 |  | 609,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "b2"5,3 |  |  |  | 5,300 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 |  | K |  | 771574438 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2 |  | m2 |  | 5,000 |  | 700,00 |  | 3 500,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574438 5"úpr 12 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | M |  | 59761171R |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm |  | m2 |  | 5,500 |  | 745,00 |  | 4 097,50 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 5,000 |  | 398,00 |  | 1 990,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5"úpr 12 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K |  | 771591264 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  | m |  | 7,000 |  | 156,00 |  | 1 092,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*3,5"úpr 12 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 775429121 |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  | m |  | 2,400 |  | 77,00 |  | 184,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775429121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,2*2 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | M |  | 55343120 |  | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro |  | m |  | 2,592 |  | 160,00 |  | 414,72 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,4*1,08 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,592 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K |  | 998771102 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,235 |  | 700,00 |  | 164,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 781 |  |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  |  |  | 23 849,93 |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  | m2 |  | 13,800 |  | 55,00 |  | 759,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5" úpr 1 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "úpr8" 12,3 |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 13,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 1,400 |  | 388,00 |  | 543,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7*0,2 |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | K |  | 781474224 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2 |  | m2 |  | 13,800 |  | 690,00 |  | 9 522,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5" úpr 1 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "úpr8" 12,3 |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 13,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | M |  | 59761066 |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 |  | 15,180 |  | 600,00 |  | 9 108,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 13,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 15,180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | K |  | 781491021 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 |  | m2 |  | 1,125 |  | 570,00 |  | 641,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,5*0,75*3 |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | M |  | 781_1R |  | Zrcadlo 500x750mm |  | ks |  | 3,000 |  | 1 024,00 |  | 3 072,00 |  |  |  |
| 71 |  | K |  | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,284 |  | 720,00 |  | 204,48 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	1 325,00

| 72 |  | K |  | 783932171 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou |  | m2 |  | 5,300 |  | 250,00 |  | 1 325,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV D 784 |  |  |  | 5,3" plocha vybourání dlažby Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 5,300 |  |  |  | 4 252,43 |  |  |  |
| 73 |  | K |  | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  | m2 |  | 10,000 |  | 6,18 |  | 61,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | M |  | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m |  | m2 |  | 10,500 |  | 0,80 |  | 8,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K |  | 784181123 |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  | m2 |  | 60,700 |  | 22,80 |  | 1 383,96 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,6+0,4"úpr 5 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10" úpr 12 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "výmalba soc. zař." (8*4+7*4)-12,3 |  |  |  | 47,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 60,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 784221103 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  | m2 |  | 60,700 |  | 46,10 |  | 2 798,27 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,6+0,4"úpr 5 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10" úpr 12 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "výmalba soc. zař." (8*4+7*4)-12,3 |  |  |  | 47,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 60,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D HZS |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  | 3 950,00 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 10,000 | 395,00 | 3 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

4 - Sociální zařízení WC4

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 74922262 |
| xxxx |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	417 342,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 342,43 21,00% 87 641,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 504 984,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

4 - Sociální zařízení WC4

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | xxx |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| Datum: | 9. 10. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 19, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	417 342,43

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 56 400,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 849,50 |  |
| 1 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | m3 | 0,150 | 12 330,00 | 1 849,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*0,5*0,3*2"úpr 9 2 prostupy |  | 0,150 |  |  |  |
|  | D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 16 589,00 |  |
| 2 | K | 611315213 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 2,000 | 790,00 | 1 580,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+1"úprava9+10 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 3 | K | 612135002 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn | m2 | 36,750 | 388,00 | 14 259,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135002 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16*1,5"obvod v.1,5 m.č. 329 úpr8 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5*1,5"obvod v.1,5 m.č. 330 úpr7 |  | 12,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 36,750 |  |  |  |
| 4 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,500 | 500,00 | 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,000*0,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 10 071,37 |  |
| 5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 16,000 | 80,50 | 1 288,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11+5 |  | 16,000 |  |  |  |
| 6 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 6,630 | 115,20 | 763,78 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,2+2,1)*2,1-0,6*2*2"b3 |  | 6,630 |  |  |  |
| 7 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 5,775 | 130,70 | 754,79 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,3+1,45)*2,1"b3 |  | 5,775 |  |  |  |
| 8 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4,800 | 382,00 | 1 833,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*2*4"b3 |  | 4,800 |  |  |  |
| 9 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 3,000 | 158,40 | 475,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031144 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 47,200 | 105,00 | 4 956,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 47,2"b1 |  | 47,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 47,200 |  |  |  |
|  | D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 27 325,40 |  |
| 11 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,742 | 2 100,00 | 16 258,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,742 | 285,00 | 2 206,47 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 116,130 | 12,50 | 1 451,63 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,742*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 116,130 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,742 | 399,00 | 3 089,06 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511

| 15 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,742 | 558,00 | 4 320,04 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D	998	Přesun hmot	565,36

| 16 | K | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 1,528 |  | 370,00 | 565,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC D PSV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 Práce a dodávky PSV |  |  |  | 354 621,80 |  |  |
| D 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 14 894,40 |  |  |
| 17 | K | 721_40R |  | Demontáž stávajícíh rozvodů kanalizace a vodovodu | hod | 5,000 |  | 366,00 | 1 830,00 |  |
| 18 | K | 721_51R |  | D+M napojení kanalizace na litinové potrubí DN50 | ks | 1,000 |  | 450,00 | 450,00 |  |
| 19 | K | 721140806 |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 3,000 |  | 216,00 | 648,00 | CS ÚRS 2023 02 |

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806 3"b6 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | K |  | 721171809 |  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 |  | m |  | 4,000 |  | 46,60 |  | 186,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3+1"b7 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K |  | 721171915 |  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 |  | kus |  | 2,000 |  | 506,00 |  | 1 012,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr12 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  | m |  | 8,000 |  | 611,00 |  | 4 888,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"úpr11 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"úpr12 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | M |  | 28611944 |  | čistící kus kanalizační PVC DN 110 |  | kus |  | 2,000 |  | 384,00 |  | 768,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1" úpr11 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1" úpr12 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K |  | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 |  | m |  | 2,000 |  | 390,00 |  | 780,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr11 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | K |  | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 |  | m |  | 5,000 |  | 761,00 |  | 3 805,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,5"úpr11 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,5"úpr12 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | K |  | 721279126 |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přivzdušňovacích ostatních typů do DN 110 |  | kus |  | 1,000 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721279126

VV	1"úpr11	1,000

| 27 | M | 55147368 | ventil přivzdušňovací vnitřního odpadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 415,00 | 415,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 721279126R | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí demontáž ventilů přivzdušňovacích ostatních typů do DN 110 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 |  |

VV	1"b7	1,000

| 29 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,032 | 1 000,00 | 32,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 274,86

| 30 | K | 722174002 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m |  | 7,500 | 364,00 |  | 2 730,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,5+2+1+0,5"úpr11 |  |  | 5,000 |  |  |
| VV |  | 1+1+0,5"úpr12 |  |  | 2,500 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 7,500 |  |  |
| 31 | K | 722174003 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m |  | 1,000 | 419,00 |  | 419,00 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003

VV	1"úpr11	1,000

| 32 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 4,000 | 397,00 | 1 588,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

VV	4"úpr11	4,000

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | K |  | 722181221 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 8,500 |  | 74,80 |  | 635,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221 1,5+2+1+0,5"úpr11 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr11 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1+0,5"úpr12 |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 722181241 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 4,000 |  | 113,00 |  | 452,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"úpr11 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K |  | 722231141 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" |  | kus |  | 4,000 |  | 610,00 |  | 2 440,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr11 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr12 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K |  | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,013 |  | 774,00 |  | 10,06 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 725 |  |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  | 81 054,80 |  |  |  |
| 37 |  | K |  | 725_10R |  | Demontáž zásobníku toaletního papíru, mýdla, připojovacího potrubí |  | hod |  | 4,000 |  | 390,00 |  | 1 560,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"b4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | K |  | 725_20R |  | D+M KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET DEEP BY JIKA 510/360 MM (NUTNO DODRŽET DÉLKU KLOZETU CCA 500 MM), SEDÁTKO S POKLOPEM, TLAČÍTKO NA STĚNU |  | ks |  | 3,000 |  | 7 902,00 |  | 23 706,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3"úpr2 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | K |  | 725130811 |  | Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných |  | soubor |  | 1,000 |  | 265,00 |  | 265,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725130811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"b4 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | K |  | 725219101 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly |  | soubor |  | 2,000 |  | 1 870,00 |  | 3 740,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K |  | 725_23R |  | KERAMICKÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 550/420 MM, ZAVĚŠENÉ NA ZDI, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ |  | ks |  | 1,000 |  | 10 966,00 |  | 10 966,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr 4 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K |  | 725_24R |  | KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 550/410 MM, NEREZ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, OSAZENÉ DO DESKY, VODĚODOLNÁ DESKA ŠEDÁ VEL. 500/1400 MM, OSADIT NA KONZOLY |  | ks |  | 1,000 |  | 13 850,00 |  | 13 850,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr 5 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 725_25R |  | KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA JIKA MIRA NA MONTÁŽNÍ SYSTÉM SE SPLACHOVÁNÍM, NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM |  | ks |  | 1,000 |  | 10 268,00 |  | 10 268,00 |  |  |  |
| 44 |  | K |  | 725110814 |  | Demontáž klozetů kombi |  | soubor |  | 3,000 |  | 190,00 |  | 570,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3"b4 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K |  | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  | soubor |  | 2,000 |  | 166,00 |  | 332,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K |  | 725291511 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml + desinfekce |  | soubor |  | 4,000 |  | 1 093,00 |  | 4 372,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1"mýdlo |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1"desinfekce |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | K |  | 725291621 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm |  | soubor |  | 3,000 |  | 2 084,00 |  | 6 252,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 725291631 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků |  | soubor |  | 2,000 |  | 2 330,00 |  | 4 660,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | K |  | 725330840 |  | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových |  | soubor |  | 1,000 |  | 205,00 |  | 205,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,000"b4 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | K |  | 725820801 |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 |  | soubor |  | 1,000 |  | 105,00 |  | 105,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,000"b4 výlevka |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 725820802 |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru |  | soubor |  | 2,000 |  | 96,40 |  | 192,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | K |  | 998725102 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,011 |  | 1 000,00 |  | 11,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC D 726 |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102 Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 722,09 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | K |  | 726131001 |  |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií |  |  |  | soubor |  | 1,000 |  |  | 4 664,00 |  | 4 664,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | K |  | 726131041.1 |  |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1140 mm |  |  |  | soubor |  | 4,000 |  |  | 9 742,00 |  | 38 968,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 3"úpr1 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr17 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | K |  | 998726112 |  |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  |  |  | t |  | 0,091 |  |  | 990,00 |  | 90,09 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 741 |  |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 230,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 741_10R |  |  | D+M nové nástěnné svítidlo( NAPŘ. LED svítidla (IDEALED) SRP IP20) |  |  |  | ks |  | 3,000 |  |  | 1 420,00 |  | 4 260,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 3"úpr15 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | K |  | 741_120R |  |  | Demontáž vypínače pro světlo |  |  |  | ks |  | 2,000 |  |  | 95,00 |  | 190,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2"b9 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | K |  | 741_121R |  |  | Demontáž nástěnné světlo |  |  |  | ks |  | 3,000 |  |  | 145,00 |  | 435,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 3"b9 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 741_122R |  |  | Demontáž zásuvka |  |  |  | ks |  | 1,000 |  |  | 99,00 |  | 99,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"b9 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 741_20R |  |  | D+M Nový vypínač pro světlo |  |  |  | ks |  | 2,000 |  |  | 321,00 |  | 642,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2"úpr 15 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K |  | 741_30R |  |  | D+M nová zásuvka |  |  |  | ks |  | 1,000 |  |  | 604,00 |  | 604,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr 15 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 741R |  |  | Úprava elektroinstalací |  |  |  | hod |  | 10,000 |  |  | 400,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | D 751 |  |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 751613140 |  |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu |  |  |  | kus |  | 1,000 |  |  | 165,00 |  | 165,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr16 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | M |  | 55162004 |  |  | kalich pro úkap s kuličkou |  |  |  | kus |  | 1,000 |  |  | 421,00 |  | 421,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | D 763 |  |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 014,10 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 763_100R |  |  | D+M Sanitární příčky s dveřmi mč.330 |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  |  | 36 500,00 |  | 36 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr6 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 763_101R |  |  | D+M Sanitární příčky s dveřmi mč.329 |  |  |  | kpl |  | 1,000 |  |  | 34 900,00 |  | 34 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr6 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | K |  | 763164541 |  |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm |  |  |  | m |  | 7,000 |  |  | 669,00 |  | 4 683,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541 3,5"úpr11 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 3,5"úpr12 |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | K |  | 763164791 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  | m2 |  | 6,058 |  | 641,00 |  | 3 883,18 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,1*(1,2+0,2)+2,15*(1,2+0,25)"b3 |  |  |  | 6,058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M |  | 59030025 |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  | m2 |  | 6,361 |  | 120,50 |  | 766,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 6,058*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 6,361 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | K |  | 763171811 |  | Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2 |  | kus |  | 1,000 |  | 70,60 |  | 70,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763171811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,000"b8 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | K |  | 998763101 |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,127 |  | 1 660,00 |  | 210,82 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 264,00 |  |  |  |
| 72 |  | K |  | 766691914 |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  | kus |  | 8,000 |  | 33,00 |  | 264,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4"b3 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2" vyvěšení |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2" zavěšení po úpravách |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 771 |  |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 44 689,05 |  |  |  |
| 73 |  | K |  | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  | m2 |  | 15,100 |  | 56,00 |  | 845,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,6+1,25+1,24+0,11"úpr 10 |  |  |  | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,91+1,26+1,6+0,13"úpr9 |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 15,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | K |  | 771151014 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  | m2 |  | 15,100 |  | 545,00 |  | 8 229,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014 7,6+1,25+1,24+0,11"úpr 10 |  |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1,91+1,26+1,6+0,13"úpr9 |  |  |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 15,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K |  | 771571810 |  |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |  |  |  | m2 |  | 14,800 |  |  | 115,00 |  | 1 702,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | "b2"14,8 |  |  |  |  |  | 14,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 771574438 |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2 |  |  |  | m2 |  | 15,100 |  |  | 700,00 |  | 10 570,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 7,6+1,25+1,24+0,11"úpr 10 |  |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1,91+1,26+1,6+0,13"úpr9 |  |  |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 15,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | M |  | 59761171R |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm |  |  |  | m2 |  | 16,610 |  |  | 745,00 |  | 12 374,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 15,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 16,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | K |  | 771591112 |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  | m2 |  | 15,100 |  |  | 398,00 |  | 6 009,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 7,6+1,25+1,24+0,11"úpr 10 |  |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1,91+1,26+1,6+0,13"úpr9 |  |  |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 15,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | K |  | 771591264 |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  |  |  | m |  | 24,600 |  |  | 156,00 |  | 3 837,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 16"úpr 10 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 8,6"úpr9 |  |  |  |  |  | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 24,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | K |  | 775429121 |  |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  |  |  | m |  | 2,500 |  |  | 77,00 |  | 192,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775429121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1,5"úpr 10 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr9 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | M |  | 55343120 |  |  | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro |  |  |  | m |  | 2,700 |  |  | 160,00 |  | 432,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2,5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | K |  | 998771102 |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  | t |  | 0,708 |  |  | 700,00 |  | 495,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 781 |  |  |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 966,94 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | K |  | 781121011 |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  | m2 |  | 36,750 |  |  | 55,00 |  | 2 021,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 16*1,5"obvod v.1,5 m.č. 329 úpr8 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 8,5*1,5"obvod v.1,5 m.č. 330 úpr7 |  |  |  |  |  | 12,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 36,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | K |  | 781131112 |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  | m2 |  | 4,800 |  |  | 388,00 |  | 1 862,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | (8+16)*0,2 |  |  |  |  |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | K |  | 781474224 |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2 |  |  |  | m2 |  | 37,380 |  |  | 690,00 |  | 25 792,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 16*1,5+2,1*0,15"obvod v.1,5 m.č. 329 úpr8 |  |  |  |  |  | 24,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 8,5*1,5+2,1*0,15"obvod v.1,5 m.č. 330 úpr7 |  |  |  |  |  | 13,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 37,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | M |  | 59761066 |  |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  |  |  | m2 |  | 41,118 |  |  | 600,00 |  | 24 670,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 37,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 41,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | K |  | 781491021 |  |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 |  |  |  | m2 |  | 1,125 |  |  | 570,00 |  | 641,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 0,5*0,75*3 |  |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | M |  | 781_1R |  |  | Zrcadlo 500x750mm |  |  |  | ks |  | 3,000 |  |  | 1 024,00 |  | 3 072,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | K |  | 781493611 |  |  | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem |  |  |  | kus |  | 4,000 |  |  | 224,00 |  | 896,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1+1"úpr3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr11 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1"úpr12 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | M |  | 56245722 |  |  | dvířka bílá revizní 200x300mm |  |  |  | kus |  | 4,000 |  |  | 328,00 |  | 1 312,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
| 91 |  | K |  | 781674113 |  |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm |  |  |  | m |  | 3,800 |  |  | 133,00 |  | 505,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1,2*2+1,4"úpr8 |  |  |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | M |  | 59761066 |  |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  |  |  | m2 |  | 1,045 |  |  | 600,00 |  | 627,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | (1,2*2+1,4)*0,25"úpr8 |  |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 0,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 1,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | K |  | 998781102 |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  | t |  | 0,787 |  |  | 720,00 |  | 566,64 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D	783	Dokončovací práce - nátěry	3 700,00

| 94 |  | K |  | 783932171 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou |  | m2 |  | 14,800 |  | 250,00 |  | 3 700,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV D 784 |  |  |  | "b2 plocha vybourání dlažby"14,8 Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 14,800 |  |  |  | 4 225,56 |  |  |  |
| 95 |  | K |  | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  | m2 |  | 17,950 |  | 6,18 |  | 110,93 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,6+1,25+1,24+1,26+1,6+5 |  |  |  | 17,950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | M |  | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m |  | m2 |  | 18,848 |  | 0,80 |  | 15,08 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 17,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 18,848 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | K |  | 784181121 |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 59,500 |  | 22,80 |  | 1 356,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (16+8,5)*3,4 |  |  |  | 83,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,6+1,25+1,24+1,26+1,6 |  |  |  | 12,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "obklad"-36,75 |  |  |  | -36,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 59,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | K |  | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 59,500 |  | 46,10 |  | 2 742,95 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (16+8,5)*3,4 |  |  |  | 83,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,6+1,25+1,24+1,26+1,6 |  |  |  | 12,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "obklad"-36,75 |  |  |  | -36,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 59,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D HZS |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  | 6 320,00 |  |  |  |
| 99 |  | K |  | HZS2491 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí |  | hod |  | 16,000 |  | 395,00 |  | 6 320,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

5 - Sociální zařízení WC5

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 74922262 |
| xxxx |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	136 755,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 755,23 21,00% 28 718,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 165 473,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

5 - Sociální zařízení WC5

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | xxxx |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxxx |

| Datum: | 9. 10. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 19, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	136 755,23

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 14 076,56 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 4 |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 924,75 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 411388531 |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných |  | m3 |  | 0,075 |  | 12 330,00 |  | 924,75 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | " vyspravení stropu poosazení odboček úpr12"0,5*0,5*0,3 |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 8 041,36 |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 611315213 |  | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 |  | kus |  | 2,000 |  | 790,00 |  | 1 580,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr 12 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 612135002 |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn |  | m2 |  | 14,720 |  | 388,00 |  | 5 711,36 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,3"úpr6 |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12,3"úpr8 |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,6*2*0,1"úpr13 |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 14,720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách |  | m2 |  | 1,500 |  | 500,00 |  | 750,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,000*0,5 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 2 872,40 |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  | m2 |  | 8,000 |  | 80,50 |  | 644,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 974031144 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm |  | m |  | 3,000 |  | 158,40 |  | 475,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 977151118 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm |  | m |  | 0,500 |  | 3 015,00 |  | 1 507,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 978059541 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  | m2 |  | 2,340 |  | 105,00 |  | 245,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,1"b4 |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,6*0,2*2" b8 |  |  |  | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 1 962,40 |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m |  | t |  | 0,556 |  | 2 100,00 |  | 1 167,60 |  |  |  |
| 10 |  | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 0,556 |  | 285,00 |  | 158,46 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  | t |  | 8,340 |  | 12,50 |  | 104,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,556*15 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 8,340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 997013511 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 0,556 |  | 399,00 |  | 221,84 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 997013871 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  | t |  | 0,556 |  | 558,00 |  | 310,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D	998	Přesun hmot	275,65

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | K |  | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,745 |  | 370,00 |  | 275,65 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D PSV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002 Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 118 728,67 |  |  |  |
|  |  | D 721 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  | 9 035,10 |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 721_40R |  | Demontáž stávajícíh rozvodů kanalizace a vodovodu |  | hod |  | 4,000 |  | 366,00 |  | 1 464,00 |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 721_50R |  | D+M přechodka litina a plast |  | ks |  | 1,000 |  | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr 11 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 721140806 |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 |  | m |  | 4,000 |  | 216,00 |  | 864,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806 4"b5 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 721171915 |  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 |  | kus |  | 2,000 |  | 506,00 |  | 1 012,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K |  | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 |  | m |  | 2,300 |  | 611,00 |  | 1 405,30 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025 1,3+1"úpr11 |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | M |  | 28615554R |  | odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110 |  | kus |  | 2,000 |  | 320,00 |  | 640,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1"úpr 11 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | M |  | 28615552 |  | odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50 |  | kus |  | 1,000 |  | 77,00 |  | 77,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,000"úpr11 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | M |  | 28615635 |  | redukce odpadní nesouosá HTR DN 50/40 |  | kus |  | 1,000 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr11 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | M |  | 28611944 |  | čistící kus kanalizační PVC DN 110 |  | kus |  | 1,000 |  | 397,00 |  | 397,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,000"úpr11 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K |  | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 |  | m |  | 3,000 |  | 390,00 |  | 1 170,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042 3"ÚPR4 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | K |  | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 |  | m |  | 2,000 |  | 761,00 |  | 1 522,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045 "úpr 4"2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | K |  | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,014 |  | 1 000,00 |  | 14,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 722 |  |  |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  | 3 489,07 |  |  |  |
| 27 |  | K |  | 722174002 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 |  | m |  | 4,000 |  | 364,00 |  | 1 456,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002 2,5+1,5"sv |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K |  | 722174022 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 |  | m |  | 1,000 |  | 397,00 |  | 397,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K |  | 722181221 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 4,000 |  | 74,80 |  | 299,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 722181241 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm |  | m |  | 1,000 |  | 113,00 |  | 113,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K |  | 722231141 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" |  | kus |  | 2,000 |  | 610,00 |  | 1 220,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K |  | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,005 |  | 774,00 |  | 3,87 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 725 |  |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  | 43 539,40 |  |  |  |
| 33 |  | K |  | 725_10R |  | Demontáž zásobníku toaletního papíru, mýdla, připojovacího potrubí |  | hod |  | 3,000 |  | 390,00 |  | 1 170,00 |  |  |  |
| 34 |  | K |  | 725_20R |  | D+M KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET DEEP BY JIKA 510/360 MM (NUTNO DODRŽET DÉLKU KLOZETU CCA 500 MM), SEDÁTKO S POKLOPEM, TLAČÍTKO NA STĚNU |  | ks |  | 2,000 |  | 7 902,00 |  | 15 804,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr10 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K |  | 725_31R |  | D+M beztlakový průtokový ohřívač vody |  | ks |  | 1,000 |  | 3 574,00 |  | 3 574,00 |  |  |  |
| 36 |  | K |  | 725_32R |  | D+M beztlaková vodovodní stojánková baterie |  | ks |  | 1,000 |  | 2 490,00 |  | 2 490,00 |  |  |  |
| 37 |  | K |  | 725219101 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly |  | soubor |  | 1,000 |  | 1 870,00 |  | 1 870,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | K |  | 725_231R |  | KERAMICKÉ UMYVADLO CUBITO PURE VELIKOSTI 550/420 MM, ZAVĚŠENÉ NA ZDI, NEREZ SIFON, BEZTLAKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ |  | ks |  | 1,000 |  | 9 187,00 |  | 9 187,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | K |  | 725110814 |  | Demontáž klozetů kombi |  | soubor |  | 2,000 |  | 190,00 |  | 380,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | K |  | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  | soubor |  | 1,000 |  | 166,00 |  | 166,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"b2 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K |  | 725291511 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml + desinfekce |  | soubor |  | 2,000 |  | 1 093,00 |  | 2 186,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1" mýdlo |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"desinfekce |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K |  | 725291621 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm |  | soubor |  | 2,000 |  | 2 084,00 |  | 4 168,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 725291631 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků |  | soubor |  | 1,000 |  | 2 330,00 |  | 2 330,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | K |  | 725530831 |  | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv |  | soubor |  | 1,000 |  | 112,00 |  | 112,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"b 3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K |  | 725820802 |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru |  | soubor |  | 1,000 |  | 96,40 |  | 96,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"b2 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K |  | 998725102 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,006 |  | 1 000,00 |  | 6,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 726 |  |  |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  |  |  |  |  | 19 516,67 |  |  |  |
| 47 |  | K |  | 726131041.8 |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1140 mm |  | soubor |  | 2,000 |  | 9 742,00 |  | 19 484,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr9 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 998726112 |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  | t |  | 0,033 |  | 990,00 |  | 32,67 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 741 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  | 4 606,00 |  |  |  |
| 49 |  | K |  | 741_11R |  | D+M nové nástěnné svítidlo( NAPŘ. LED TECHNICKÉ SVÍTIDLO KRUH 8W, 850 LM (IDEALED)) |  | ks |  | 2,000 |  | 742,00 |  | 1 484,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr7 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | K |  | 741_120R |  | Demontáž vypínače pro světlo |  | ks |  | 2,000 |  | 95,00 |  | 190,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b10 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 741_121R |  | Demontáž nástěnné světlo |  | ks |  | 2,000 |  | 145,00 |  | 290,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b10 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | K |  | 741_20R |  | D+M Nový vypínač pro světlo |  | ks |  | 2,000 |  | 321,00 |  | 642,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"úpr 7 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | K |  | 741R |  | Úprava elektroinstalací |  | hod |  | 5,000 |  | 400,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  | D 763 |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 2 088,10 |  |  |  |
| 54 |  | K |  | 763164791 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  | m2 |  | 2,660 |  | 641,00 |  | 1 705,06 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,95*2*1,25+0,95*2*0,15"úpr9 |  |  |  | 2,660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | M |  | 59030025 |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  | m2 |  | 2,793 |  | 120,50 |  | 336,56 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,793 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 998763101 |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,028 |  | 1 660,00 |  | 46,48 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 803,84 |  |  |  |
| 57 |  | K |  | 766491851 |  | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových |  | kus |  | 2,000 |  | 29,00 |  | 58,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766491851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2"b9 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | K |  | 766691914 |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 |  | kus |  | 4,000 |  | 33,00 |  | 132,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "vyvěšení "2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "zavěšení po úpravách"2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 766694116 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm |  | m |  | 1,200 |  | 156,20 |  | 187,44 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*0,6"úpr13 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | M |  | 60794100R |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 100mm |  | m |  | 1,200 |  | 351,00 |  | 421,20 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*0,6"úpr13 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  | K |  | 998766102 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,004 |  | 1 300,00 |  | 5,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D 771 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102 Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 8 398,10 |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  | m2 |  | 2,600 |  | 56,00 |  | 145,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,33+1,27" úpr 12 |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 771151014 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  | m2 |  | 2,600 |  | 545,00 |  | 1 417,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,33+1,27" úpr 12 |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K |  | 771574438 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2 |  | m2 |  | 2,600 |  | 700,00 |  | 1 820,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,33+1,27" úpr 12 |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | M |  | 59761171R |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm |  | m2 |  | 2,860 |  | 745,00 |  | 2 130,70 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | K |  | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 2,600 |  | 398,00 |  | 1 034,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,33+1,27" úpr 12 |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | K |  | 771591264 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu |  | m |  | 8,100 |  | 156,00 |  | 1 263,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4+4,1" úpr 12 |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | K |  | 775429121 |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty |  | m |  | 2,000 |  | 77,00 |  | 154,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775429121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*1"úpr12 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M |  | 55343120 |  | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro |  | m |  | 2,160 |  | 160,00 |  | 345,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*1,08 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | K |  | 998771102 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,124 |  | 700,00 |  | 86,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 776 |  |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |
| 71 |  | K |  | 776201811 |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  | m2 |  | 2,800 |  | 75,00 |  | 210,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,8"b 1 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 781 |  |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  |  |  | 22 819,31 |  |  |  |
| 72 |  | K |  | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  | m2 |  | 14,600 |  | 55,00 |  | 803,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,3"úpr6 |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12,3"úpr8 |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | K |  | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  | m2 |  | 1,620 |  | 388,00 |  | 628,56 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (8,1)*0,2 |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | K |  | 781474224 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2 |  | m2 |  | 14,600 |  | 690,00 |  | 10 074,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,3"úpr6 |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12,3"úpr8 |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | M |  | 59761066 |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 |  | 16,060 |  | 600,00 |  | 9 636,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 14,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 16,060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 781491021 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 |  | m2 |  | 0,375 |  | 570,00 |  | 213,75 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,5*0,75 |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | M |  | 781_1R |  | Zrcadlo 500x750mm |  | ks |  | 1,000 |  | 1 024,00 |  | 1 024,00 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | K |  | 781493611 |  | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem |  | kus |  | 1,000 |  | 224,00 |  | 224,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"úpr1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | K |  | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,300 |  | 720,00 |  | 216,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 784 |  |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  | 4 223,08 |  |  |  |
| 80 |  | K |  | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |  | m2 |  | 44,000 |  | 6,18 |  | 271,92 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | " sociální zařízení + část chodby" 44 |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | M |  | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m |  | m2 |  | 46,200 |  | 0,80 |  | 36,96 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	46,200

| 82 |  | K |  | 784171121 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 |  | m2 |  | 4,000 |  | 20,00 |  | 80,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121 "úpr 5 obalení těles" 2*2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | M |  | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m |  | m2 |  | 4,200 |  | 0,80 |  | 3,36 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 4,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | K |  | 784181121 |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 55,600 |  | 22,80 |  | 1 267,68 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (5+5)*3+(5+4)*3+2,7*3 |  |  | 65,100 |  |  |
| VV |  | "obklady"-14,6 |  |  | -14,600 |  |  |
| VV |  | "strop"2,6+1,7+0,8 |  |  | 5,100 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 55,600 |  |  |
| 85 | K | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  | 55,600 | 46,10 |  | 2 563,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (5+5)*3+(5+4)*3+2,7*3 |  |  | 65,100 |  |  |
| VV |  | "obklady"-14,6 |  |  | -14,600 |  |  |
| VV |  | "strop"2,6+1,7+0,8 |  |  | 5,100 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 55,600 |  |  |

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	3 950,00

| 86 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 10,000 | 395,00 | 3 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

V - VRN

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 19, Plzeň | Datum: | 9. 10. 2023 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Uchazeč: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01 |  | DIČ: | CZxxxx |
| Projektant: |  | IČ: | 74922262 |
| xxxx |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	99 728,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 728,50 21,00% 20 942,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 120 671,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a obnova sociálního zařízení v objektu FF ZČU, Sedláčkova 19

Objekt:

V - VRN

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 Blovice 336 01

| Projektant: | xxxx |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| Datum: | 9. 10. 2023 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 19, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	99 728,50

|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 99 728,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 26 700,00 |  |
| 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 3,000 | 8 900,00 | 26 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN3 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 Zařízení staveniště |  |  |  | 11 368,50 |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště(1,5%) | % | 1,300 | 8 745,00 | 11 368,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN4 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 Inženýrská činnost |  |  |  | 49 660,00 |  |
| 3 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové - kanalizačního a vodovodního potrubí | hod | 10,000 | 400,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043114000 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 043203003 | Rozbory celkem - souhlasný rozbor vody | Kč | 1,000 | 7 700,00 | 7 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043203003 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 044002000 | Revize elektroinstalace | Kč | 1,000 | 10 600,00 | 10 600,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost(2,5%) | % | 2,400 | 11 400,00 | 27 360,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D VRN7 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000 Provozní vlivy |  |  |  | 12 000,00 |  |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy(1%) | Kč | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000 |  |  |  |  |  |