***SMLOUVA O DÍLO č. SML/0324/24***

**„NÁHRADNÍ výsadba stromů v roce 2024, oblast ZÁPAD“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje,**

 **příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxx xxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

**Zhotovitel: KVJETA s.r.o.**

Adresa:Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zápis v obchodním rejstříku: C 45192/KSBR Krajský soud v Brně

IČO:26915855

DIČ:CZ26915855

Zastoupený: Adam Květoslav Horák, jednatel

Tel.:xxxxx

E-mail:xxxxx

Bankovní spojení:Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6629632379/0800

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: „NÁHRADNÍ výsadba stromů v roce 2024, oblast ZÁPAD“ včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
2. Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele z 12.06.2024.
3. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
4. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
5. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

**Článek III.**

**Rozsah a obsah díla**

1. Předmětem díla je provedení náhradní výsadby 138 ks stromů v katastrálním území Kostelany, Újezdsko, Lubná u Kroměříže, Medlov u Zborovic, Kvasice, Vrbka u Sulimova, Velké Těšany, Karolín, Střížovice u Kvasic, Popovice u Kroměříže a Těšnovice dle rozhodnutí (viz níže), která byla zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace zakázky, včetně následné péče po dobu 5 let od dokončení výsadby. Přesná místa výsadby jednotlivých stromů budou určena při místním šetření za účasti vydavatele rozhodnutí, objednatele a zhotovitele před zahájením prací.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úřad, který vydal rozhodnutí** | **č. j.** | **datum** | **ks** |
| Kostelany | 01.11.2026 | 367/PZ/2023 | 11 |
| Lubná u KM | 07.02.2024 | LUBKM/46/2024 | 13 |
| Zborovice | 05.02.2024 | OUZB-0362/2024 | 8 |
| Kvasice | 29.12.2023 | ŽP/376/2023 | 4 |
| Kvasice | 13.12.2023 | ŽP/360/2023 | 4 |
| Vrbka u Sulimova | 27.11.2023 | VR 7107/2023 | 13 |
| Bařice-Velké Těšany | 28.11.2023 | 320/23 | 2 |
| Karolín | 14.11.2023 |  | 2 |
| Střížovice u Kvasic | 24.02.2023 | OÚSTR/0081/2023 | 6 |
| Rataje | 20.12.2023 | 1695/2023 | 48 |
| Kroměříž | 21.02.2024 | MeUKM/019042/2024 | 27 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.
2. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

**Článek IV.**

**Čas a místo plnění díla**

1. Termín splnění díla: **do 30.11.2029**
2. I. etapa (výsadba 2024): do 30.11.2024
3. II. etapa (údržba 2025): do 30.11.2025
4. III. etapa (údržba 2026): do 30.11.2026
5. IV. etapa (údržba 2027): do 30.11.2027
6. V. etapa (údržba 2028): do 30.11.2028
7. VI. etapa (údržba 2029): do 30.11.2029
8. Místo plnění: silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji
9. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

**Článek V.**

**Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena zakázky bez DPH** | 299 584,20 Kč |
| DPH 21 % | 62 912,68 Kč |
| **Cena celkem vč. DPH** | **362 496,88 Kč** |
| (slovy třistašedesátdvatisícečtyřistadevadesátšest korun českých, 88/100) |
|  |  |
| 1. etapa
 |  |
| Cena bez DPH celkem | 234 117,00 Kč |
| DPH 21 % | 49 164,57 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 283 281,57 Kč |
| (slovy dvěstěosmdesáttřitisícedvěstěosmdesátjedna koruna česká, 57/100) |
|  |  |
| 1. etapa
 |  |
| Cena bez DPH celkem | 15 732,00 Kč |
| DPH 21 % | 3 303,72 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 19 035,72 Kč |
| (slovy devatenácttisíctřicetpět korun českých, 72/100) |
|  |  |
| 1. etapa
 |  |
| Cena bez DPH celkem | 17 167,20 Kč |
| DPH 21 % | 3 605,11 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 20 772,31 Kč |
| (slovy dvacettisícsedmsetseddesátdvě koruny české, 31/100) |
|  |  |
| 1. etapa
 |  |
| Cena bez DPH celkem | 8 901,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 869,21 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 10 770,21 Kč |
| (slovy desettisícsedmsetsedmdesát korun českých, 21/100) |
|  |  |
| 1. etapa
 |  |
| Cena bez DPH celkem | 9 867,00 Kč |
| DPH 21 % | 2 072,07 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 11 939,07 Kč |
| (slovy jedenácttisícdevětsettřicetdevět korun českých, 7/100) |
|  |  |
| 1. etapa
 |  |
| Cena bez DPH celkem | 13 800,00 Kč |
| DPH 21 % | 2 898,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 16 698,00 Kč |
| (slovy šestnácttisícšestsetdevadesátosm korun českých, 00/100) |

1. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
2. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
3. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

**Článek VI.**

**Zaplacení ceny**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
3. Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
6. Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
7. Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
8. Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
9. Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
10. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
11. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
12. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

**Článek VII.**

**Provádění díla**

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Tzn. po skončení smluvního období bude na stanovišti růst totožné množství ujatý dřevin s přiměřenými přírůstky. Záruční doba činí **60 měsíců**, tj. po celou dobu údržby výsadeb.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.
7. Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.

**Článek VIII.**

**Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

**Článek IX.**

**Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí I. etapy díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

**Článek X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně 8. 7. 2024 V Bystřici pod Hostýnem 8. 7. 2024

 ...................................................... .......................................................

 Ing. Bronislav Malý Adam Květoslav Horák

 ředitel jednatel