a údržba silnic Vysočiny

II/128 Pacov - Eš

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-17

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0305A24

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/128 Pacov - Eš
ze dne 27. 03. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice |
| zastoupený: | Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava; PM ev. č. 34/2024 a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava; PM ev. č. 33/2024 |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 43005560 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-3-17 a číslo zhotovitele 9 - 0305A24, ze dne 27. 03. 2024, spočívající ve změnách popsaných v příloze ZBV č. 1 a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve

a údržba silnic Vysočiny

II/128 Pacov - Eš

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-17

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0305A24

změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Méněpráce ZBV č.1 | 11 280 051,27 Kč - 279 165,44 Kč |
| --- | --- |

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

11 000 885,83 Kč

DPH 21 %

2 310 186,02 Kč

13 311 071,85 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

a údržba silnic Vysočiny

II/128 Pacov - Eš

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-17

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0305A24

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna stavby č. SO 101 ZBV č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Datum: 2024.07.10 09:22:50 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.09

10:55:27 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.09

11:00:25 +02'00'

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě PM

Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě PM

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

5.1 (24.1.1.0)

Změna stavby č. SO 101 ZBV č. 1

Stavba: 2024 - II/128 Pacov - Eš

Objekt: SO 101 - silnice II/128 km 17,323 - 20,304

Rozpočet: [SO 101] - silnice II/128 km 17,323 - 20,304

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -279 165,44 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -58 624,74 Kč |
| Cena s DPH: | -337 790,18 Kč |

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

5.1 (24.1.1.0)

Položky změny stavby č. SO 101

Rozpočet: [SO 101] - silnice II/128 km 17,323 - 20,304

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO 101 | silnice II/128 km 17,323 - 20,304 |  |  |  | -279 165,44 |
|  | 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 2 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |
|  | Specifikace: | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113724 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |

Specifikace:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

viz zaměření frézování a sanace 849+(2212,5*0,05) = 959,625 [A]

Mezisoučet = 959,625 [B]

množství dle SOD 1055,274*-1 = - 1 055,274 [C]

Celkové množství = - 95,649

5 Komunikace

572213

572223

574A44

Specifikace:

Specifikace:

Specifikace:

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

viz zaměření ACO 18905,3 = 18 905,300 [A]

Mezisoučet = 18 905,300 [B] množství dle SOD Celkové množství

17587,9*-1 = - 17 587,900 [C]

= 1 317,400

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

viz zaměření sanace 2212,5 = 2 212,500 [A]

Mezisoučet = 2 212,500 [B]

množství dle SOD 5276,37*-1 = - 5 276,370 [C]

Celkové množství = - 3 063,870

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

| M2 |

M2

M2

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5.1 (24.1.1.0)

Položky změny stavby č. SO 101

Rozpočet: [SO 101] - silnice II/128 km 17,323 - 20,304

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 574C46 Specifikace: | viz zaměření ACO 18905,3 = 18 905,300 [A] Mezisoučet = 18 905,300 [B] množství dle SOD 17587,9*-1 = - 17 587,900 [C] Celkové množství = 1 317,400 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přede - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sp - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích pr - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, viz zaměření sanace 2212,5 = 2 212,500 [A] Mezisoučet = 2 212,500 [B] množství dle SOD 3517,58*-1 = - 3 517,580 [C] Celkové množství = - 1 305,080 | M2 psané tlouš ar a spojů oužků, odv odvodňova | ťce odňovačů, vpustí, šachet a čů, vpustí, šachet a pod. | pod. |  |