##### SMLOUVA O DÍLO

**Objednatel: Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.**

se sídlem: Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 Jindřichův Hradec III

IČ: 260 43 335

DIČ: CZ26043335

Zápis v obchodním rejstříku: dne 18. 2. 2002 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl C, vložka 10836

zastoupen: Ing. Ivo Ježkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: \*\*\*\*\*\*

číslo účtu: \*\*\*\*\*\*

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ivo Ježek

Telefon: \*\*\*\*\*\*

E-mail: \*\*\*\*\*

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SPORT LX s.r.o.**

se sídlem: Přítoky 83, 284 01 Miskovice

IČ: 283 55 181

DIČ: CZ28355181

Zápis v obchodním rejstříku: dne 19.8.2009 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215350

zastoupen: Ivanem Zacharou

bankovní spojení: \*\*\*\*\*\*

číslo účtu: \*\*\*\*\*\*

Osoba oprávněná k jednání: Ivan Zachara

Telefon/Fax: \*\*\*\*\*\*

E-mail: \*\*\*\*\*\*

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

**smlouvu o dílo:**

**I. Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Zadávací dokumentace.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 1.6.2024 práce s názvem **„Renovace sportovní podlahy – velký sál na sportovní hale“.**

**II. Předmět plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy provádět na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu za podmínek ujednaných v této smlouvě (termín plnění: 24.7.2024 –16.8.2024).

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí renovace sportovní podlahy (palubovky) na velkém sále sportovní haly, U Stadionu 1137/II, Jindřichův Hradec 377 01.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět zbroušení povrchu palubovky, provede nátěr ve 3 vrstvách (1. vrstva jednosložkový keramický základní lak, 2. vrstva dvousložkový keramický lak s atestem pro sportovní zařízení ve dvou vrstvách, lakování linií sportovišť jednosložkovými polyuretanovými laky a 3. vrstva bude provedena dvousložkovým keramickým lakem s atestem pro sportovní zařízení ve sportovní hale v Jindřichově Hradci, kvalitně a v rozsahu této smlouvy. Objednatel je povinen bezvadné dílčí zakázky převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dle dohodnutých cen (plně v souladu s předloženou nabídkou).

Kvalitativní podmínky:

-kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky,

- nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavebních prací může být důvodem pro zrušení smlouvy s dodavatelem

- při realizaci díla mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR a pro danou technologii

- konečné dílo musí splňovat platné ČSN a EN

**-** veškeré práce musí být v souladu s platnými zákony a předpisy BOZP, PO a ekologie

- zhotovitel provede dílo plně v souladu s předloženou nabídkou

**III. Rozsah prací a smluvní pokuty, záruky**

1. Zhotovitel provede dílo renovaci sportovní podlahy na velkém sále sportovní haly v Jindřichově Hradci a to ve stanoveném termínu (24.7.2024 – 16.8.2024), přičemž není přípustná jednostranná změna rozsahu ze strany dodavatele.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín dokončení plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k provedení zakázky ve stanoveném termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku **24** **měsíců**.

**IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy v termínu:

 **od 24.7. 2024 do 16.8. 2024**.

1. Předmět plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

**V. Cena a platební podmínky**

1. Cena za renovaci sportovní podlahy na velkém sále sportovní haly v Jindřichově Hradci bude účtována dle nabídky ze dne 1.6.2024, přičemž zvýšení ceny objednatel nepřipouští.

Cena bez DPH **833.632,50**,-Kč

Cena s DPH **1. 008.695,33**,-Kč

1. Cena za renovaci sportovní podlahy na velkém sále sportovní haly bude účtována dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výkonů vynásobené uvedenou jednotkovou cenou, přičemž zvýšení ceny objednatel nepřipouští. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik zejména pak jsou součástí ceny náklady zhotovitele na pohonné hmoty a doprava do místa určení, materiál, pojištění včetně vyřízení potřebného povolení apod.
2. Cena je uvedena bez DPH. DPH bude účtována ve výši vyplývající z právních předpisů účinných v době provádění plnění.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 14 dní od jeho vystavení, přičemž daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré povinné náležitosti a údaje dle platných zákonů.
4. K faktuře zhotovitel vždy přiloží Přehled o poskytnutém plnění (pracovní výkaz) kde budou uvedeny jednotlivé výkony.

6. Cena plnění je uhrazena dnem jejího připsání na účet zhotovitele.

**VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o skutečnostech zjištěných při provádění plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění této smlouvy všechny předpisy a vyhlášky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním výměny v rámci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s porušením povinností, k jejichž plnění se touto smlouvou zavázal.

4. Zhotovitel souhlasí s podmínkou, že objednatel má právo pozastavit úhradu veškerých faktur splatných na základě této smlouvy v případě, že poskytuje vadné plnění (pozdní či nekvalitní), a to až do doby prokazatelného zjednání nápravy tohoto vadného plnění. Objednatel v tomto případě není v prodlení s úhradou a nevztahují se na něj žádná sankční opatření.

5. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a to dodatky takto označenými a signovanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

1. Obě smluvní strany čestně prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele: Ing. Ivo Ježek

V Jindřichově Hradci, dne 24.6.2024

Za zhotovitele: Ivan Zachara

V ……………………………., dne …………………………….