DODATEK č. 1

K Rámcové smlouvě ze dne 16.3.2016

„O provádění odborného ošetřování dřevin v parku Domova Na zámku, p. o. Kyjovice“

I.
Smluvní strany

- Domov Na zámku, příspěvková organizace

- se sídlem: 	Kyjovice čp. 1, 747 68

- zastoupena: 	Ing. Ivanou Martiníkovou

- IČO: 	71197001

- DIČ: 	CZ71197001

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu: 	3337821/0100

(dále jen „objednatel“)

- Tomáš Hájovský

- se sídlem: 	Jasénky 190/5, 748 01  Hlučín

- zastoupený: 	Tomášem Hájovským

- IČO: 	42074509

- DIČ: 	XXXXXXXXXX

- bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX

- číslo účtu:	XXXXXXXXXX

- Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném v Hlučíně č.j. ZIV/1724/2013/TO/3

(dále jen „dodavatel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2016 Rámcovou smlouvu č. 421 o provádění odborného ošetřování dřevin v parku Domova Na zámku, p. o. Kyjovice, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na provádění odborného ošetřování dřevin v parku v Domově Na zámku, p. o. po dobu platnosti této smlouvy s tím, že objednatel bude zadávat dodavateli jednotlivé dílčí zakázky na základě písemných objednávek.

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2023 objednávku na provádění odborného ošetřování dřevin v parku.

- Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly v průběhu realizace prací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění.

- Doba plnění bude prodloužena z důvodu, který je blíže specifikován v „Žádosti o prodloužení termínu realizace“, kterou dodavatel doručil objednateli.

III.

Změna termínu

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace takto:

Dodavatel se zavazuje provést práce uvedené v objednávce ze dne 8. 12. 2023 v termínu do 31. 7. 2024 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li odsouhlašeno objednatelem.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy a objednávky z roku 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V …………………… dne  ……………………               V ………………………………  dne ……………………

| za objednatele |  | za dodavatele |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Příloha č. 1 	Žádost o prodloužení termínu realizace