Příloha č. 2

# Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Rekonstrukce kanalizační přípojky pro MŠ Smetanovy Sady v Novém Jičíně

Po dohodě projektanta, investora a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů :

- změny a úpravy hloubky a trasy kanalizačního potrubí

- demontáž, dodávka a montáž střešního svodu

- zřízení nové šachty včetně vyvložkování stávajícího potrubí

méněpráce bez DPH 				           -      1.448,32 Kč

vícepráce bez DPH 				          +    53.812,64 Kč

změny celkem bez DPH 			          +    52.364,32 Kč

cena dle SoD bez DPH 			          +  305.000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH		          +  357.364,32 Kč

DPH 21% 					          +    75.046,51 Kč

cena dle dodatku č. 1 vč. DPH 21%	          +  432.410,83 Kč