Smlouva o dílo

( podle ustanovení § 2586 nového občanského zákoníku)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Zhotovitel:

Vladimír Suchánek, Šanov 17, 763 21 Slavičín, IČO:15247112, DIČ:CZ6006131626, zastoupený Vladimír Suchánek

a

Objednatel:

Dětský domov Bojkovice, Štefánikova 563,687 71 Bojkovice, IČO:60371803, DIČ CZ 60371803-neplátce DPH,

zastoupený ředitelem zařízení Mgr. Antonínem Rakem

tuto smlouvu o dílo

Předmět smlouvy:

Předmětem plnění této smlouvy je vymalování objektu  Dětského domova  v Bojkovicích dle podané cenové nabídky /CN/ zhotovitelem.

Datum a místo plnění:

Dětský domov Bojkovice, Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice, v období od 9.7.2024 až do 20.7.2024

Cena díla:

cena za zhotovení předmětu díla této smlouvy o dílo je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele:

celkem bez   DPH................................................................................180.994,-Kč

DPH 21%...............................................................................................37.998,-Kč

celkem včetně DPH.............................................................................218.992,-Kč

Tato cena je cena konečná, zhotovitelem nebudou  požadovány další finanční náklady.

V případě požadavku objednatele na zvýšení rozsahu prací, je zhotovitel povinen tyto práce provést, objednatel o tyto práce požádá zápisem a objednávkou pro zhotovitele.

Platební podmínky:

Veškeré provedené práce budou fakturovány po jejich provedení. Zhotovitel předloží do tří dnů objednateli fakturu se splatností 30 dní od ÚZP. Na faktuře bude řádně uvedeno číslo účtu zhotovitele

Záruka:

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 24 měsíců, na veškeré provedené práce, zejména na odloupání malby a vzniku plísně.

Podmínky provádění díla:

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré popsané práce v CN  v co nejvyšší možné kvalitě a dle platných technologických postupů. Po celou dobu trvání díla bude veden stavební deník. Práce budou prováděny po dohodě s pověřeným pracovníkem domova tak, aby zhotovitel nijak při realizaci své práce nepřekážel.

Předání díla:

Předání díla bude provedeno nejpozději do tří dnů od jeho zhotovení. Při předání zhotovitel předá kopie zápisu ze stavebního deníku a předávací protokol.

Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že případnou škodu způsobenou při realizaci zakázky  objednateli popřípadě  třetím osobám uhradí na své náklady v plné výši. Objednatel umožní dodavateli napojení na el. síť za účelem použití ručního el. nářadí. Zároveň také  umožní odběr vody k ředění a míchání barev.

v Bojkovicích 8.7.2024

za zhotovitele:                                                      za objednatele: