# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele:

### Číslo smlouvy dodavatele: 	7002/2024-994

Dodavatel:	HSI com s.r.o.

Čelakovského 766/10, 30100 Plzeň

IČ: 	49196545

DIČ: 	CZ49196545

registrace:  	Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4336

zastoupená:	Ing. Václav Frantl, jednatel

e-mail kontakt:	……………………..

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	18006371/0100

a

Objednatel:		VYTEZA, s.r.o.

Na Hraničkách 438/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

IČ:                                 	26284499

DIČ:                               	CZ26284499

registrace:                     	Společnost zapsána zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41761

zastoupená:                	Ing. Michalem Koutníkem, Ph.D., ředitelem společnosti, prokuristou

kontakt:                       	……………………..,  tel. ……………………..

bankovní spojení:       	Česká spořitelna a.s., pobočka Vyškov

číslo účtu:            	1560627359/0800

(Dodavatel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Článek I

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou práce dle nabídky ze dne 15.4.2024:

I.

Analytické, konzultační, programátorské a systémové práce, spojené se zhotovením díla – Implementace systému GIS ve VYTEZA s.r.o. na platformě iGIS.Map.

Jedná se o následující práce:

- Vytvoření datového modelu (SDA).

- Programové úpravy aplikačního SW dle schválené SDA objednatelem a jejich implementace do aplikace iGIS.Map a implementace aplikace iGIS DTM+.

- Zpracování stávající mapové dokumentace průběhů sítí zvolené objednatelem do GIS VYTEZA.

- Realizace ověřovacího provozu s potvrzením funkčnosti datového modelu a technologie zpracování a pořizování dat.

- Školení uživatelů (4hodiny na místě).

- Zpracování směrnice geo.

Článek II

Povinnosti smluvních stran

Povinnosti zhotovitele:

- Práce provádět v souladu se zadáním a s upřesňujícími požadavky objednatele.

- Jednotlivé části díla předávat objednateli v dohodnutém rozsahu a termínech.

- Průběžně konzultovat průběh prací s objednatelem s cílem dosažení optimálního výsledku prací.

- Ke dni splnění ucelené etapy (položky) předmětu plnění předložit protokol o převzetí díla.

- Jednotlivé části díla budou předávány v písemné, nebo elektronické podobě.

Povinnosti objednatele:

- Zajistit a zprostředkovat dodání veškerých nezbytných podkladů zhotoviteli k provedení díla.

- Spolupodílet se na pracích na díle účastí svých odborných pracovníků, nebo dalších, objednatelem pověřených pracovníků, jako konzultantů v rozsahu dohodnutém se zhotovitelem.

- Po převzetí ucelené položky předmětu plnění předat nejpozději do čtrnácti dnů zhotoviteli případné připomínky k předanému dílu v písemné formě. Pokud nejsou předány připomínky v písemné podobě, je toto chápáno jako schválení předaných položek předmětu plnění.

Článek III

Dodací lhůty

Práce na díle dle předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny do dvou týdnů od podepsání smlouvy oběma stranami. Dílo podle čl. I a v něm uvedených položek bude zhotovitelem objednateli předáváno následujícím oboustranně dohodnutým postupem:

I.

Implementace systému GIS ve VYTEZA na platformě iGIS.Map bude dokončena v následujících termínech:

- Programové úpravy iGIS.Map a vytvoření SDA

T = 13. 9. 2024.

- Zpracování stávající mapové dokumentace průběhů sítí

T = 13. 9. 2024.

- Zahájení ověřovacího provozu a potvrzení funkčnosti datového modelu, technologie zpracování a pořizování dat, zaškolení pracovníků obsluhy systému uživatele

T = 20. 9. 2024.

- Zahájení ostrého provozu aplikace

T = 1. 11. 2024.

Předání předmětu plnění se provádí v prostředí cloudu společnosti HSI com s.r.o. a následně předáním přístupových práv objednateli.

Článek IV

Ceny a způsob fakturace

- Ceny

Cena prací dle předmětu díla stanovená dohodou smluvních stran, dle jednotlivých položek článku

I. Předmětu plnění činí:

II. Zhotovené dílo – Implementace systému GIS.

Cena prací 		          		  63.858,- Kč

DPH 21%				  13.410,- Kč

Cena celkem s DPH: 			  77.268,- Kč

Celková dohodnutá smluvní cena za provedení díla (položka II) činí:

77.268,- Kč s DPH

Slovy: sedmdesátsedmtisícdvěstěšedesátosmkorunčeských/00

- Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu fakturace:

- Ke dni předání jednotlivých položek dle předmětu plnění smlouvy a na základě protokolárního převzetí díla, vystaví zhotovitel fakturu.

- Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury.

- Doba splatnosti faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

- Sjednaný úrok z prodlení při nedodržení dodací lhůty dle článku 3 je 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení v případě, že prodlení zavinil zhotovitel.

- Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí úrok z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Článek V.

Další ujednání

- Osoby oprávněné k jednání:

za objednatele 		- ve věcech smluvních: 		Ing. Michal Koutník, Ph.D.

- ve věcech technických:	……………………..

za zhotovitele 	 	- ve věcech smluvních:		Ing. Václav Frantl

- ve věcech technických:	……………………..

- Předání předmětu plnění, nebo jeho částí se provádí v prostředí cloudu společnosti HSI com s.r.o. a následně předáním přístupových práv objednateli.

- Případné úpravy nebo rozšíření funkčnosti aplikace iGIS.Map je možno realizovat na základě písemného požadavku objednatele formou dodatku této smlouvy. Změny a dodatky této smlouvy je možno provádět pouze písemnou formou na základě souhlasu obou stran.

- Za podklady převzaté od objednatele odpovídá zhotovitel jako skladovatel. Po dokončení díla, ne po zániku závazku dílo provádět, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu objednateli vrátit zapůjčené podklady.

- Výsledek činnosti, která je předmětem díla této smlouvy, je objednatel jako vlastník oprávněn použít pouze pro vlastní účel. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze se souhlasem zhotovitele. V případě porušení tohoto ustanovení náleží zhotoviteli částka v hodnotě ceny díla neoprávněně užitého.

- Zhotovitel má právo pověřit i jinou osobu zhotovením dílčích částí díla. O skutečnosti předávání informací a v jakém rozsahu bude informován zadavatel. V těchto případech ručí zhotovitel, že na straně jeho subdodavatele nedojde ke znehodnocení nebo jakémukoliv zneužití poskytnutých informací a dat. Pověření nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za celé dílo

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které mu znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhnout mu odpovídající změnu díla.

- Objednatel si je vědom skutečnosti, že předané výsledky díla podléhají autorskoprávní ochraně a zavazuje se, že jej ani jakoukoliv jeho část nepoužije k jinému účelu, než jaký je vymezen touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za případné závady v předaných výsledcích díla po dobu 6 měsíců od okamžiku předání objednateli. Tímto je míněna funkčnost aplikace iGIS.Map, odlišná od schváleného zadání (Definiční studie). V záruční lhůtě je zhotovitel povinen bez odkladu odstranit veškeré zjištěné nedostatky na vlastní náklady, pokud tyto nedostatky prokazatelně zavinil zhotovitel.

- Zhotovitel neručí za vady způsobené předáním nevhodných podkladů nebo pokynů ze strany objednatele, jestliže tuto nevhodnost nemohl odhalit.

- Předmět díla je až do úplného uhrazení smluvní ceny majetkem zhotovitele.

- Obě smluvní strany posuzují obsah této smlouvy jako obchodní tajemství a zavazují se takto s ním nakládat.

- Obě strany se dohodly na tom, že nejpozději po ukončení platnosti této smlouvy uzavřou smlouvu o poskytování služeb aplikace iGIS.Map.

- Zhotovitel prohlašuje, že bude držitelem autorských práv k předmětu této smlouvy, jehož výsledkem je softwarové dílo.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a platí do doby úplného splnění závazků obou smluvních stran. Změny a dodatky této smlouvy je možno provádět pouze písemnou formou na základě souhlasu obou stran.

V Plzni dne: 1. 7. 2024						Ve Vyškově dne: 11. 7. 2024

Za Dodavatele:							Za Objednatele:

Ing. Václav Frantl						Ing. Michal Koutník, Ph.D.

ředitel společnosti, jednatel			     		ředitel společnosti, prokurista