Dodatek č. 2

Prováděcí smlouvy o dílo uzavřené na základě
rámcové dohody na geodetické služby I. část,
č. 33/2023

č. smlouvy objednatele: 1161/2023

č. smlouvy zhotovitele:

„VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka - revitalizace“
a

„VT PBP 01 severozápadně od Měchova – revitalizace“

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele: bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVIA s.r.o.

Sídlo:	Židovice 128, 411 83 Židovice

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:	27276554

DIČ:	CZ27276554

Bankovní spojení:

Číslo účtu.:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071. (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 2 k SOD č. 1161/2023 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu úpravy zákresu hranice trvalého záboru ze strany projektanta.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. bod 1.

III. Termín plnění

Původní znění:

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 31.03.2024.

Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 01.07.2024.

Nové znění: 1. Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 31.03.2024.

Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 30.09.2024.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Židovicích dne:

oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel společnosti

GEOVIA s.r.o.