###### Evidenční číslo                                                                                               Číslo smlouvy: 0708/1/2023

zhotovitele: 223-005-041

# D O D A T E K  č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2023

1.        Smluvní strany

Objednatel:		statutární město Karviná

se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem

k podpisu smlouvy

oprávněna na základě pověření

ze dne 02.01.2023             	Ing. Martina Mnichová, vedoucí Odboru stavebního a životní prostředí

### bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

### číslo účtu:			27-1721542349/0800

IČ:				00 297 534

DIČ:				CZ 00 297 534

(dále jen "objednatel")

zhotovitel:		Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

se sídlem:			Příkop 834/8, Zábrdovice,

602 00 Brno

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

e-mail: 				XXXXXXXX

### zástupce ve věcech smluvních a technických:

### Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatelka společnosti

bankovní spojení: 		XXXXXXXX

číslo účtu: 			XXXXXXXX                                          IČ:				188 24 463

DIČ:				CZ 188 24 463

(dále jen "zhotovitel")

##### Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném
do 31.12.2023, s použitím ustanovení § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, vykonává Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

2.	Úvodní ustanovení:

Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2023 Smlouvu o dílo č. 0708/1/2023 a dále dne 01.09.2023 dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat Změnu č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu podle § 55a – 55b stavebního zákona  a úplného znění územního plánu po vydání Změny č. 6 územního plánu (dále také jen „dílo“) dle podmínek a specifikace uvedených v této smlouvě a závazek objednatele za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným v bodě 3 tohoto dodatku.

3.	Předmět dodatku č. 2:

3.1.	Vzhledem k souběhu vydání pořizovaných změn zastupitelstvem - změny č. 6 Územního plánu Karviné, která je předmětem této smlouvy, a změny č. 5 Územního plánu Karviné, které mají shodného zhotovitele, bude vyhotoveno Úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu současně. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

3.1.1. V bodě 2 Předmět smlouvy se text:

„III.a etapa – úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 6 územního plánu zastupitelstvem“

nahrazuje textem:

„III. a etapa – úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu zastupitelstvem“.

3.1.2. V bodě 3. Rozsah a obsah díla odstavci 3.6 se text:

„III.a etapa: úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 6 územního plánu“

nahrazuje textem:

„III.a etapa: úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu“.

3.1.3.  V bodě 3. Rozsah a obsah díla odstavci 3.8 Počet vyhotovení se text:

„Úplné znění po vydání Změny č. 6 územního plánu s prvky regulačního plánu, opatřené záznamem o účinnosti dle § 14 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., bude předáno ve 2 vyhotoveních a 1 x v digitální formě na datovém nosiči.“

nahrazuje textem:

„Úplné znění po vydání Změny č. 5 a Změny č. 6 územního plánu, opatřené záznamem o účinnosti dle § 14 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., bude předáno 1 x v digitální formě na datovém nosiči.“.

3.1.4. V bodě 5. Místo a termín plnění odstavci 5.1. se text:

„III.a etapa – do 30 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání změny č. 6 územního plánu“

nahrazuje textem:

„IIIa etapa – do 30 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání změny č. 5 a změny č. 6 územního plánu“.

3.1.5. V bodě 6 Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1 se text:

|  | cena bez DPH |
| --- | --- |
| I.etapa | 480 000,- |
| II.etapa | 95 000,- |
| III.a etapa | 160 000,- |
| III.b etapa | 125 000,- |
| celkem | 860 000,- |

nahrazuje textem:

|  | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| I.etapa | 480 000,- |
| II.etapa | 95 000,- |
| III.a etapa | 100 000,- |
| III.b etapa | 125 000,- |
| celkem | 800 000,- |

3.2.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem č.2 nedotčena.

4.	Závěrečná ustanovení:

4.1	Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění

dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.2	Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4.3	Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

4.4	Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Brně, dne 11.07.2024			           	V Karviné, dne 10.07.2024

za zhotovitele:					za objednatele:

………………………………			…………………………………………..

Ing. arch. Vanda Ciznerová			Ing. Martina Mnichová

jednatelka společnosti		vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné