18376/P/2024-HSPH

Čj.: UZSVM/P/13127/2024-HSPH

Smlouva o dílo

ÚZSVM ÚP Plzeň č. 161/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku s názvem 
„Evropská 1605/8, Cheb - rekonstrukce a změna v účelu užívání z bytové jednotky 
na kanceláře“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Smluvní strany:

Zadavatel:			Česká republika

– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:			Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

za kterého právně jedná:	Mgr. Ing. Ladislav Nový

IČO: 				69797111

DIČ: 				XXXXX

bankovní spojení:		Česká národní banka, číslo účtu: 24728311/0710

kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:	XXXXX

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel:	    TERCOM s.r.o.

se sídlem:           Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb

zastoupený:	    Vladimír Pavelka, jednatel

IČO: 		    2632671

DIČ: 		    XXXXX

zápis ve veřejném rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13800

bankovní spojení: č. účtu: 238730847/0300

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:	XXXXX

XXXXX

XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(zadavatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 161/2024 (dále jen „smlouva“), tohoto znění:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené 
a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Čl. II.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele dílo spočívající v rekonstrukci a změně v účelu užívání z bytové jednotky na kanceláře v objektu na adrese Evropská 1605/8, Cheb, který je součástí pozemku p. č. st. 1617/1, v katastrálním území a obec Cheb, LV č. 60000 (dále jen „dílo“), za podmínek stanovených v Čl. II odst. 2.3 smlouvy.

Předmětem plnění je:

a) Provést všechny stavební úpravy a práce podle předložené projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“),

b) Respektovat a řídit se již vydanými závaznými stanovisky,

c) Zajistit veškerou dokumentaci k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (zejména doklady o použitých materiálech a výrobcích, doklad o nezávadné likvidaci vzniklého odpadu, prohlášení o shodě použitého materiálu, doklady o instalacích, doklady 
o technické kontrole,

d) Vést na stavbě stavební deník,

e) Spolupracovat se zadavatelem, technickým dozorem stavby, autorským dozorem projektanta a dotčenými orgány.

Jedná se o bytovou jednotku v 1. patře kategorie 4+1 o celkové výměře cca 120 m2. Předmětné prostory bytu nelze v současném stavu využívat bez kompletní rekonstrukce, neboť nesplňují základní hygienické, technické ani funkční požadavky jak pro bytovou jednotku, tak ani pro administrativu. Rekonstrukce se bude týkat části 2. NP (prostor bytové jednotky) a části 1. NP (prostor pod bytovou jednotkou).

Veškeré prováděné činnosti a práce budou provedeny v plném rozsahu v souladu s DPS s názvem Stavební úpravy objektu včetně změny užívání z bytové jednotky na kanceláře v budově na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb vypracované Ing. Ondřejem Nesměrákem z 11/2023 (příloha č. 2 této smlouvy).

Zároveň budou veškeré prováděné činnosti a práce realizovány v souladu s již vydanými závaznými stanovisky, vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, jejichž podmínky jsou obsaženy v dokladové části DPS (příloha č. 3 této smlouvy).

Podrobný popis prací je uveden v Technickém popisu rozsahu rekonstrukce a změny účelu užívání z bytové jednotky na kanceláře (příloha č. 1 této smlouvy), který charakterizuje objekt a jeho současný stav, rozsah stavebních úprav a prací a vymezuje předmět plnění.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v Čl. IV odst. 4.1 této smlouvy.

  - Zadavatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dohodnutou cenu.

  - Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení díla:

a) V případě potřeby využití jiných než dotčených pozemků ve vlastnictví zadavatele 
(parc. č. st. 1617/1 a p. č. 1643/21), si toto zhotovitel domluví sám a v dostatečném předstihu před samotnou realizací díla s konkrétními vlastníky (zábor veřejného prostranství). Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán 
s územně příslušnými orgány a musí být náležitě a vhodným způsobem označen.

b) Prováděné práce budou probíhat za plného provozu objektu místa plnění. Vjezd do dvora je možný vjezdovými vraty z ul. Evropská. Pozemky p. č. st. 1617/1 a p. č. 1643/21 tvoří okolní pozemky kolem budovy, které slouží jako přístupová, příjezdová komunikace a zároveň parkovací plocha. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí místa provádění díla až do okamžiku předání díla zadavateli za dodržení všech zákonných podmínek BOZP a PO a za bezpečnost všech oprávněně se pohybujících osob a veškerého majetku na těchto pozemcích.

c) Zhotovitel bude provádět práce v místě plnění pouze v provozní době místa plnění, přičemž doba bude upřesněna ze strany zadavatele při předání a převzetí místa provádění díla v Protokolu o předání a převzetí místa provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře vyjít vstříc zadavateli tak, aby práce omezily osoby v budově co nejméně.

d) Dílo bude zhotovitelem předáno zadavateli až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků posledním ze smluvních stran (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“).

Protokol o předání a převzetí díla vypracuje zhotovitel.

Pokud bude při předávání díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do Protokolu o předání a převzetí díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. Zadavatel je povinen Protokol o předání a převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém 
se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků díla.

e) Při předání díla je zhotovitel povinen předložit a následně předat zadavateli zejména 
tyto doklady:

- doklady o použitých materiálech a výrobcích – včetně certifikátů a technických listů materiálů, potvrzení o splnění požadavků na ochranu proti požáru, izolaci, klimatizaci atd.,

- doklad o nezávadné likvidaci (čestné prohlášení o ekologické likvidaci vzniklého odpadu) a prohlášení o shodě použitého materiálu,

- doklady o instalacích – elektrických, vodovodních a kanalizačních sítí, topení, ventilace a dalších systémů,

- doklady o technické kontrole – výsledky provedených technických kontrol a zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy,

- všechny potřebné doklady, které bude odbor stavební a životního prostředí MěÚ v Chebu a další účastníci řízení (HZS, KHS, MěÚ Cheb – ochrana ovzduší, MěÚ Cheb – odbor životního prostředí) požadovat, aj.

f)  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plněni smlouvy dodržovat její ustanoveni, všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené platnými technickými normami a závaznými ČSN. Veškeré zhotovitelem použité materiály a výrobky musí být certifikované. Zhotovitel nesmí použit jiné materiály, výrobky a zařízení než ty, které byly specifikovány v zadávacím řízení, smlouvě a jejich přílohách. Nejsou-li blíže specifikovány, bude konečná podoba stanovena po domluvě zadavatele se zhotovitelem.

g) Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel 
je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla v souladu s platnou legislativou.

h)  Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění díla udržovat pořádek v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, pokud bude v souvislosti s prováděním díla znečištěno.

i)  Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou a odstranil případné vady nedokončeného díla.

j) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 mil. Kč a zaplacené pojistné.

k)  Zhotovitel je povinen vést v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ode dne převzetí místa plnění díla, stavební deník, do kterého je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací.

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Originál stavebního deníku musí být předán zadavateli při předáni a převzetí díla.

l) Zhotovitel před započetím prací předloží doklad o pověření stavbyvedoucího (ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), který bude následně předložen odboru stavebnímu a životního prostředí MěÚ v Chebu k archivaci.

Čl. III.

Místo a doba plnění

  - Místem plnění je administrativní objekt na adrese: Evropská 1605/8, Cheb, který je součástí pozemku parc. č. st. 1617/1, v katastrálním území a obec Cheb, LV č. 60000.

  - Místo plnění bude zhotoviteli předáno na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání místa plnění, a to do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Tento Protokol vypracuje zadavatel.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění, odvozu odpadu a úspěšně absolvovaného kolaudačního řízení) a předat zadavateli nejpozději 
do 10.12.2024.

Čl. IV.

Cena a platební podmínky

4.1	Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá nabídce zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky a činí:

| Cena bez DPH | Výše DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| 2 866 073,61 Kč | 601 875,46 Kč | 3 467 949,07 Kč |

  - Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a platná v nezměněné výši po celou dobu trvání smlouvy.

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexním provedením díla.

  - Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty zadavateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ zadavateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytnul nekvalitní práci, dodávku nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod.

  - Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, do 28 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury, popř. zhotovitelem opravené (doplněné) faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po předání a převzetí díla v souladu s Čl. II. odst. 2.3 písm. d) smlouvy.

  - Ve faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být kopie Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Faktura musí být doručena na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, příp. po předchozí dohodě elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna.plzen@uzsvm.cz, 
a to do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla poslední ze smluvních stran.

  - Faktura bude uhrazena zadavatelem bankovním převodem.

  - Faktura musí mít náležitosti podle platné legislativy. V případě, že bude faktura vystavena neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě (doplnění). V takovém případě bude přerušen běh doby splatnosti a nová doba splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury zadavateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány zálohy.

Čl. V.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

5.1    Zhotovitel poskytuje na veškeré práce záruku v délce:

| Záruka na veškeré práce v měsících | Záruka na veškeré dodávky v měsících |
| --- | --- |
| 60 | 60 |

Záruční doba běží ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla poslední ze smluvních stran. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má jím zhotovené dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady jím zhotoveného díla zjištěné v záruční době.

  - Zjistí-li zadavatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána.

  - Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná zadavatelem nejpozději v poslední den sjednané záruční doby (prostřednictvím pošty, datové schránky nebo 
e-mailu).

  - Nejpozději 7. kalendářní den po doručení písemné reklamace je zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol o ohledání a posouzení reklamované vady díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla dohodnutý se zadavatelem.

Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení zadavatelem řádně reklamované vady díla nejpozději 7. kalendářní den po doručení písemné reklamace, má se za to, že za reklamovanou vadu zhotovitel odpovídá a zadavatel je oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle Čl. VI. odst. 6.4 smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

  - Práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 7. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nejpozději 7. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, je zadavatel oprávněn zajistit odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu dle Čl. VI. odst. 6.4 smlouvy 
je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

Čl. VI.

Sankce

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou zadavateli v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu zadavateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena.

  - V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa provádění díla (tj. zahájením provádění díla) ve lhůtě sjednané smluvními stranami v Čl. III. odst. 3.2, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý kalendářní den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s provedením díla a jeho předáním ve lhůtě sjednané smluvními stranami v Čl. III. odst. 3.3, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý kalendářní den prodlení.

  - Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení zadavatelem řádně reklamované vady díla nejpozději 7. kalendářní den po doručení písemné reklamace nebo nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění zadavatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, nejpozději 7. kalendářní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, zavazuje se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s Čl. II. odst. 2.3 písm. j) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dodavatel k takovému plnění vyzván. Úhradou této smluvní pokuty není dotčen nárok zadavatele 
na náhradu způsobené škody.

  - Zadavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.

  - Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné 14. kalendářní den ode dne odeslání příslušné výzvy povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo do datové schránky.

  - Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

  - Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s převzetím místa provádění díla (tj. zahájením provádění díla) více než 14 kalendářních dnů

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla a jeho předáním více 
než 14 kalendářních dnů

- jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými ve smlouvě a   zejména v Čl. II. odst. 2.3 smlouvy

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:

- jestliže zadavatel bude neoprávněně v prodlení s úhradou faktury za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy více než 60 kalendářních dnů.

  - Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky ex nunc.

  - Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

  - V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je zadavatel oprávněn zastavit průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Zadavatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.

  - Zadavatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 1 měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Zadavatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.

  - Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

  - Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách zadavatele, na profilu zadavatele a na elektronickém tržišti.

  - V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá zhotovitel zadavateli za plnění poskytnuté pod zhotovitelem, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám.

  - Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.

  - Zadavatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

  - Tato je uzavírána elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky zadavatele i zhotovitele v souladu se zákonem 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Technický popis rozsahu změny v účelu užívání z bytové jednotky na kanceláře

- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace DPS

- Příloha č. 3 – Dokladová část DPS

- Příloha č. 4 – Soupis prací

V Plzni dne: datum uvedeno                                    V Chebu dne: datum uvedeno

v doložce el. podpisu                                                v doložce el. podpisu

Za zadavatele:					Za zhotovitele:

Česká republika – Úřad pro zastupování              TERCOM s.r.o.

státu ve věcech majetkových

…………………………………………			…………………………………………	…

Mgr. Ing. Ladislav Nový			            Vladimír Pavelka

ředitel Územního pracoviště Plzeň			 jednatel společnosti