DODATEK č.01

k č. SPA-2024-800-000065/01

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Instalace Wallboxů malé garáže

uzavřené dne 2.4.2024  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Kamil Tancer

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. Kamil Tancer

(dále jen „Objednatel“)

a

Enado s.r.o.
se sídlem Revoluční 464, 351 37 Luby
IČ: 14041936, DIČ: CZ14041936
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
v oddíle C, vložce 41560

Společnost zastoupená:
		jednatel Mikuláš Bindzar

Bankovní spojení: RB 6304467002/5500

Zástupce při jednání ve věcech technických: Bc. Josef Vnouček

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla dle rozpočtu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, klimatických změn apod. dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000065.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000065 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30.6.2024.

- Článek 4. Cena celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:

Základní cena bez DPH	375 935,38 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000065 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 01 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č.1: aktualizovaný nabídkový rozpočet

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

Mgr. David Bracháček                                                                                     Mikuláš Bindzar

předseda představenstva                                                                                       jednatel

…………………………

Ing. Milan Míka

místopředseda představenstva